1
5

	
	Приложение 9
к постановлению администрации                                                  Лесозаводского  городского округа   
                     от 05.05.2017  № 718                          

                                                                                                

	
	Приложение  № 9

к муниципальной программе  «Обеспечение        доступным  жильем  отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением         администрации Лесозаводского городского округа от  13.09.2013 № 1238


ПОДПРОГРАММА №1

  «Обеспечение земельных участков, предоставляемых

 на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 

детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 

инженерной инфраструктурой» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
	Ответственные исполнители подпрограммы
	отдел градостроительства Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа 


	Соисполнители подпрограммы
	отдел землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа



	Цель подпрограммы
	-обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых   гражданам, имеющим трех и более детей.


	Задачи подпрограммы
	Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- планировка и межевание района малоэтажной жилой застройки  «Дорожный» в г. Лесозаводске Приморского края;
- сформировать 77 земельных участков и поставить  на кадастровый учет;
- предоставить 77 многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность бесплатно сформированные земельные участки для  индивидуального жилищного строительства;
- разработать и утвердить проектно-сметную документацию  по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  для обеспечения инженерной инфраструктурой 77 земельных участков,   предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,  по улице Дорожная в  г. Лесозаводске  Приморского края;

- разработать проектно-сметную документацию для   строительства автомобильной дороги  на земельном участке, предоставляемом многодетным семьям;
- обеспечить строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне жилой застройки.



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы


	- доля многодетных семей, получивших земельные участки для жилищного строительства и улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 80 %.

- вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  9,3 га;

- ввод в эксплуатацию 2,518  км а/ дороги;

- ввод в эксплуатацию воздушных линии ВЛЗ – 10кВ, ВЛИ -0,4 кВ,   КТПН 10/04 кВ мощностью    630 кВА (три подстанции);

- строительство водопроводной сети длиной 2650 м.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	подпрограмма реализуется в 2014-2020 годы  в один этап



	Объем средств бюджета 
Лесозаводского городского округа, краевого

бюджета на финансирование подпрограммы  

	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
89128 тыс. рублей   из них:

объем средств бюджета Лесозаводского городского округа  на финансирование подпрограммы – 20033 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  1306 тыс. рублей;

2015 год –  544  тыс. рублей;

2016 год –  1 480 тыс. рублей;

           2017 год –  2 850 тыс. рублей;

           2018 год –  3 060 тыс. рублей;

           2019 год –  4215 тыс. рублей;

           2020 год –  6578 рублей.

прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 69 096 тыс. рублей, в том числе по годам:

           2014 год  -      180 тыс. рублей;
2015 год –           0 тыс. рублей;

2016 год –   4 000  тыс. рублей;

2017 год –   5 088  тыс. рублей;
2018 год  - 12 240 тыс. рублей
2019 год – 21 278 тыс. рублей;
2020 год  - 26 310 тыс. рублей.



	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	доля многодетных семей, получивших земельные участки для жилищного строительства и улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 80 %.

- вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  9,3 га;

- ввод в эксплуатацию 2,518 км а/ дороги;

- ввод в эксплуатацию   воздушных линии ВЛЗ -10кВ, ВЛИ -0,4 кВ,   КТПН 10 кВ мощностью 630 кВА (три подстанции);

- строительство водопроводной сети длиной 2650 м.
  


I. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы и прогноз ее развития
В целях поддержки многодетных семей принят Закон  Приморского края             № 837-КЗ от 08.11.2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», который определяет случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства. По состоянию на 01.09.14 года в администрации Лесозаводского городского округа включены в реестр по предоставлению земельных участков 77 многодетных семей. 

На удовлетворение потребностей многодетных семей необходимо 9,3 га земли из расчета 0,12 га на 1 семью.   
           Выполнение запланированных данной подпрограммой мероприятий позволит решить поставленные задачи по предоставлению многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность  бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
           Поддержка многодетных семей станет основой стабильных условий для жизни и повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.  
II. Приоритеты государственной  политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели и задачи, 
и этапы  реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы определяются Законом Приморского края                № 837-КЗ от 08.11.2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», так как подпрограмма является основным инструментом его реализации на территории  Лесозаводского городского округа.

Основной целью подпрограммы является гарантированное обеспечение земельными участками многодетных семьей  в Лесозаводском городском округе для индивидуального жилищного  строительства с развитой инфраструктурой. 

Основными задачами подпрограммы, связанными с осуществлением органов муниципальной власти Лесозаводского городского округа своих полномочий являются: 
1. создание условий  для развития массового жилищного строительства; 

2. предоставление многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного строительства;


3. оказание содействия в финансировании строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. 


4. создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности  участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

           Индикаторы и показатели реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы (приложениеи № 1 к программе). 
IV. Описание мероприятий подпрограммы

Каждый структурный элемент подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач подпрограммы. Решение всего комплекса задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью подпрограммы выделяются пять основных мероприятий:

сбор исходных данных, о многодетных семьях;

формирование земельных участков и постановка на кадастровый учет;

подготовка проекта планировки;

разработка проектно-сметной документации;

осуществление строительно-монтажных работ;

V. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей мероприятий подпрограммы.

Отдел градостроительства Управления имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа в целях реализации программных мероприятий координирует реализацию подпрограммы  и ежегодно:

- уточняет объем средств, направленных на выполнение основных мероприятий подпрограммы;

- подает финансовую заявку на очередной финансовый год для формирования бюджета, а также заявку о включении мероприятий в программу на очередной финансовый год;

- готовит и направляет пакет документов в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и департамент ЖКХ и ТР Приморского края для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на получение субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой, в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 – 2020»;

- готовит пакет документов для размещения муниципальных заказов на выполнение комплекса работ по проведению изысканий и проектирования для строительства объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных документов;

- контролирует сроки выполнения работ по разработке проектной документации, с организациями, заключившими муниципальные контракты на выполнение работ по разработке; 

- выдает разрешения на строительство и  на ввод объектов в эксплуатацию  инженерный сетей подрядчикам,  заключившим муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры.

Отдел землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает:

-  формирование земельных участков для строительства объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры (автомобильных дорог, сетей электроснабжения) в новых микрорайонах малоэтажной жилой застройки;

- подготавливает проект постановления по предоставлению земельного участка на период проектирования;

- подготавливает проект постановления по предоставлению земельного участника на период строительства;

- осуществляет государственную регистрацию сданных в эксплуатацию объектов инженерной и  дорожной инфраструктуры в течение 30 дней с момента оформления разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа получает субсидии и распределение бюджета при осуществлении финансирования работ по реализации мероприятий подпрограммы.
VI. Оценка применения мер  муниципального  регулирования 

в сфере реализации подпрограммы и сведения 
об основных мерах правового регулирования

Меры налогового, тарифного, правового и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы – не предусмотрены. 
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий 

Муниципальные  задания подведомственным учреждениям не формируются.

VШ. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной  подпрограммы

  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
89128 тыс.рублей   из них:

1) объем средств бюджета Лесозаводского городского округа  на финансирование подпрограммы – 20 033 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  1 306 тыс. рублей;

2015 год –     544  тыс. рублей;

2016 год –  1 480 тыс. рублей;

2017 год –  2 850 тыс. рублей;

2018 год –  3 060 тыс. рублей;

2019 год –  4 215 тыс. рублей;

2020 год –  6 578тыс. рублей.

2) прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 69 096 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  -     180 тыс. рублей;
2015 год –          0 тыс. рублей;

2016 год –   4 000  тыс. рублей;

2017 год –   5 088  тыс. рублей;
2018 год  -  12 240 тыс. рублей
2019 год –  21 278 тыс. рублей;
2020 год  -  26 310 тыс. рублей.

           Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании краевого  бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов.

IХ. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в один этап.
______________________________

