PAGE  
12

                                                                                Приложение 1

                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                   Лесозаводского городского округа

                                                                              от 30.12.20.14 № 1696

Подпрограмма № 3 
«Капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, выбравших форму 
управления – управление управляющей организацией, 
товариществом собственником жилья либо жилищным
 кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом, с привлечением средств бюджетов всех уровней
 на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»
Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы

	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа 

Собственники помещений в многоквартирном доме



	Цели подпрограммы
	- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий



	Задачи подпрограммы
	- организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета Приморского края и  бюджета Лесозаводского городского округа для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение эффективности управления многоквартирными домами;

- оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества:

2014 год – 3;

2015 год – 6;

2016 год – 6;

2017 год – 8.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2017 годы в четыре этапа: 

- первый этап: 2014 год;

- второй этап: 2015 год,

- третий этап: 2016 год;

- четвертый этап: 2017 год.


	Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 72 189,07 тыс. руб., из них:

15 719,78 тыс. руб. - 2014 год;

19 135,96 тыс. руб. - 2015 год;

12 333,33 тыс. руб. - 2016 год;

25 000,00 тыс. руб. - 2017 год;

 в том числе:

- средства Фонда (прогноз) – 4 133,37 тыс.руб., из них:

0 тыс. руб. - 2014 год;

4 133,37 тыс. руб. - 2015 год;

0 тыс. руб. - 2016 год;

0 тыс. руб. - 2017 год;

- средства бюджета Приморского края (прогноз) – 22 666,99 тыс.руб., из них:

8 902,77 тыс. руб. - 2014 год;

2 564,22 тыс. руб. - 2015 год;

3 700,00 тыс. руб. - 2016 год;

7 500,00 тыс. руб. - 2017 год;

- средства бюджета Лесозаводского городского округа – 23 313,88 тыс. руб., из них:
5 416,29 тыс. руб. - 2014 год;

6 697,59 тыс. руб. - 2015 год;

3 700,00 тыс. руб. - 2016 год;

7 500,00 тыс. руб. - 2017 год;
- средства собственников помещений в многоквартирном доме – 22 074,84 тыс. руб., из них:
1 400,72 тыс. руб. - 2014 год;

5 740,79 тыс. руб. - 2015 год;

4 933,33 тыс. руб. - 2016 год;

10 000,00 тыс. руб. - 2017 год;


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2017 года ожидается проведение капитального ремонта общего имущества 23 многоквартирных домов, выбравших форму управления – управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья, с привлечением средств бюджетов всех уровней.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории Лесозаводского городского округа находятся 245 многоквартирных домов общей площадью 535,10 тыс.кв.м. Из общего числа многоквартирных домов: в муниципальной собственности находятся 17 домов общей площадью  37,04 тыс.кв.м. 

В 234 многоквартирных домах общей площадью 503,10 тыс.кв. м собственники помещений  выбрали  и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе в 15 многоквартирных домах общей площадью 4,05 тыс.кв. м. непосредственное управление собственниками помещений, в 10 многоквартирных домах общей площадью 46,9 тыс.кв. м - управление товариществом собственников жилья и в 209 многоквартирном доме общей площадью 452,15 тыс.кв. м. - управление управляющей организацией. 
На территории с. Пантелеймоновка находится один многоквартирный дом  общей площадью 3,7 тыс. кв.м. переданный в 2013 году муниципальному образованию из ведения Министерства Обороны Российской Федерации. 

Основными видами ремонтных работ, которые требуется произвести на жилищном фонде Лесозаводского городского округа, являются: капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасадов жилых домов.

Для  адресного капитального ремонта жилищного фонда Лесозаводского городского округа и приведения его в надлежащее состояние требуются значительная финансовая поддержка средствами бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа, что и  решает настоящая подпрограмма.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Достижение целей подпрограммы намечается осуществить путем решения следующих задач:

- организовать адресную поддержку товариществ собственников жилья, управляющих организаций либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- развивать общественное самоуправление в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- повышать эффективность управления многоквартирными домами;

- оснащать многоквартирные дома приборами учета и регулирования энергоресурсов;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме. 

Для достижения названных целей и задач администрация Лесозаводского городского округа выполняет следующие мероприятия:
- принимает решение о включении многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов данной подпрограммы на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами об участии в указанной подпрограмме;

- принимает решение о распределении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края, между многоквартирными домами, включенными в подпрограмму;

- уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, о принятом решении по распределению бюджетных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

- рассматривает предоставленные заявки на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- перечисляет бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование подпрограммы, на отдельные специализированные банковские счета товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в утвержденном Порядке;

- согласовывает акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанные председателем и членами приемочной комиссии, наделенной общим собранием собственников помещений полномочиями на подписание акта приемки работ;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию Лесозаводского городского округа информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

- оказывает методологическую поддержку при подготовке заявок;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммных мероприятий.

3. Условия включения многоквартирных домов в подпрограмму.

Включение многоквартирного дома в подпрограмму и получение субсидии на проведение капитального ремонта производится при условии: 

- осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме выбора способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления  товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

- необходимости проведения в многоквартирном доме капитального ремонта;

- наличие на территории Лесозаводского городского округа многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию после 01.01.2012 из ведения Министерства Обороны Российской Федерации (далее – Минобороны) и требующих проведения капитального ремонта;

- наличие поручений Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Губернатора Приморского края или Администрации Приморского края, предусматривающих проведение капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

- наличия решений общих собраний собственников помещений:

- о проведении капитального ремонта (конструктивного элемента многоквартирного дома) удовлетворяющего требованиям законодательства Российской Федерации в отношении надежности, безопасности и энергоэффективности многоквартирного дома, предусматривающего, в том числе, выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, или мощность потребления электрической энергии которого составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которого составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

- об утверждении сроков проведения капитального ремонта, смет расходов на капитальный ремонт;

- о долевом участии в финансировании капитального ремонта за счет средств собственников в размере: в 2014 году - не менее 20 процентов от общей стоимости работ по капитальному ремонту, за исключением случая проведения капитального ремонта многоквартирного дома, переданного муниципальному образованию после 01.01.2012 из ведения Министерства Обороны Российской Федерации (в случае предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию после 01.01.2012 из ведения Минобороны, минимальный размер долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников  помещений в многоквартирном доме не устанавливается.); в 2015 году - не менее 30 процентов от общей стоимости работ по капитальному ремонту; в 2016 году - не менее 40 процентов от общей стоимости работ по капитальному ремонту

- об обязательстве формирования фонда капитального ремонта (о сроках и размере оплаты капитального ремонта) в размере не менее 50 процентов от совокупного долевого участия всех собственников помещений в многоквартирном доме к началу проведения капитального ремонта;

- о перечислении собственниками помещений на счет, открытый в кредитной организации юридическим лицом для накопления средств собственников помещений на проведение капитального ремонта на основании договора с кредитной организацией, и размещении в сети «Интернет» на официальном сайте Лесозаводского городского округа информации по поквартирному учету указанных средств применительно к многоквартирному дому, включенному в подпрограмму;

- о постановке на кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом (в случае отсутствия кадастрового паспорта на указанный земельный участок);

- об участии в подпрограмме.

- о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта;

- о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

- о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено подписывать договор с Региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (в случае выбора способа формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

- предоставления дефектной ведомости, проектно-сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

4. Перечень многоквартирных домов, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному                  

ремонту, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в рамках настоящей подпрограммы за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств бюджета Приморского края и средств долевого финансирования за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа (далее – Перечень многоквартирных домов), приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Планируемые показатели выполнения подпрограммы приведены в приложении №4 к настоящей подпрограмме. 

Реестр многоквартирных домов, участвующих в подпрограмме по капитальному ремонту многоквартирных домов с указанием видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренных Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам  муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

5. Виды работ по капитальному ремонту, на которые 
может быть предоставлена субсидия

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках данной подпрограммы относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработку проектно-сметной, сметной документации;

- осуществление строительного контроля (технического надзора);

- проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

6. Методика расчета размера субсидии

Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа определяется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края и Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства, на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края.

Планируется для реализации мероприятий подпрограммы использовать средства:

- государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства в размере 4 133 367,36 рублей, из них в 2014 году – 0 рублей, в 2015 году – 0 рублей; в 2016 году – 0 рублей; 2017 году – 0 рублей.

- бюджета Приморского края в размере 22 666 984,98 рубля, из них в 2014 году – 8 902 766,34 рублей, в 2015 году – 2 564 218,64 рублей; в 2016 году – 3 700 000,00 рублей; 2017 году – 7 500 000,00 рублей.

Планируемый общий объем долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа составляет 23 313 877,86 рублей, из них в 2014 году – 5 416 291,86 рубль, в 2015 году – 6 697 586,00 рублей; в 2016 году – 3 700 000,00 рублей; 2017 году – 7 500 000,00 рублей. 

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, оплачивают свою долю расходов в размере не менее 20 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в 2014 году, 30% в 2015 году и 40% в 2016 – 2017 годах, что составляет 22 074 839,34 рублей, из них в 2014 году – 1 400 718,00 рублей, в 2015 году – 5 740 788,00 рублей; в 2016 году – 4 933 333,34 рубля; в 2017 году – 10 000 000,00 рублей.
Расчет суммы долевого финансирования капитального ремонта многоквартирного дома члену товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного  кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственнику помещения в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, производится соответственно товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным  кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией путем деления установленного общего объема средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома на общую площадь помещений этого дома и умножения полученной суммы на общую площадь помещения, занимаемого членом товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственником помещения в многоквартирном доме.

7. Механизм реализации подпрограммы

На территории Приморского края формируется региональный фонд финансирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

Накопление и использование денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Приморского края будет осуществляться с учетом софинансирования собственниками помещений в размере не менее 20% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома в 2014 году, 30% в 2015 году, 40% в 2016 – 2017 годах,  за исключением случая проведения капитального ремонта многоквартирного дома, переданного муниципальному образованию после 01.01.2012 из ведения Министерства Обороны Российской Федерации (в случае предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию после 01.01.2012 из ведения Минобороны, минимальный размер долевого финансирования капитального ремонта за счет средств собственников  помещений в многоквартирном доме не устанавливается.);

Собственники помещений проводят общее собрание, на котором принимаются решения, о проведении капитального ремонта, о размере ежемесячной оплаты капитального ремонта, участвуют в выборе подрядчика и приеме работ. Подрядчики заключают с управляющими организациями и товариществами собственников жилья договора на проведение  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; заключают договора страхования гражданской ответственности за неисполнение работ по капитальному ремонту на сумму полученного аванса в размере не более 30% от общей стоимости договора.
Региональный оператор, управляющие организации, товарищества собственников жилья открывают счета в уполномоченных банках, выставляют собственникам помещений квитанции на оплату капитального ремонта, контролируют поступление денежных средств, контролируют объемы и качество выполненных работ, обеспечивают накопление средств до необходимого уровня софинансирования, оформляют заявку и  необходимый пакет документов для получения средств на проведение капитального ремонта, заключают договора с казенным учреждением на финансирование работ по капремонту
Администрация Лесозаводского городского округа формирует единый адресный реестр многоквартирных домов, проводит расчет потребности в проведении капремонта, обеспечивает софинансирование мероприятий по проведению капремонта, оплачивает капремонт, проводит разъяснительную работу с населением по вопросам участия в программах капитального ремонта и оплаты капремонта, многоквартирных домов, добивается вступления в региональный фонд финансирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, предоставив настоящую подпрограмму  в департамент жилищно-коммульного хозяйства и топливных ресурсов Приморского края в плановый  срок.
Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа для координации действий  по реализации подпрограммных мероприятий ежемесячно проводит совещания.
   8. Оценка применения мер муниципального регулирования 
в сфере реализации подпрограммы и сведения 
об основных мерах правового регулирования
Меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы не планируются.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Формирование муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусматривается.

10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Лесозаводского городского округа реализуется за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа, бюджета Приморского края, средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется, выбранными собственниками помещений, управляющими организациями, инвесторов (при их наличии).

Средства бюджета Лесозаводского городского округа на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, устанавливается постановлением администрации Приморского края.

Распределение средств между товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией осуществляется распоряжением администрации Лесозаводского городского округа.

Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также возврата субсидий определен Приложением №1 к настоящей подпрограмме.

В рамках реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа:

- размещает в сети «Интернет»  на официальном сайте  Лесозаводского городского округа информацию по поквартирному учету средств на проведение капитального ремонта, поступивших от собственников помещений, применительно  к каждому  многоквартирному дому, включенному в  подпрограмму;

- своевременно оплачивает коммунальные услуги организациям коммунального комплекса и ежемесячно направляет  в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  сведения  об отсутствии кредиторской задолженности Лесозаводского городского округа за коммунальные услуги  за отчетный месяц;

Объем финансирования подпрограммы составляет всего: 72 189 069,54 рублей,
В 2014 году – 15 719 776,20 рублей

из них:

-средств собственников помещений в многоквартирных домах 1 400 718,00 рублей; что составляет 20% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

- предполагаемых средств бюджета Приморского края 8 902 766,34 рублей, из них  6 101 330,34 рублей на финансирование капитального ремонта многоквартирного дома переданного Лесозаводскому городскому округу от Министерства обороны Российской Федерации, что составляет 70% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома и 2 801 436,00 рублей на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Лесозаводского городского округа, что составляет 40% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

- предполагаемых средств бюджета Лесозаводского городского округа 5 416 291,86 рубль, из них 2 614 855,86 рублей на финансирование капитального ремонта многоквартирного дома переданного Лесозаводскому городскому округу от Министерства обороны Российской Федерации, что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома и 2 801 436,00 рублей на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Лесозаводского городского округа, что составляет 40% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

В 2015 году – 19 135 960,00 рублей

из них:

-средств собственников помещений в многоквартирных домах 5 740 788,00 рублей; что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

- предполагаемых средств Фонда 4 133 367,36 рублей, что составляет 21,6% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

- предполагаемых средств бюджета Приморского края 2 564 218,64 рублей, что составляет 13,4% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

- предполагаемых средств бюджета Лесозаводского городского округа 6 697 586,00 рублей, что составляет 35% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.
В 2016 году – 12 333 333,34 рублей

из них:

-средств собственников помещений в многоквартирных домах 4 933 33,34 рублей; что составляет 40% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

- предполагаемых средств бюджета Приморского края 3 700 000,00 рублей, что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

- предполагаемых средств бюджета Лесозаводского городского округа 3 700 000,00 рублей, что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
В 2017 году – 25 000 000,00 рублей

из них:

-средств собственников помещений в многоквартирных домах 10 000 000,00 рублей; что составляет 40% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

- предполагаемых средств бюджета Приморского края 7 500 00,00 рублей, что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

- предполагаемых средств бюджета Лесозаводского городского округа 7 500 000,00 рублей, что составляет 30% от стоимости капитального ремонта многоквартирного дома
11. Управление реализацией подпрограммы 
и контроль за ходом ее исполнения

Управление реализацией подпрограммы, а так же общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа.

Координацию мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы, осуществляет отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа. На основании предварительных результатов выполнения подпрограммы отдел по содействию реформе ЖКХ  администрации Лесозаводского городского округа:

- уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования;

- организует подготовку предложений по корректировке подпрограммы на соответствующий финансовый год в части объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий.

- осуществляет взаимодействие с лицами, ответственными за выполнение мероприятий, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;

- готовит отчеты о ходе реализации подпрограммных мероприятий главе администрации Лесозаводского городского округа и в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов Приморского края, 

Оценка хода реализации подпрограммы производится ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового года, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

Финансирование и контроль целевого использования средств на реализацию подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа.

12. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

___________________________

