PAGE  
2

                                                                                                                                           Приложение 3

                                                                                                                                              к постановлению администрации 
                                                                                                                                                Лесозаводского городского округа

                                                                                                                                              от 07.05.2014  № 522
Приложение № 8

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2014 год

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства 
на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017  годы

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат    
    (краткое описание)
	КБК   
(бюджет ВГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма № 1«Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов 
и улучшение жилищных условий указанной категории граждан» на 2014-2017годы      

	1.1.
	Разработка проектной документации для строительства автомобильных дорог:  

1. район запланированной малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в границах:             
ул. Марковская - ул. Уборевича - ул. Окопная (40участков, общей площадью 4,0га.)  (1,5 км)

2. район запланированной малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в  границах:             
ул. Дорожная (29  участков, площадь-3,6га)      
	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений.
	2014
	2014
	Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, площадью 8,0га 
	
	250

	1.2.
	Формирование земельных участков   в районе запланированной малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в границах:             
ул. Марковская - ул. Уборевича - ул. Окопная (41 участок, общая площадь-4,00га) Один участок съемки 14тыс. руб     

	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений.
	2014
	2014
	70 участков
	
	250

	
	Строительство автомобильных дорог в районе запланированной
малоэтажной  застройки г. Лесозаводска, в районе
ул. Марковская - ул. Уборевича - ул. Окопная       
(1,5 км) и в районе ул. Дорожная
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	3,5 км
	
	262

	
	Строительство линии электропередачи в районе запланированной
малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в  границах:             
ул. Марковская - ул. Уборевича - ул. Окопная (1,5 км) и в районе ул. Дорожная (2,0 км)
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	
	2016
	3,5км
	
	200

	2.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2017годы  

	
	Молодые семьи, получившие поддержку  в рамках подпрограммы  
	Отдел культуры, молодежной  политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2017
	13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья
	
	1724

	3.
	«О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»
 на 2014-2017 годы    

	
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2017
	Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда составит 108 человек
	
	34212

	
	Итого
	
	


