PAGE  
3

                                                                                   Приложение 4
                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                   Лесозаводского городского округа

                                                                                     от 07.05.2014  № 522
Приложение № 11

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238 

Подпрограмма № 3
«О переселении граждан  из аварийного жилищного фонда  
Лесозаводского городского  округа на 2014 - 2017 годы»
Паспорт подпрограммы
	Ответственный исполнитель подпрограммы

	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;

Отдел градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа;

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа 



	Цели подпрограммы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа Приморского края путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах



	Задачи подпрограммы
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах;

Приобретение жилых помещений (квартир) или строительство малоэтажных домов за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Приморского края, а также бюджета Лесозаводского городского округа Приморского  края;

Снос аварийных домов


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 

2. Площадь построенного жилищного фонда.         

3. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2017 годы в четыре этапа: 
- первый этап: 2014 год – первое полугодие 2015 года;

- второй этап: 2015 год – первое полугодие 2016 года,
- третий этап: 2016 год – первое полугодие 2017 года;
- четвертый этап: 2017 год.


	Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 465 351 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда (прогноз) – 273 669 тыс. рублей, из них:

18 701 тыс. руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);
33 034 тыс. руб. - 2014 год;

66 413 тыс. руб. - 2015 год;

88 289 тыс. руб. - 2016 год;

67 232 тыс. руб. - 2017 год;
- средства бюджета Приморского края (прогноз) – 65 749 тыс. рублей, из них:
5 667 тыс. руб.- 2014 год (мероприятия 2013 года);
16 984 тыс. руб. - 2014 год;

16 598 тыс. руб. - 2015 год;

12 498 тыс. руб. - 2016 год;

14 002 тыс. руб. - 2017 год

- средства бюджета городского округа – 125 933 тыс. рублей, в том числе:

* 115 330 тыс. рублей - на софинансирование мероприятий подпрограммы, из них:
10 444 тыс. руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);

14 940 тыс. руб. - 2014 год;

35 576 тыс. руб. - 2015 год;

30 105 тыс. руб. - 2016 год;

24 264 тыс. руб. - 2017 год; 

* 10 203 тыс. рублей - на финансирование общей площади построенного (приобретенного) малоэтажного дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения, из них:
8 103 тыс. руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года); 

325 тыс. руб. – 2014 год; 

593 тыс. руб. – 2015 год;

654 тыс. руб. – 2016 год;

527 тыс. руб. – 2017 год;

* 400 тыс. рублей – на проведение в 2014 году обследования 20 многоквартирных домов планируемых к признанию в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом. 



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Переселение 531 гражданина в малоэтажные дома из 275 жилых помещений в 32 аварийных домах;

снос 32 аварийных домов;

предоставление гражданам жилых помещений в малоэтажных домах общей площадью 10 640,91 кв. м.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года                № 131- ФЗ»  к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
Муниципальный жилищный фонд Лесозаводского городского округа на 01.08.2013 составляет  89, 9 тысяч квадратных метров
По состоянию на 01.08.2013 на территории  Лесозаводского городского округа  по итогам проведения инвентаризации аварийного жилищного фонда признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 40 многоквартирных жилых домов, общей площадью 16 479,90  кв. м, в которых проживают 838 человек. То есть 18% жилья является аварийным. Поэтому  работа по ликвидации аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа продолжается. 
Лесозаводский городской округ претендует стать участником адресной  программы Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2017 годах, так как проблемой в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда является недостаток финансовых ресурсов бюджета Лесозаводского городского округа.
С учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) данная подпрограмма направлена на решение указанной проблемы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа путем переселения граждан из аварийных домов в жилые помещения во вновь построенных или приобретенных многоквартирных домах.

Основными задачами подпрограммы являются: 

1. Строительство, приобретение малобюджетного жилья за  счет (предполагаемых, прогнозных) средств Фонда, бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа.
2.Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения  в малоэтажных домах.
3.Снос аварийных домов.

4. Признание в установленном законом порядке многоквартирных домов аварийными в связи с физическим износом.

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам:

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 

2. Площадь построенного жилищного фонда.
3. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в приложении 2 к подпрограмме.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство и или приобретение малоэтажных многоквартирных жилых домов;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

- снос расселенных аварийных домов.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммой предусмотрен следующий порядок улучшения жилищных условий:

- предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах; 
- часть жилых помещений предоставляются на условиях социального найма после заключения договора между администрацией Лесозаводского городского 

округа и нанимателями;

- часть жилых помещений предоставляются на условиях договора мены между собственниками и администрацией  Лесозаводского городского округа. 

                          5. Механизм реализации подпрограммы

Источником реализации подпрограммы являются предполагаемые (прогнозные) средства Фонда, бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа. Субсидии предоставляются Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края (далее Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приморского края, кассовым планом исполнения бюджета Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на указанные цели. 

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является администрация Лесозаводского городского округа, которая осуществляет формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии.

 Администрация Лесозаводского городского округа  предоставляет в Департамент:

а) для перечисления субсидии в размере 30 процентов единовременно:

заявку на предоставление субсидии;

копию настоящей подпрограммы;

выписку из муниципального правового акта о бюджете Лесозаводского городского округа, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение подпрограммы;

документы о признании многоквартирных домов аварийными;

требование администрации Лесозаводского городского округа к собственникам помещений в расселяемом многоквартирном доме о его сносе в определенный срок, предъявленное в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

технические паспорта аварийных домов;

б) для перечисления субсидии в размере оставшихся 70 процентов единовременно:

реестр муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов (далее - муниципальные контракты) с приложением копий муниципальных контрактов в течение 5 дней со дня заключения каждого муниципального контракта по форме, утвержденной Департаментом;

копии платежных документов, подтверждающих перечисление застройщику из бюджета муниципального образования - участника подпрограммы авансовых платежей за счет субсидии в размере не более 25 процентов;

правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для строительства малоэтажного дома;

градостроительный план земельного участка, используемого для строительства малоэтажного дома;

утвержденная заказчиком проектная документация на строительство малоэтажного дома;

разрешение на строительство малоэтажного дома;

утвержденный календарный график строительства малоэтажного дома.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в рамках выделяемых средств из бюджета Лесозаводского городского округа, предполагаемых долевых средств бюджета Приморского края и средств Фонда на строительство и (или) приобретение малоэтажных многоквартирных домов.

Перечень аварийных домов, признанных до 01.01.2012 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, изложен в приложении 1 к подпрограмме.

В указанный перечень включены аварийные многоквартирные жилые дома, в которых собственники жилых помещений приняли решение участвовать в подпрограмме.

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа организует работу межведомственной комиссии по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач. 
Отдел градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа осуществляют контроль за строительством, обеспечивают ввод жилых домов.

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий подпрограммы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа в пределах своих полномочий осуществляет координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, планирование работ и мероприятий, анализ исполнения принятых решений. 

В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет в Департамент информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет
- средств Фонда (прогноз на 2014 год 50,85%, на 2015 год 56,00%, на 2016 год 67,45%, на 2017 год 63,73%),
- средств бюджета Приморского края (прогноз на 2014 год 26,15%, на 2015 год 14,00%, на 2016 год 9,55%, на 2017 год 13,27%);
- бюджета Лесозаводского городского округа (прогноз на 2014 год 23,00%, на 2015 год 30,00%, на 2016 год 23,00%, на 2017 год 23,00%).

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования подпрограммы:

10 587,97 кв. метра - общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств Фонда;

10 587,97 кв. метров - планируемая  предоставляемая  площадь для расселения аварийных домов;

 10 587,97 кв. метров – общая площадь помещений в малоэтажных домах, планируемая к строительству.

Удельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, принятая в подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах, составляет:

- 36 430,00 рублей на 2014 год; 
- 38 324,36 рубля на 2015 год;

- 40 432,20 рублей на 2016 год;

- 42 655,97 рублей на 2017 год.
Расчет стоимости приобретения жилых помещений осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Расчетом лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда для субъектов Российской Федерации.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 465 351 128,58 рублей, в том числе:
1. средства Фонда (прогноз) – 273 668 518,77 рублей на финансирование мероприятий подпрограммы:
18 700 913,35 руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);

33 033 543,19 руб. - 2014 год;
66 412 774,10 руб. - 2015 год;
88 289 218,22 руб. - 2016 год;

67 232 069,91 руб. - 2017 год;

общий объем средств Фонда 18 700 913,35 руб. + 33 033 543,19 руб. + 66 412 774,10 руб. + 88 289 218,22 руб. + 67 232 069,91 руб. = 273 668 518,77 рублей) при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в размере 53,72% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 50,85% в 2014 году, 56,00% в 2015 году, 67,45% в 2016 году, 63,73% в 2017 году;
2. средства бюджета Приморского края (прогноз) – 65 749 606,20 рублей на финансирование мероприятий подпрограммы:
5 667 364,81 руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);

16 984 092,71 руб. - 2014 год;

16 598 172,90 руб. - 2015 год;

12 497 909,78 руб. - 2016 год;

14 002 066,00 руб. - 2017 год;

общий объем средств бюджета Приморского края 5 667 364,81 руб. + 16 984 092,71 руб. + 16 598 172,90 руб. + 12 497 909,78 руб. + 14 002 066,00 = 65 749 606,20 рублей) при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в               размере 16,28% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 26,15% в 2014 году, 
14,00% в 2015 году, 9,55% в 2016 году, 13,27% в 2017 году;

3. средства бюджета Лесозаводского городского округа:

а. 10 443 547,78 руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);

14 940 332,80 руб. - 2014 год;

35 576 120,15 руб. - 2015 год;

30 105 246,03 руб. - 2016 год;

24 264 741,89 руб. - 2017 год; 

Общий объем средств бюджета Лесозаводского городского округа в части софинансирования 10 443 547,78 руб. + 14 940 332,80 руб. + 35 576 120,15 руб. + 30 105 246,03 руб. + 24 264 741,89 = 115 329 988,6533,49 68,246


















































































































 рублей при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в размере 30% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 23% в 2014 году, 30% в 2015 году, 23% в 2016 году, 23% в 2017 году;

б. 8 103 334,36 руб. – 2014 год (мероприятия 2013 года);

324 789,00 руб. – 2014 год; 
592 935,33 руб. – 2015 год;
654 461,88 руб. – 2016 год;

527 494,39 руб. – 2017 год;

на финансирование общей площади построенного  жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения.

Общий объем средств бюджета Лесозаводского городского округа в части финансирования общей площади построенного жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения 8 103 334,36 руб. + 324 789,00 руб. + 592 935,33 руб. + 654 461,88 руб. + 527 494,39 руб. = 10 203 014,96 рублей.

в. 400 000,00 руб. на проведение в 2014 году обследования 20 многоквартирных домов планируемых к признанию в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом.

Итого: средств бюджета Лесозаводского городского округа: 115 329 988,65 руб. + 10 203 014,96 руб. + 400 000,00 =  125 933 003,61 рубля в том числе:

- 115 329 988,65 рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- 10 203 014,96 рублей на финансирование общей площади построенного  жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения,

- 400 000,00 рублей на проведение в 2014 году обследования 20 многоквартирных домов планируемых к признанию в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом

Разбивка по годам:

	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	итого (руб.)

	Средства Фонда (прогноз) (руб.)
	51 734 456,54
	66 412 774,10
	88 289 218,22
	67 232 069,91
	273 668 518,77

	Средства  бюджета Приморского края (прогноз) (руб.)
	22 651 457,52
	16 598 172,90
	12 497 909,78
	14 002 066,00
	65 749 606,20

	Средства  бюджета Лесозаводского городского округа (руб.)
	33 812 003,94 + 400 000,00 = 34 212 003,94
	36 169 055,48
	30 759 707,91
	24 792 236,28
	125 933 003,61


           В ходе реализации подпрограммы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета. 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2017 годы в четыре этапа:

- первый этап: 2014год – первое полугодие 2015 года;

- второй этап: 2015 год – первое полугодие 2016 года;

- третий этап: 2016 год – первое полугодие 2017 года;

- четвертый этап: 2017 год.
______________________
