                                                                                                                                              Приложение 3

                                                                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                                                                                Лесозаводского городского округа

                                                                                                                                              от 20.05.2014  № 589                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   Приложение № 8

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского           городского округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2014 год

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства 

на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017  годы

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат    
    (краткое описание)
	КБК   
(бюджет ВГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма № 1«Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 

инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов 

и улучшение жилищных условий указанной категории граждан» на 2014-2017годы      

	1.1.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная, г. Лесозаводск  (11 участков)
	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений
	2014
	2014
	Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, площадью   1,32 га
	
	500

	1.2
	Формирование земельных участков под строительство  малоэтажной жилой застройки
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	-/-
	
	238

	1.3
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации по строительству  автомобильной дороги  - подъезд к 11 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	строительство новой автомобильной дороги 3,0 км
	
	400

	1.4
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации  под строительство линии электропередачи, водоснабжения, водоотведения  к 11 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  
	-/-
	2014
	2014
	ввод в эксплуатацию 11 жилых домов
	
	600

	2.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2017годы  

	
	Молодые семьи, получившие поддержку  в рамках подпрограммы  
	Отдел культуры, молодежной  политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2017
	13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья
	
	1724

	3.
	«О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»

 на 2014-2017 годы    

	
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2017
	Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит 108 человек
	
	34212


