PAGE  
2

                                                                                                                                                          Приложение 3
                                                                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                                                                    Лесозаводского городского округа

                                                                        от 29.06.2018  № 974                                

Приложение 8                                                                                                                                                                                                        
к муниципальной программе  «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»  на 2015-2020 годы и период до 2025 годы
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»
на 2015-2020 годы и период до 2025 годы 
(1 этап на 2015-2020 годы) на 2018 год
	№ 
п./п.
	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия

	Ответственный исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат   (краткое    
   описание)
	КБК 
(код бюджетной классификации) (бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации

	окончания 
реализации

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы
	отдел ЖКХ
	2015
	2020
	Развитие и совершенствование технико-эксплуа-тационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	
	19421,72

	
	1). Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов,

придомовых территорий
	
	
	
	
	
	5554

	
	2). Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  
	
	
	
	
	
	10667,72

	
	3). Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территории Приморского края
	
	
	
	
	
	0

	
	4). Повышение уровня безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	2000

	
	5). Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	
	
	
	
	
	1200


