PAGE  
28

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 29.06.2018  № 978
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Лесозаводского городского округа

от 30.11.2017  № 1865
Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории
 Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»  

 Паспорт муниципальной Программы
	Наименование Программы

	«Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы» (далее - Программа)  

	Ответственный исполнитель Программы                 
	 Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	Соисполнители Программы
	отсутствуют

	Структура муниципальной Программы
	 - основное мероприятие: «благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»;

 - основное мероприятие: «благоустройство мест массового отдыха населения(городских парков)».

Муниципальная программа не предусматривает подпрограмм и отдельных мероприятий.

	Сведения о  программах, принятых  (принимаемых)  в  соответствии  с требованиями  федерального  законодательства, краевого законодательства в  сфере   реализации Программы                 
	Постановление администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2022 годы

	Цели  Программы                                      
	 -  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа;

 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Лесозаводского городского округа.

	Задачи  Программы                                    
	   Планирование, проектирование  и организация работ по: 

-благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения;

 благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-  приятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

	Целевые индикаторы и показатели  Программы   

	-  количество благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

 - количество благоустроенных  территорий общего пользования, ед.;

 - количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) ед.

	Этапы и сроки реализации  Программы                  
	2018  - 2022 годы  

	Объем средств  бюджета  городского округа на  финансирование    Программы и прогнозная оценка привлекаемых на  реализацию  ее  целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных   источников     
	Общий объем финансирования мероприятий Программы  составляет- 20 214,77       тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год  – 14 925,77 тыс. рублей;
2019 год – 1271,00 тыс. руб.;

2020 год – 1312,00 тыс. руб.;

2021 год – 1353,00 тыс. руб.;

2020 год – 1353,00 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджеты на финансирование Программы – 10 985,36 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 10985,36тыс. руб.;

2019 год  - 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 1 498,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1498,00 тыс.руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.
Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 7289,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 2000,00 тыс.руб.;

2019 год – 1271,00 тыс. руб.;

2020 год – 1312,00 тыс. руб.;

2021 год – 1353,00 тыс. руб.;

2022 год – 1353,00 тыс. руб..
 Объем средств из внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц)  -442,41 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 442,41 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб..

	Ожидаемые результаты реализации   Программы           
	 Реализация          Программы     должна обеспечить   достижение   к   2022  году    следующих      показателей    социально-экономической   эффективности:

 -  увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

-увеличение количества благоустроенных общественных территорий , от общего количества общественных территорий;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий.


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Важнейшей задачей администрации Лесозаводского городского округа является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащие содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 

На территории Лесозаводского городского округа располагаются 194 многоквартирных дома. 
После проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и анализа результатов инвентаризации выявлено, что практически все дворовые территории не благоустроены. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам  (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо совсем отсутствует), отсутствуют места парковки автомобилей ( автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом), отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения (отсутствие детских площадок, площадок для занятием спортом), отсутствие малых архитектурных форм (лавочек, урн ) не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получению травм в ночное (темное) время суток).
Отсутствие благоустройства дворовых территорий является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с дворовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Кроме дворовых территорий комфортность проживания населения также определяет состояние и благоустроенность общественных пространств. Так в Лесозаводском городском округе имеются территории общего пользования  площади, скверы, парки, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

-ремонт асфальтобетонного покрытия;

-обеспечение освещения территорий общего пользования;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора;

-оборудование городских автомобильных парковок;

-озеленение территорий общего пользования;

-иные виды работ.

Например для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий задействована центральная площадь по ул. Калининской перед школой № 5. Площадь построена в 1985 году, и нуждается в реконструкции. Необходимо провести работы по инженерному обустройству площади, замене асфальтобетонного покрытия, озеленению, обустройству малыми архитектурными формами.
Для приведение дворовых территорий и территорий общего пользования к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации Программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых  территорий и территорий общего пользования. Так в 2017 году были благоустроены 8 дворовых территорий многоквартирных домов и одна территория общего пользования (пешеходная зона по ул. Пушкинская). В рамках программы выполнены работы исходя из минимального перечня работ (асфальтирование дворовых проездов, установка лавочек, урн для мусора, освещение).

К благоустройству дворовых  территорий и территорий общего пользования необходим комплексный и последовательный подход на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.)

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городского округа.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей округа, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. 

           Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего  пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-  повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Лесозаводского городского округа.

           Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать  комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комфортное современное «общественное пространство».

           В целях формирования привлекательного облика Лесозаводского городского округа, в соответствии с Порядком  инвентаризации дворовых территорий,  общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических и индивидуальных предпринимателей(объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017г. № 356-па, проводится анализ текущего состояния территории с инвентаризацией дворовых и общественных территорий, а также ведутся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

           Принятие муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечит более эффектную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредствам его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
           В процессе реализации Программы могут проявится риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

           - бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

           - социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории округа;

           - управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

           В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

           - оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации;
           - проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

           - информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

           - создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.
 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Реализация стратегической цели предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2022 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Задачами Программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лесозаводского городского округа;

-повышения уровня благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Лесозаводского городского округа;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Лесозаводского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы и показатели   Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации Программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
-  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;
           - количество благоустроенных  территорий общего пользования, ед.;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) ед.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий  Программы, приведены в приложении 1 к настоящей   Программе. 
  4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ 
В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ
 И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальная программа не предусматривает подпрограмм и отдельных мероприятий.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия  «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»;

Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации  Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников  Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению   Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий   Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем   Программы – управлением жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.
Реализация мероприятий  Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Лесозаводского городского округа.

- внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц)
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также бюджета Лесозаводского городского округа.

6. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Налоговые, тарифные и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены. (Приложение 3,4).

7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 ПРОГРАММЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 УСЛУГ (РАБОТ) В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)
Формирование муниципальных заданий в рамках Программы не предусматривается. (Приложение 5).
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ
 ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
   Общий объем финансирования мероприятий Программы  составляет – 20 214,77тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год  – 14 925,77 тыс. рублей;

2019 год – 1271,00 тыс. руб.;

2020 год – 1312,00 тыс. руб.;

2021 год – 1353,00 тыс. руб.;

2020 год – 1353,00 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджеты на финансирование Программы – 10 985,36 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 10 985,36тыс. руб.;

2019 год  - 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы – 1 498,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 498,00 тыс.руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год –0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 7289,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 2000,00 тыс.руб.;

2019 год – 1271,00 тыс. руб.;

2020 год – 1312,00 тыс. руб.;

2021 год – 1353,00 тыс. руб.;

2022 год – 1353,00 тыс. руб..

Объем средств из внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц)  - 442,41 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 442,41 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб..
Объем расходов на осуществление мероприятий  Программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении  6 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении  Программы за счет средств местного бюджета, привлекаемых на реализацию  Программы средств краевого бюджета, приведена в приложении  7 к Программе.

9. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
          Программа реализуется   с 2018 года  по 2022 год.
10. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов муниципальной программы в установленные сроки.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

        I
        факт

I  = -------- x 100 процентов, где:

 ц    I

          план

I     - фактическое значение индикатора,

 факт

    I     - плановое значение индикатора;

     план

б)  применяется для индикаторов,  у  которых положительным  результатом считается  снижение  фактического  показателя  против планового:

                I
    I  = --------------- x 100 процентов, где:

     ц    I     / I

           факт    план

    I     - фактическое значение индикатора;

     факт

    I     - плановое значение индикатора.

     план

Расчет выполнения задач муниципальной программы:

а) фактическое выполнение задач муниципальной программы:

применяется для показателей  и  индикаторов,  у  которых  положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

             I
              факт

    I  =    -------- x 100 процентов, где:

     задача   I

               план

    I     - фактическое значение индикатора;

     факт

    I     - плановое значение индикатора;

     план

применяется  для  индикаторов,  у  которых  положительным   результатом считается снижение фактического показателя против планового:

                1

    I  = --------------- x 100 процентов, где:

     ц    I     / I

           факт    план

    I     - фактическое значение индикатора;

     факт

    I     - плановое значение индикатора.

     план

б) среднее значение выполнения задач муниципальной программы

                SUMI
                       задача

    I  =       ------------ x 100 процентов, где:

     задача        n

    I       - значение выполнения задачи государственной программы;

     задача

    n - количество задач.

Сравнение среднего  значения  выполнения цели муниципальной программы со средним значением выполнения задач муниципальной программы:

в  случае  если  разница  между   средним   значением  выполнения  цели муниципальной   программы  (I )  и  средним  значением  выполнения

                                                    ц

задач муниципальной программы  (I )  составляет  не  более  10  процентов,  то

                                                              з

показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

в случае если разница между средним значением выполнения цели

 программы (I )  и    средним    значением    выполнения    задач    программы 

(I )          ц 









             

з

составляет свыше 10   процентов,   то  показатели  задач  не  способствуют  достижению  цели муниципальной программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:

    I  = L  x I   + L  x I   + ... L  x I  , где:

     ц    1    ц1    2    ц2        n    цn

    I     - значение выполнения цели муниципальной программы;

     цель

    L , L , L  -     весовой      коэффициент,    присваиваемый      каждой      цели

     1   2   n
муниципальной    программы.   При    этом    суммарное     значение      весовых

коэффициентов должно быть равно единице.

Среднее  значение  выполнения  целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной программы:

  в  случае  если I  >= 90  процентов,  цель  реализации  муниципальной

                                          ц

программы выполняется;

            в  случае  если I  < 90  процентов,  цель  реализации   муниципальной     

                                          ц

программы не выполняется.
11.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году.

           План реализации муниципальной программы на 2018 год приводится в приложении 8 к программе.

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия: «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования»;

Основное мероприятие: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.   
   Мероприятия Программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

   - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение  9 к Программе);

   - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение  10 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории ( приложение  11 к Программе);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение  12 к Программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 13 к Программе). 

           Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках Программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собрания собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

           Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории  в Программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 28.09.2017 № 1529.

           Адресный перечень дворовых территорий на 2018 год формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

           Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

           Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

           Общественной комиссией проводится оценка предложений заинтересованных лиц по включению в адресный перечень дворовых  и общественных территорий   в муниципальную программу. Дворовые территории включаются в перечень исходя из очередности благоустройства, которая определяется в порядке поступления предложений  заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ.
По итогам оценки предложений перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий подлежащих проведению благоустройства, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

           Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетом их физического состояния и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018-2022 годах (приложение 14 к Программе).

         Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы» (приложение 15 к Программе).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с органами местного самоуправления.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов ( земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями  Правил  благоустройства, утвержденными в муниципальном образовании, заключаются в следующем:

проведение натурного обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков  предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Приложением №6 к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па ( далее- Порядок) с целью выявления территорий, нуждающихся в благоустройстве:

оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки, в соответствии с Приложением №1 к Порядку.
13. ФОРМА И ДОЛЯ УЧАСТИЯ (ФИНАНСОВОЕ И

(ИЛИ) ТРУДОВОЕ СОБСТВЕННИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ

ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ
   Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 5% от обшей стоимости таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием утвержден  постановлением администрации Лесозаводского городского округа.
Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

   - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

   - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

   Форма и доля участия (финансовое и (или) трудовое) собственников, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.
__________________________

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории   Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории
 Лесозаводского городского округа на 2018 – 2022 годы»  
	№ 
п/п
	Показатель индикатор)  
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

	Программа  «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»

	
	1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов

2.Количество благоустроенных территорий общего пользования

3.Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).
	ед.
ед.
ед.

	8
1
0
	4
4
0
	45
3
1
	45
3
0
	45
2
1
	45
2
0


              Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	 № 
п/п
	Наименование муниципальной  Программы, подПрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный  результат    
(краткое описание)
	Последствия  
нереализации муни-

ципальной
  Программы, подПрограммы, отдельного   мероприятия
	Связь с    
показателями муниципальной   Программы

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Программа 

«Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»  
	Управление жизнеобеспечения  
	2018 г.
	2022 г.
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса
	

	
	1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 


	-/-
	2018 г.
	2022 г.
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса
	Приложение №1 к муниципальной программе,  п.1

	
	2.2. Благоустройство территорий общего пользования Лесозаводского городского округа
	-/-
	2018 г.
	2022 г.
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса
	Приложение №1 к муниципальной программе,  п.2

	
	2.3. благоустройство мест массового отдыха населения(городских парков)
	-/-
	2019г.
	2022г.
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	снижение качества услуг жилищно-комму-нального комплекса
	приложение №1 к муниципальной программе, п.3


               Приложение 3

к муниципальной программе   «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории
 Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
	 №  
п./п
	Наименование меры
	Показатель
применения меры
	Финансовая оценка результата  
       (тыс. руб.), годы
	Краткое     
  обоснование   
 необходимости   применения для достижения цели 
муниципальной программы

	
	
	
	очередной 
   год
	первый  
   год    
планового 
 периода
	второй  
   год    
планового 
 периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Налоговых, тарифных и иных мер муниципального регулирования в рамках  программы не предусмотрено
	Подпрограммы не предусмотрено


                     Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории 
Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
	№  
п/п
	Наименование  
    проекта муниципального  
правового акта
	Основные     
положения проекта 
муниципального  
правового акта
	Ответственный 
 исполнитель, 
 соисполнители
	Ожидаемые 
  сроки   
 принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Правовых мер   регулирования в рамках программы не предусмотрено




                   Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Формирование современной городской среды на территории
 Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
	 № 
п/п
	Наименование  
муниципальной
    услуги (работы),  показателя  объема услуги (работы)
	Значение показателя объема муниципальной услуги    
          (работы)
	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

	
	
	очередной
   год
	первый  
   год   
планового
 периода
	второй  
   год   
планового
 периода
	очередной
   год
	первый  
   год   
планового
 периода
	 второй  
   год   
планового
 периода 

	 1 
	       2       
	    3    
	    4    
	    5    
	    6    
	    7    
	    8    

	1. 
	Наименование   
муниципальной
услуги (работы)
и ее содержание:    
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Показатель     
объема         
муниципальной
услуги (работы):      
	
	
	
	
	
	


Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг по программе не предусмотрены.

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 – 2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)

«Формирование современной городской среды на территории 
Лесозаводского городского округа на 2018 – 2022 годы»
	№  
п/п
	Наименование муниципальной Программы,   
    отдельного мероприятия
	Ответствен
ный
исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	Программа  «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»
	Управление жизнеобеспечения
	983
	0503

	1690000000
	000
	2000
	1271
	1312
	1353
	1353
	

	
	1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	-/-
	983
	0503
	16900L5550
	244
	243,770
	300
	300
	300
	300
	

	
	1.2. Благоустройство территорий общего пользования Лесозаводского городского округа
	-/-
	983
	0503
	16900L5550
	244
	129,059
	971
	1012
	1053
	1053
	

	
	1.2.1. Благоустройство территории общего пользования пешеходная зона (тротуар) по ул. Пушкинская (завершение работ)
	-/-
	983

	0503

	16900L555

	244

	125,187

	0

	0

	0

	0

	

	
	1.2.2. Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводск, 1 этап
	-/-
	983
	0503
	1690093430
	244
	1627,171
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.2.3.Выполнение 1 этапа работ по благоустройству сквера «Планета» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения)
	-/-
	983
	0503
	16900L5550
	244
	2,987
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.2.4.Выполнение 1 этапа работ  по благоустройству парка «Ружино» в г. Лесозаводск, (обеспечение освещения)
	-/-
	-/-
	-/-
	-/-
	-/-
	0,885
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.3.Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
	-/-
	983
	0503
	16900L5550
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	ИТО

ГО:
	2000
	1271
	1312
	1353
	1353
	

	
	
	
	
	
	ВСЕГО: 7289,00


                       Приложение  7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 – 2022 годы»
ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХНА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ
 СРЕДСТВ  КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

«Формирование современной городской среды на территории 
Лесозаводского городского округа на 2018 – 2022 годы»
	№ п./п.
	Наименование подПрограммы отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Программа  «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы.»
	Всего
	14925,77
	1271
	1312
	1353
	1353
	

	
	
	Федеральный бюджет
	10985,36
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1498,00
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	2000
	1271
	1312
	1353
	1353
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	442,41
	
	
	
	
	

	1.1.
	 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Всего
	8848,28
	300
	300
	300
	300
	

	
	
	Федеральный бюджет
	7182,65
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	979,45
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	243,77
	300
	300
	300
	300
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	442,41
	
	
	
	
	

	1.2.
	Благоустройство территорий общего пользования Лесозаводского городского округа
	Всего
	6077,49
	971
	1012
	1053
	1053
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3802,71
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	518,55
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	1756,23
	971
	1012
	1053
	1053
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	

	
	1.2.1Благоустройство территории общего пользования пешеходная зона (тротуар) по ул. Пушкинская (завершение работ)
	Всего
	4316,81
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3688,62
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	503,00
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	125,19
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	

	
	1.2.2Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводск, 1 этап
	Всего
	1627,17
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	1627,17
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	

	
	1.2.3.Выполнение 1 этапа работ по благоустройству сквера «Планета» в г. Лесозаводск
(обеспечение освещения)
	Всего
	102,99
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	88,00
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	12,00
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	2,99
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	

	
	1.2.4.Выполнение 1 этапа работ  по благоустройству парка «Ружино» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения)
	Всего
	30,53
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	26,09
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	3,56
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет городского округа
	0,88
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	


             Приложение  8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории
 Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы»
	№ 
п./п.
	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия


	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный
   результат    
    (краткое    
   описание)
	КБК (код бюджетной классификации)  (бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования 2018г.
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации

 
	окончания 
реализации

 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2022 годы  
	Управление жизнеобеспечения 
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	14925,77

	
	1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	-/-
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	8848,28

	
	1.2.Благоустройство территорий общего пользования
	-/-
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	6077,49

	
	1.2.1. Благоустройство территории общего пользования пешеходная зона (тротуар) по ул. Пушкинская (завершение работ)
	-/-
	2018
	2018
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	4316,81

	
	1.2.2.Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводск, 1 этап
	-/-
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	1627,17

	
	1.2.3.Выполнение 1 этапа работ по благоустройству сквера «Планета» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения)
	-/-
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	102,99

	
	1.2.4.Выполнение 1 этапа работ  по благоустройству парка «Ружино» в г. Лесозаводск (обеспечение освещения)
	-/-
	2018
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	
	30,53

	1.
	1.3.Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
	-/-
	2019
	2022
	благоприятная комфортная среда обитания горожан 
	
	0


PAGE  

