PAGE  
2

Приложение 3
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 21.06.2018  № 933

Приложение 8

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие системы  газоснабжения в Лесозаводском городском округе» на 2015 - 2020годы
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергоэффективность, развитие системы  газоснабжения    
Лесозаводском городском округе» на 2015 - 2020 годы в 2018 году
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, отдельного 
мероприятия
    
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание)
	КБК (код бюджетной классификации)  
(бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	  начала  
реализации
 
	окончания 
реализации
 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Энергоэффективность в  Лесозаводском городском округе
	отдел ЖКХ
	2018
	2018
	
	
	11139,151

	
	1. Капитальный ремонт   тепловой сети    
	отдел ЖКХ
	2018
	2018
	Стабильный тепло-

вой режим работы 
технологического 
оборудования, су-

щественное уме-

ньшение затрат на 
теплоснабжение в 
жилых домах.
- снижение потерь в
 сетях; 
- снижение потреб-ления тепловой энергии; 

- экономия топлива –  445 т мазута  в год;
- снижение износа тепловых сетей 

в Центральном микрорайоне г. Лесозаводска   с 80% до 65 %;
	
	11139,151

	
	1.1. Капитальный ремонт   тепловой сети  ТК33-ТК 60
	отдел ЖКХ
	2018
	2018
	
	
	5125,126

	
	 1.2. Капитальный ремонт   тепловой сети  ТК2 - Т К 3 
	отдел ЖКХ
	2018
	2018
	
	
	 2597,771

	
	1.3. Капитальный ремонт тепловой сети  ТК 24 -  ТК26
1.4. Капитальный ремонт тепловой сети ТК3 – ТК 7

1.5. Капитальный ремонт тепловой сети Р 20 – СОШ № 1


	отдел ЖКХ
отдел ЖКХ

отдел ЖКХ


	2018
2018

2018
	2018
2018

2018
	
	
	1130,018
2042,607

243,629


