PAGE  
2

Приложение 2

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 05.09.2018 № 1321
Приложение 2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» 
ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
	№ 
п/п
	Наименование  
муниципальной  программы,   
подпрограммы, 
отдельного  мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный  результат    
(краткое описание)
	Последствия  
 нереализации  
муниципальной программы,   отдельного   мероприятия
	Связь с  показателями муниципальной   программы

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  1
	Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. Пушкинская,

ул. Дзержинского,

ул. Маяковского, 

ул. Октябрьская,

ул. Ленинская,

ул. Марковская,

ул. Литовская,

ул. Камышовая,

ул. Милицейская,

ул. Сибирцева

ул. 9 Января
	отдел ЖКХ
	2016 г.
	2021 г.
	Повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, развитие экономики, повышение уровня жизни

	Отставание в развитии дорожной сети будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики
	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»   (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорож-ной сети  
	-/-
	2016 г.
	2021 г.
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2016 г.
	2021 г.
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3


Таблица 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий 
Лесозаводского городского округа
	№ п/п
	Адрес
	Наименование 

мероприятия
	Объем финансирования 2016г.

(тыс.

руб.)
	Объем финансирования   2017г. (тыс. руб.)
	Объем финансирования   2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования 2019г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования 2020 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования 2021 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	20.
	 г. Лесозаводск, ул. Камышовая, 3 
	ремонт асфальтобетонного покрытия 557,65 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	г. Лесозаводск, пер. Ремесленный, проезд от д.1 до д.6
	ремонт асфальтобетонного покрытия  460 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	г. Лесозаводск, проезд с торцов домов ул. Пушкинская, д.2, 9 Января 

26, 28
	ремонт асфальтобетонного покрытия 463,5 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Г. Лесозаводск, проезд от дома №2 ул.9 Января до д.22 по ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия 1525 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	г. Лесозаводск, проезд от школы № 1 ул. Калининская, 21 до спортивного комплекса, ул. Спортивная,4 до ул. Калининская,21
	ремонт асфальтобетонного покрытия 1824 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	г. Лесозаводск, проезд от здания ЗАГСа между домами 35 и 29 по ул. Калининской с выходом на ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия 1892 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 90а
	ремонт асфальтобетонного покрытия 528,2 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27.
	г. Лесозаводск, ул. Куйбышева, 9
	ремонт асфальтобетонного покрытия 551,08 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	г. Лесозаводск, м-р Юго-Западный,8, проезд к дому
	ремонт асфальтобетонного покрытия 338м2  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	29.
	г. Лесозаводск,  ул. Щорса,3 (двор) и проезд между школой № 7 и домом № 3)
	ремонт асфальтобетонного покрытия 944,6 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.
	г. Лесозаводск, ул. Челюскина,16
	ремонт асфальтобетонного покрытия 251,5 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	31.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская,45
	ремонт асфальтобетонного покрытия 295,5 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32.
	г. Лесозаводск, проезд от ул. Дорожная 2-1 (частично до ул. Дорожная 11-2) до ул. Королева, 2
	ремонт асфальтобетонного покрытия 860  м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	г. Лесозаводск, проезд от дома № 2 ул. Маяковского до пересечения переулка Колхозный д. 9 и ул. Маяковского д. 16; от д.9 переулок Колхозный до д. 1 переулок Колхозный
	ремонт асфальтобетонного покрытия 2100 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34.
	г. Лесозаводск, ул.9 Января, 57
	ремонт асфальтобетонного покрытия 444,5 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35.
	г. Лесозаводск, ул. Григоренко (р-н маг. «Меркурий») до ул. Пушкинской (р-н ДК), ул. Григоренко (р-н маг. «Европа») до Пушкинской (р-н санэпидемстанции)
	ремонт асфальтобетонного покрытия 5700 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36.
	г. Лесозаводск, 

ул. Дзержинского (р-н МДОБУ ДС № 7)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 500 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.
	г. Лесозаводск,

ул. Челюскина
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 100 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38.
	г. Лесозаводск, автомобильный мост через р. Уссури (ул. Пушкинская)
	латочный ремонт асфальтобетонного покрытия, 3220 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская (площадь, прилегающая к Дому культуры)
	ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, 1120 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40.
	г.  Лесозаводск, 

ул.  Курская, 

ул. Ленинская, 

ул. Дорожная, 

район Сервис-Порта
	ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, 3815 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41.
	г.  Лесозаводск, 

ул. Григоренко (кольцо)

ул. Дзержинского, 

ул. Будника, 

ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия локальными картами, 2164 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42.
	г. Лесозаводск, ул.9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2000 м2
	1545,51
	-
	-
	-
	-
	-

	43.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3126 м2
	3024,86
	-
	-
	-
	-
	-

	44.
	г. Лесозаводск, ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 536 м2
	891,55
	-
	-
	-
	-
	

	45.
	г. Лесозаводск, ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1302 м2
	10061,27
	-
	-
	-
	4000
	-

	46.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская (р-н магазина «Дальторгсервис»)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 800 м2
	914,51
	-
	-
	-
	-
	-

	47.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 800 м2
	2312,30
	-
	-
	-
	-
	-

	48.
	г. Лесозаводск, ул. Белова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 24000 м2
	-
	-
	-
	5817
	-
	-

	49.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 8426 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,00

	50.
	г. Лесозаводск, ул. Курская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 16100 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,00

	51.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 12380 м2,замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	-
	-
	24304
	-
	-
	-

	52.
	г. Лесозаводск, ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	18725,47
	0
	24304
	5817
	4000
	6000,00


Таблица 2.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования местный бюджет

2016 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2017 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2018 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2019 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2020 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2021 г.

(тыс. руб.

	1.
	 город

Лесозаводск
	Летнее содержание автомобильных дорог и улиц, исправление профиля автодорожного покрытия, механизированная и ручная  уборка, поливка ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт)
	6010
	10961
	5937,72
	6521,35
	3510,61
	10275

	2.
	город 

Лесозаводск
	Зимнее содержание

улично-дорожной сети  
	5989
	2314
	3230
	3150
	2 000
	3000

	3.
	сельские населенные пункты 
	Летнее и зимнее содержание, исправление профиля автомобильных дорог
	2050
	1500
	1500
	1500
	0
	1500

	Итого:
	15374
	14775
	10667,72
	11171,35
	5510,61
	14775


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования местный бюджет 2016г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2017г. 

тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2019г. 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование  технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения
	2500
	2500
	1465
	2000
	2000
	2500


Таблица 4.Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования местный бюджет 2016г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2017г. 

тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2019г. 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	0
	0
	220
	0
	0
	1200


