PAGE  
12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                       к постановлению администрации        Лесозаводского городского округа   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                от  03.09.2014  № 1107
                                                                                                                                                                 Приложение 2                                                                                                             

 к муниципальной программе  «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»  на 2014-2017 годы и период до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  (1этап  2014-2017 годы)

	№ 
п/п
	Наименование  
муниципальной  программы,   
подпрограммы, 
отдельного  меро-приятия
	Ответственный испол-нитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный  результат    
(краткое описание)
	Последствия  
 нереализации  
муниципальной программы,   отдельного   мероприятия
	Связь с  пока-зателями муниципальной   программы

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  1
	Капитальный ремонт дорог общего пользования, 
улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова, 

ул. Гайдара, 

ул. Дзержинского, ул. Камышовая,

ул. Калининская,

ул. Куйбышева,

ул. Королева, 

ул. Ленинская, 

ул. Литовская, 

ул. Марковская,

ул. Мира, 

ул. Милицейская,

 ул. Октябрьская,

ул. Океанская,

ул.Пограничная,

ул. Пушкинская, 
ул. Староуссурская, 
ул.Старорусская,

ул. Сибирцева, 

ул.Спортивная

ул. Урицкого,

 ул. Челюскина; 

ул. Щорса,

мкр. Юго-Западный
ул. 9 Января, 
	отдел ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014 г.
	2017 г.
	Повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, развитие экономики, повышение уровня жизни

	Отставание в развитии дорожной сети будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики
	-

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  
	-/-
	2014 г.
	2017 г.
	-/-
	-/-
	-

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2014 г.
	2017 г.
	-/
	-/-
	-


Таблица 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, 

придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	 п.п.
	Адрес
	Наименование 

мероприятия
	Объем финансирования

2014 г. 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования   2015 г. (тыс. руб.)
	Объем финансирования   2016 г. (тыс. руб.)
	Объем финансирования   2017 г. (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	г. Лесозаводск,

ул. Белова
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 810 кв. м, ливневая канализация, бордюры
	687,416
	
	
	

	
	г. Лесозаводск,

ул. Челюскина
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1989 кв. м, ливневая канализация, бордюры
	1586,108
	
	
	

	
	г. Лесозаводск,

ул. Староуссурская, ул.Старорусская
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1950 кв.м.
	1675,606
	
	
	

	
	с. Филаретовка (автодорога к с. Филаретовка)
	(ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия
	1760
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Марковская (часть от ул. Пограничная до АЗС  И.П. «Пивень»)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	3040 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Урицкого, ул. Щорса от перекрестка ул. Октябрьской до перекрестка с ул. Ленинской с заездом к дому ул. Урицкого № 7
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	1680 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Литовская от ул. Челюскина до ул. Октябрьской
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	1060 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Гайдара, 6 (60х6)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	216 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Ленинская, 60 (60х6)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	216 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Королева,2 (80х5)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	240 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Ленинская, 49 (50х4)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	120 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Камышовая, 1 б (80х4)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	192 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск  проезд между  9 Января,65 и детским парком (130х7)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	546 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. Пушкинская, 2 (100х6)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	360 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. 9 Января,26 (100х6)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	360 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск ул. 9 Января,28 (100х6)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	360 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Сибирцева,92
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	240 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

Внутриквартальный проезд банк-аптека-стройтрест
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	1504, 473
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Океанская, 8а (80х5)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	240 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Октябрьская (проезд между д. 141 и д. 143)
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	45 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Пушкинская, 20,22,24, проезд к школе
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	1495, 065
	
	
	

	
	г. Лесозаводск Внутриквартальный проезд от «Курочки-ряба», детсад, «Русский лес» 
	основание дороги, кюветы, борд. камень, асфальт
	1 440 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Мира, 1,2,5
	основание дороги, кюветы, борд. камень, асфальт
	800, 033
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. 9 Января, 51
	ремонт асфальтобетонного покрытия двора с проездом установкой б.к.
	450 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Будника,76
	ремонт асфальтобетонного покрытия двора с проездом от ул. Будника
	480 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

Юго-Западный,9, проезд от дома к магазину (200 п.м.), остановка (120 п.м.)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, двора и заезд во двор ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к новым домам
	1800 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Пушкинская, 46,48,52 с проездами
	ремонт асфальтобетонного покрытия дворов и проездов с заменой борд. камня
	1120 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

проезд к домам № 11,13 ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	216 
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Спортивная,4
	ремонт асфальтобетонного покрытия дворов проездов с заменой борд. камня, карман-стоянка
	381,095
	
	
	

	
	г. Лесозаводск

ул. Калининская, 28,30,30-а,34, Куйбышева, 7 и проезд к домам
	ремонт асфальтобетонного покрытия дворов и проездов с заменой борд. камня
	1066,905
	
	
	

	
	г. Лесозаводск,

ул. Пушкинская


	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью12 000кв.м., ливневая канализация, бордюры
	-
	11 000
	
	

	2.
	г. Лесозаводск,

ул. Щорса


	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью  4900 кв. м, ливневая канализация, бордюры
	-
	1787
	-
	-

	
	г. Лесозаводск,

ул. Пушкинская

(2 очередь)


	ремонт асфальтобетонного покрытия  площадью 10 000 кв. м, ливневая канализация, бордюры 
	-
	-
	7830
	-

	3.

 
	г. Лесозаводск,

ул. Дзержинского
	ремонт асфальтобетонного покрытия  площадью 7 500 кв. м, нарезка кюветов
	-
	-
	4957
	-

	
	г. Лесозаводск,

ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью  13 125 кв. м, нарезка кюветов 
	-
	-
	-
	8300

	4.
	г. Лесозаводск,

ул. Марковская
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью  5438 кв. м ливневая канализация, бордюры
	-
	-
	-
	3400

	
	г. Лесозаводск,

ул. Литовская
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью (ливневая канализация, бордюры)1900 кв.м. ливневая канализация, бордюры
	-
	-
	
	1 200

	
	г. Лесозаводск,

ул. Камышовая


	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3500 кв. м, нарезка кюветов 
	-
	-
	
	2 200



	
	г. Лесозаводск,

ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3500 кв. м, нарезка кюветов
	-
	-
	-
	1800

	
	г. Лесозаводск,

ул. Сибирцева


	ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 837 кв. м, нарезка кюветов
	-
	-
	-
	530

	
	Итого:
	
	25377,701
	12 787
	12787
	17430

	
	
	
	
	
	


	Таблица 2.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети 
Лесозаводского городского округа



	№ п/п
	 Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования 
местный бюджет

   2014 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2015 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 
2016 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования 
местный бюджет 2017 г.

(тыс. руб.)

	1.

	 город

 Лесозаводск

 
	Летнее содержание автомобильных дорог и улиц, 

исправление профиля автодорожного покрытия,

механизированная и ручная  уборка, поливка
	6309,299

	 5 900


	   5 900


	     2600

	
	
	ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт)
	
	
	
	2000

	
	
	Зимнее содержание

улично-дорожной сети  
	
	
	
	4200

	2.
	сельские населенные пункты 
	Летнее и зимнее содержание, исправление профиля автомобильных дорог
	1 500
	1 500
	1 500
	1700

	Итого:
	7809,298 
	7 400 
	7 400 
	10 500


	Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории

 Лесозаводского городского округа



	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования местный бюджет 
2014 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 
2015 г. 

тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 2016 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансирования местный бюджет 
2017 г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обслуживание  технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения

	3600
	1600
	1600
	1800


