PAGE  
9

           Приложение № 16
к муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018-2024 годы» утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 30.11.2017 №1865 

Подпрограмма № 1
«Благоустройство дворовых территорий, территорий, 
детских и спортивных площадок на территории 
Лесозаводского городского округа на 2019 – 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подрограммы                 
	 Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа



	Соисполнители подпрограммы
	Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа;

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа 



	Цели  подпрограммы                                      
	 Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Лесозаводского городского округа.



	Задачи  подпрограммы                                    
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

Благоустройство детских площадок;

Благоустройство спортивных площадок. 



	Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы   


	-  количество благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

 - количество благоустроенных детских площадок, ед.;

 - количество благоустроенных спортивных площадок, ед.


	Сроки реализации  подпрограммы                  
	Подпрограмма реализуется в 2019  - 2024 годах.

  

	Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджета Приморского края.
	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  составляет- 26 650,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 26 650,00 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из Федерального бюджета на финансирование подпрограммы – 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование подпрограммы – 26 400,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 26 400,00 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы – 250,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 250,00 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.

 Объем средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц)  -0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации   подпрограммы           
	 Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа: 22 ед.




1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

и прогноз ее развития
Важнейшей задачей администрации Лесозаводского городского округа является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащие содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории округа, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 

На территории Лесозаводского городского округа располагаются 194 многоквартирных дома. 
В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам  (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо совсем отсутствует), отсутствуют места для парковки автомобилей (автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом), отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения (отсутствие детских площадок, площадок для занятием спортом), отсутствие малых архитектурных форм (лавочек, урн) не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получению травм в ночное (темное) время суток).
Содержание жилищного фонда города с дворовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях, в жилых квартирах.
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории Лесозаводского городского округа.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Таким образом, благоустройство дворовых территорий, отвечающее современным потребностям жителей округа, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать  комфортные условия для проживания граждан, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комфортное современное «общественное пространство».

Принятие Подпрограммы №1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа на 2019 – 2024 годы» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения округа, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, так же поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредствам его участия в благоустройстве дворовых территорий, поможет обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории Лесозаводского городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лесозаводского городского округа;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесозаводского городского округа.

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

-  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;
           - количество благоустроенных детских площадок, ед.;

- количество благоустроенных спортивных площадок, ед.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в приложении 2 к подпрограмме.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка и благоустройство детских площадок на дворовой территории многоквартирных домов;

- установка и благоустройство спортивных площадок на дворовой территории многоквартирных домов.

                          5. Механизм реализации подпрограммы
Источником реализации подпрограммы являются предполагаемые (прогнозные) средства бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа.
Субсидии предоставляются Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края (далее Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приморского края, кассовым планом исполнения бюджета Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на указанные цели. 

Заказчиком мероприятий по благоустройству детских, спортивных площадок, придомовых территорий является администрация Лесозаводского городского округа, которая осуществляет формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии.

Субсидия предоставляется бюджету Лесозаводского городского округа в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации, в области организации благоустройства территорий.

Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ в сфере благоустройства территорий, детских и спортивных площадок на территории 
муниципальных образований Приморского края.

Субсидия предоставляются при условии:

а) наличия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по благоустройству территорий;

б) наличия заключённого соглашения между муниципальным образованием и Департаментом о предоставлении субсидии;

в) наличия обязательства муниципального образования об утверждении 
до 1 марта дизайн-проектов благоустройства территорий, сформированных с учетом общественного мнения. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от состава планируемых работ. 

г) наличие обязательства по обеспечения выполнения работ с учетом требований государственных стандартов и технических регламентов; 

д) обязательства муниципального образования об обеспечении содержания и эксплуатации благоустроенных территорий;

е) обеспечения осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией;

ж) снижения (отсутствия) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года;

 з) отсутствия решений органов местного самоуправления городского округа в текущем финансовом году, приводящих к:

- увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;

- увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов;

- достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления субсидии:

- в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);

- в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие утвержденного перечня территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса «1000 дворов».

Для получения субсидии администрация Лесозаводского городского округа представляет в Департамент срок до 15 февраля года предоставления субсидии следующие документы:

1. заявку о предоставлении субсидии;

2. копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей благоустройство территорий;

3. копию муниципального правового акта об утверждении общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации  мероприятий по благоустройству;

4. копию справочной таблицы к отчёту об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы по ОКУД 0503387), подтверждающей снижение (отсутствие) кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по отношению к данным на начало текущего финансового года.
5. снижения (отсутствия) на момент распределения и фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчётную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года;

6. отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в текущем финансовом году, приводящих к:

а) увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объёма полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;

б) увеличению численности работников муниципальных учреждений, 
за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов.

Субсидии, направляемые на выполнение работ по благоустройству территорий, могут быть израсходованы путём:

* предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

* закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казённого учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казённых учреждений);

* предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в рамках выделяемых средств из бюджета Лесозаводского городского округа, предполагаемых средств бюджета Приморского края на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа.

Адресный перечень территорий, отобранных в 2019 году для благоустройства по результатам конкурса губернаторской программы «1000 дворов» расположенных на территории Лесозаводского городского округа, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы, изложен в приложении 1 к подпрограмме.

В указанный адресный перечень включены дворовые территории, признанные победителями конкурса губернаторской программы «1000 дворов».
В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежемесячно предоставляет в Департамент информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет – 26 650 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год  – 26 650 000,00 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей.

Из них:

1. Прогнозные средства привлекаемые из Федерального бюджеты на финансирование мероприятий подпрограммы – 0 рублей, в том числе по годам:

2019 год  – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

2. Прогнозные средства привлекаемые из бюджета Приморского края на финансирование мероприятий подпрограммы – 26 400 000,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год  – 26 400 000,00 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

3. Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы – 250 000,00 рублей, в том числе:

а) на софинансирование мероприятий подпрограммы – 0 рублей, в том числе по годам:

2019 год  – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

б) на выполнение мероприятий по проведению экспертиз смет на соответствие установленным нормативам на предмет корректности применения норм расходования материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности производства работ, налогообложения – 250 000,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год  – 250 000,00 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

4. Объем средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц)  - 0 рублей, в том числе по годам:
2019 год  – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей;

2023 год – 0 рублей;

2024 год – 0 рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2024 год.
PAGE  

