PAGE  
2

                                                                                                                                                                 Приложение № 3

       к постановлению администрации 
     Лесозаводского городского округа
                                                                                                                                                              от 23.09.2014 № 1201
                                                                                                                                           Приложение № 8
к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным жильем отдельных категорий 

граждан и развитие жилищного строительства

                                                                                                                                   на территории Лесозаводского городского 

округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной 

постановлением администрации лесозаводского

 городского округа от 13.09.2013 № 1238 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2015 год

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства 

на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017  годы
	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат    
    (краткое описание)
	КБК   
(бюджет ВГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма № 1«Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 

инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов 

и улучшение жилищных условий указанной категории граждан» на 2014-2017годы      

	1.1.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 33 участкам по ул. Дорожная г. Лесозаводск  


	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений
	2014
	2014
	Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, площадью   1,32 га
	
	1 782  

	1.2
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации по строительству внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 44участкам по ул. Дорожная г. Лесозаводска
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	-/-
	
	237,6

	1.3
	Строительство линии электропередачи, водоснабжения, водоотведения  к 33 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	строительство новой автомобильной дороги 3,0 км
	
	3300

	
	
	
	
	
	
	Итого 
	5319,6

	2.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2017годы  

	
	Молодые семьи, получившие поддержку  в рамках подпрограммы  
	Отдел культуры, молодежной  политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2017
	13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья
	
	1724

	3.
	«О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»

 на 2014-2017 годы    

	
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2017
	Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит 108 человек
	
	33883


