PAGE  
5

Приложение 1

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 19.02.2019  № 189
Приложение 2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» 
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
	№ 
п/п
	Наименование  
муниципальной  программы,   
подпрограммы, 
отдельного  мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли
	Срок
	Ожидаемый    
непосредствен-ный  результат    
(краткое описание)
	Последствия  
 нереализации  
муниципальной программы,   отдельного   мероприятия
	Связь с  показателями муниципальной   программы

	
	
	
	начала  
реализа-ции
	окончания 
реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  1
	Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. Пушкинская,

ул. Дзержинского,

ул. Маяковского, 

ул. Октябрьская,

ул. Ленинская,

ул. Марковская,

ул. Литовская,

ул. Камышовая,

ул. Милицейская,

ул. Сибирцева

ул. 9 Января
	отдел ЖКХ
	2016 г.
	2021 г.
	Повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, развитие экономики, повышение уровня жизни


	Отставание в развитии дорожной сети будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики
	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»   (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  
	-/-
	2016 г.
	2021 г.
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2016 г.
	2021 г.
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3


Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов,                          придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование 

мероприятия
	Объем финансиро-вания 2016г.

(тыс.руб.)
	Объем финан-сирова-ния   2017г. (тыс.
руб.)
	Объем финанси-рования   2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2019г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2020 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2021 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	г. Лесозаводск, ул.9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2000 м2
	1545,51
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3126 м2
	3024,86
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	г. Лесозаводск, ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 536 м2
	891,55
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	г. Лесозаводск, ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1302 м2
	10061,27
	-
	-
	-
	4000
	-

	46.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская (р-н магазина «Дальторгсервис»)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 800 м2
	914,51
	-
	-
	-
	-
	-

	47.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 800 м2
	2312,30
	-
	-
	-
	-
	-

	48.
	г. Лесозаводск, ул. Белова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1231 м2
	-
	-
	-
	1 693,985
	-
	-

	
	г. Лесозаводск, ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1631 м²
	
	
	
	2 920,199
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Щорса
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2356 м²
	
	
	
	2 723,135
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Куйбышева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 735 м²
	
	
	
	843,128
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 700 м²
	
	
	
	921,024
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Пригородная, ул. Челюскина, ул. Сибирцева, ул. 50 лет ВЛКСМ
	ремонт асфальтобетонного покрытия 
	
	
	
	3 398 529,00
	
	

	49.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 8426 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,00

	50.
	г. Лесозаводск, ул. Курская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 16100 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,00

	51.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 12380 м2,замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52.
	г. Лесозаводск, ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	18725,47
	0
	3909,02
	12500
	4000
	6000,00


Таблица 2.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет

2016 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансиро-вания мест-ный бюд-жет 2017 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2018 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2019 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния мест-ный бюджет 2021 г.

(тыс. руб.

	1.
	 город

Лесозаводск
	Летнее содержание автомобильных дорог и улиц, исправление профиля автодорожного покрытия, механизированная и ручная  уборка, поливка ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт)
	6010
	10961
	5937,72
	
	
	

	2.
	город 

Лесозаводск
	Зимнее содержание

улично-дорожной сети  
	5989
	2314
	3230
	
	
	

	3.
	сельские населенные пункты 
	Летнее и зимнее содержание, исправление профиля автомобильных дорог
	2050
	1500
	1500
	
	
	

	Итого:
	15374
	14775
	13870,47
	13000
	5510,61
	12339


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2016г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2017г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2019г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование  технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения
	2500
	2500
	2362,56
	2000
	1800
	2500


Таблица 4.Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2016г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2017г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2018г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2019г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	0
	0
	48,88
	436
	0
	1200

	2.
	Лесозаводский городской округ
	Субсидии из вышестоящего бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
	
	
	
	2 800
	
	


