3
2

Приложение
к постановлению  администрации

Лесозаводского городского округа

от 18.04.2017  № 595
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

      на выполнение подрядных работ по организации
 и содержанию мест захоронения в 2017году
1. Наименование выполненных работ: организация и содержание мест захоронения
2. Место выполнения работ:  площадь  кладбищ расположенных  на территории    Лесозаводского городского округа

3. Начало работ: с момента заключения контракта

4. Окончание работ: 31 декабря 2017 года.


5. Перечень выполняемых работ:
	№

п/п
	Наименование 
работ
	Место 
проведения 
работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Песок с доставкой
	Кладбище
 ул. Чехова, 

Кладбище 

ул. Милицейская, 

Кладбище 
ул. Курская
	М3


	Не менее 48
	По заявке заказчика 

	2
	Выкашивание травы газонокосилкой
	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище 
ул. Милицейская

Кладбище 
ул. Курская
	1000 м2 газона
	Не менее 3,8
	В летний период по мере необходимости

	3
	Очистка территорий кладбищ от мусора вручную: венки, ограды, памятники и пр.

	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище 
ул. Милицейская

Кладбище 
ул. Курская

Кладбище 
с. Полевое

Кладбище 
с. Филаретовка 
(ул. Заречная, 
ул. Уткина)

Сельские населенные пункты: с. Ружино,
	1000 м2
	Не менее 35,
08485
	1 этап:

С даты подписания Контракта в течении шести дней

2 этап:

По мере необходимости в период действия

	
	
	с. Орловка, 
с. Тургенево, 
с. Курское, 
с. Глазовка, 

с. Лесное,

 с. Иннокентьевка,

 с. Елизаветовка, 

с. Тихменево,

с. Марково, 
с. Буссе,

с. Прохаско, с.Ильмовка,

с. Тамга, 

с. Пантелеймоновка,
с. Невское,         с. Донское,

База Старой    Уссури  
	
	
	Контракта произвести сбор и вывоз мусора в соответствии с техническим заданием.

	4
	Затаривание мусора в мешки
	
	1т.
	Не менее 7
	Мешки полиэтиленовые емкостью 50 литров

	5
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой в ручную
	Кладбища на территории ЛГО
	1т. груза
	Не менее 32
	

	6
	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 3км. 

І класс груза
	С кладбищ территории ЛГО
	1 т. груза
	Не менее 32
	

	7
	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 80 л.с.
	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище
ул. Милицейская, 

Кладбище 
ул. Курская


	10000
	Не менее 2,5518
	В зимний период по мере выпадения снега

	8
	Песчано-гравийная смесь с доставкой
	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище 
ул. Милицейская,
Кладбище 
ул. Курская,
Кладбище 
с. Полевое,
Кладбище 
с. Филаретовка (ул. Заречная,
 ул. Уткина)

Сельские населенные пункты: с. Ружино,

 с. Орловка,               с. Тургенево,            с. Курское,          с. Глазовка, 

с. Лесное,

 с. Иннокентьевка,

 с. Елизаветовка, 

с. Тихменево,

с. Марково,           с. Буссе,

с. Прохаско, с. Ильмовка,

с. Тамга,             с. Пантелеймоновка,
с. Невское,                 с. Донское,

База Старой          Уссури
	М3
	Не менее 48
	С даты подписания Контракта в течении шести дней

	9
	Добавка гравия, песка или песчано–гравий-ной смеси
	
	100м3 добавок в рыхлом виде
	Не менее 0,48
	

	10


	Акарицидная обработка


	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище 
ул. Милицейская, 

Кладбище 
ул. Курская


	
	Не менее 1 раз
	Апрель- май

	11
	Дератизация,

дезинсекция
	Кладбище 
ул. Чехова, 

Кладбище 
ул. Милицейская, 

Кладбище 
ул. Курская
	
	Не менее 1 раз
	Март- ноябрь


6. Требования к выполнению работ: согласно требованиям статьи 17 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» СанПиН 2.12882-11 Гигеенические требования к размещению устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и иных нормативных документов.
___________________________
