PAGE  
4

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа от 30.03.2017  № 472

к муниципальному контра №         от  _________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по благоустройству 
территории Лесозаводского городского округа 
Приморского края в 2017 года (озеленение)

1. Наименование выполняемых работ: выполнение подрядных работ по благоустройству  территории Лесозаводского городского округа Приморского края в 2017 года (озеленение).

2. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта  по 30 октября 2017 года.

3. Озеленение территории включает: выкашивание газонов, стрижка кустарников, посадка цветов и уход за клумбами.

	п/п
	Наименование 
объекта
	Выкос травы

	
	
	ед-цы  изм.
	Кол-во
	периодичность
	Итого

	1
	Памятник «Афганцам»
	м2
	Не менее   441
	Не менее 2
	Не менее  882

	2
	Площадь Славы
	м2
	Не менее   24200
	Не менее 2
	Не менее  48400

	3
	Район моста ч/з р. Уссури
	м2/м
	Не менее   2200
	Не менее 2
	Не менее  4400

	4
	Р-н   остановки   Большая
	м2/м
	Не менее   940
	Не менее 2
	Не менее  1880

	5
	Кольцо Григоренко-9 Января
	м2
	Не менее   600
	Не менее 3
	Не менее  1800

	6
	Кольцо Григоренко-Будника
	м2
	Не менее   1800
	Не менее 3
	Не менее  5400

	7
	Парк Ружино
	м2
	Не менее   9463
	Не менее 2
	Не менее  18926

	8
	Р-н школы №156
	м2
	Не менее   600
	Не менее 2
	Не менее  1200

	9
	Р-н школы №1
	м2
	Не менее   1232
	Не менее 3
	Не менее  2464

	10
	Ул. Заводская, р-н техникума
	м2
	Не менее   150
	Не менее 2
	Не менее  300

	11
	Будника за переездом
	м2
	Не менее   1000
	Не менее 2
	Не менее  2000

	12
	Р-н, прилегающий к зданию администрации
	м2
	Не менее   13050
	Не менее 3
	Не менее  39150

	13
	Ул. Калининская
	м2
	Не менее   5458
	Не менее 3
	Не менее  16374

	14
	Ул. Пушкинская
	м2
	Не менее   5300
	Не менее 3
	Не менее  15900

	15
	Ул. Будника
	м2
	Не менее   4320
	Не менее 3
	Не менее  8660

	16
	Ул. 9-е Января
	м2
	Не менее   3100
	Не менее 3
	Не менее  9300

	ИТОГО
	м2
	Не менее   72854
	
	Не менее  177036


3.2. Обрезку кустарников заданной формы и вырубку одиночных деревьев (молодой поросли) в местах, указанных Заказчиком, в количестве, установленном ведомостью объемов работ;   вывезти  срезанные ветки  на полигон ТБО.
	№ п/п
	Наименование,
адресность объекта
	Обрезка кустарника, деревья

	
	
	ед-цы  изм-я
	кол-во
	периодичность

	1
	Район моста ч/з р. Уссури
	м
	Не менее    38
	Не мене 1 раза по заявке Заказчика

	2
	Р-н остановки Большая
	м
	Не менее  220
	

	3
	Ул. Будника за переездом
	шт
	Не мене      20
	

	4
	Ул. Калининская
	м/куст
	Не менее  188,6/49
	

	5
	Ул.9-е Января
	м/куст
	Не менее   257/115
	


3.3. Работы по посадке летников и уходу за клумбами подлежат:
	№
п/п
	Место расположения объекта
	Ед. изм.
	объем
	Наименование цветов

	1
	Р-н  администрации
	м2
	Не менее  136,8
	Бархатцы, львиный зев, агератум, лобелия, виола (анютины глазки)

	2
	Аллея «Новорожденных»
	м2
	Не менее  30,0
	

	3
	Разворот Григоренко
	м2
	Не менее  294,4
	

	4
	Р-н Росбанка
	м2
	Не менее 55,4
	

	5
	Угол Пушкинская - 9 Января
	м2
	Не менее 100
	

	6
	Площадь Славы
	м2
	Не менее 104
	

	7
	Памятник воинам «Афганцам»
	м2
	Не менее 10
	

	8
	Пересечение моста ч/з р. Уссури – ул. Набережная
	м2
	Не менее 59,7
	


4. Требование к выполнению работ: 

4.1.Подрядчик обеспечивает выполнение  работ в соответствии с «Правилами внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа», утвержденными решением Думы  от  28 мая 2009  года  № 127-НПА  в  соответствии  СНиП ІІІ- 10-75  «Благоустройство территорий».

4.2. Работы должны выполняться «Подрядчиком» с соблюдением противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности и СанПиН, в том числе СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.3  Работы должны выполняться с соблюдением противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности.

4.4. Подрядчик обязан  производить вывоз мусора на полигон ТБО в полном объеме в день проведения работ.

4.5. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами для соблюдения технологии производства работ, предусмотренной настоящим техническим заданием.

4.6. При обрезке деревьев под естественный вид крон, обрезку  веток осуществить  таким образом, чтобы новые побеги   могли сохранить естественную форму кроны.

4.7. Стрижка кустарника «живая изгородь» должна быть проведена сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, со срезкой 1/3 длины прироста предшествующего года; кроне должна быть придана необходимая форма и размер, удалены сухие, больные и слабые ветви.

4.8. В период проведения работ вывоз веток должен производиться на полигон ТБО ежедневно в полном объеме спиленных веток, сжигание остатков не разрешается

4.9.  Формовочная обрезка деревьев и кустарников производится Подрядчиком по заявке Заказчика. Разрешение на изъятие природных ресурсов оформляется Заказчиком и предоставляется Заказчиком Подрядчику вместе с заявкой на обрезку.               

4.10. Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившаяся и симметрично развитой, растения не должны быть вытянутыми и переплетенными между собой.

4.11. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

4.12. Подрядчик не допускает разрушения покрытия и элементов благоустройства прилегающей территории при производстве работ. В случае повреждения покрытия и элементов благоустройства обеспечить их восстановление за счет собственных средств до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5. Ведомость объема работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Выкашивание газонов

	1
	Выкашивание газонов
	1000 м2
	Не менее 177,036
177036/1000

	Раздел 2. Кустарники

	2
	Вырубка одиночных кустарников, молодой поросли вручную
	100 шт.
	Не менее
0,2

	3
	Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных
	100 м2 развернутой поверхности кроны
	Не менее 12,6648
703,6*1,8/100

	4
	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м
	100 кустов
	Не менее 1,64
164/100

	5
	Очистка участка от веток после обрезки кустарника
	100 м2
	Не менее 20
1000*2/100

	Раздел 3. Клумбы

	6
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветников
	Не менее 6,563
656,3/100

	7
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых
	1000 шт.
	Не менее 6,563
656,3*10/1000

	8
	Прополка: цветников с применением полотиков
	100 м2 цветников 
	Не менее 6,563
656,3/100

	9
	Рыхление цветников ручным инструментом
	100 м2 цветников
	Не менее 6,563
656,3/100

	10
	Рассада однолетних и многолетних цветов
	1000 шт.
	Не менее 6,62863
656,3*10*1,01/1000

	11
	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода
	1 м3 выливаемой воды
	Не менее 6,563
656,3*10/1000

	12
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом
	100 м2
	Не менее 4,2
210*2/100

	13
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	Не менее 63
420*0,15


6.  Подписи Сторон.
	«Подрядчик»:


	«Заказчик»:                                                                                          Администрация

Лесозаводского городского округа 

Глава администрации 

____________________ А.С.Суханов




