PAGE  
4

                                                                                           Приложение 2

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                    Лесозаводского городского округа 

                                                                                         от 03.02.2015 № 101                                                    

                                                                                      Приложение 7

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие системы  газоснабжения в Лесозаводском городском округе» на 2014 - 2017 годы  
ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ  КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения  

в  Лесозаводском городском округе» на 2014 - 2017 годы

	№  
п/п
	Наименование  
 подпрограммы, 
  отдельного   
  мероприятия
	Источники    
   ресурсного    
   обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	 1  
	       2       
	        3        
	    4    
	    5    
	    6    
	 7  

	   
	Муниципальная программа

 всего: 34341,107 тыс. руб.
	
	17911,108
	8473,333
	3 856,666
	4100

	
	из них: краевой бюджет-19497,127 тыс. руб., местный бюджет-14843,980
	краевой бюджет 
	12266,128 
	5931,333
  
	1 299,666
 
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	5644,980
	2542
	2557
	4100

	1.
	Энергоэффективность в  Лесозаводском городском округе

	1
	 Капитальный ремонт   тепловых сетей    
	всего:             
	17523,040
	3580
	0
	0

	
	
	краевой бюджет 
	12266,128
	2506
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	5256,911
	1074
	0
	0

	
	1.1. Капитальный ремонт теплосети от ТК 59 до ТК 58


	Всего:
	0
	3466,667
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	2666,666
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	0
	800
	0
	0

	
	1.2. Капитальный ремонт теплосети от котельной №2 ТК от РУ-1 до ТК 3, от ТК-3 до ТК-4
	Всего:
	0
	1187,333
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	913,333
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	0
	274
	0
	0

	
	1.3. Капитальный ремонт теплосети от ТК42 до ТК 43
	Всего:
	2381,413
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	1666,99
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	714,424
	0
	0
	0

	
	1.4. Капитальный ремонт теплосети от ТК60до ТК 65
	Всего:
	296,893
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	207,825
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	89,068
	0
	0
	0

	
	1.5. Капитальный ремонт теплосети от ТК61 до ТК 63
	Всего:
	7710,561
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	5397,393
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	2313,168
	0
	0
	0

	
	1.6.   Капитальный ремонт теплосети от ТК63 до ТК 65
	Всего:
	7134,173
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	4993,921
	0
	0
	0


	
	
	бюджет городского округа
	2140,252
	0
	0
	0

	2.
	2.1. Ремонт здания котельной № 1

	всего:            
	0
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	0
	0

	
	2.2.Ремонт кирпичной дымовой трубы котельной № 1

	всего:             
	0
	0
	1510
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	1057
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	453
	0

	
	2.3. Ремонт здания котельной № 2

	всего:             
	0
	1560
	 0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	1092
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	468
	0
	0

	
	2.4.Ремонт   дымовой трубы котельной № 2   
	всего:            
	0
	0
	346,666 
	

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	242,666 
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	104
	0

	
	2.5. Ремонт здания котельной №10-

сметная стоимость  объекта 1 205, 56 руб. 


	всего:             
	0
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	0
	0

	
	 2.6. Ремонт   дымовой трубы котельной № 10 

 
	всего:
	0
	0 
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	0
	0

	
	2.7. Ремонт здания котельной № 15  


	всего:             
	0
	3333,333
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	2333,333
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	1000
	0
	0

	
	2.8.Ремонт   дымовой трубы котельной № 15  

  
	всего:             
	0
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	0
	0



	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	0
	0

	
	2.9.Ремонт кровли котельной № 7


	всего:            
	0
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	639,333  
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	 274
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	0
	1866,666 
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	800 
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	4993,921
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	2140,252
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	5397,393
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа 
	2313,168
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	1666,99
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	714,423
	0
	0
	0

	
	
	краевой бюджет (субсидии)        
	207,825
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	89,068
	0
	0
	0

	2. 
	Создание    и    развитие   системы     газоснабжения 

в Лесозаводском городском округе

	
	2.1. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Газораспределительная сеть  

г. Лесозаводска»
	всего:            
	0
	0
	1 000
	3600

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	1000
	3600

	
	2.2. Проектно-изыскательские работы по объекту:

«Газификация котельной № 1   г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 29 б»
	всего:            


	0
	0
	1000
	500

	
	
	бюджет городского округа 
	0
	0
	1000
	500

	3.
	Создание схемы теплоснабжения (долг за 2013 год)
	Всего:
	348,250
	0
	0
	0

	
	
	 бюджет городского округа
	348,250
	0
	0
	0

	4.
	Проектно-сметные работы
	Всего:
	39,818
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет городского округа
	39,818
	0
	0
	0


