1
3

	
	Приложение 5
к постановлению администрации 
Лесозаводского городского округа 
от 12.02.2015  № 156



	
	Приложение № 8
к муниципальной программе «Обеспечение доступным  жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительств на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы, утвержденной постановление администрации Лесозаводского городского округа  от 13.09.2013   № 1238


ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2015 год
«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного 
строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы
	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат    
    (краткое описание)
	КБК   
(бюджет ВГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам,
 имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктурой» на 2014-2018годы      

	1.1
	Разработка и утверждение проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной дороги и   автомобильной дороги к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск
	Отдел градостроительства и благоустройства, организация, выигравшая электронный аукцион
	2014
	2015
	Смета на строительство после гос.экспертизы на долевое участие   
	
	347

	1.2.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги - к 77 участкам ул. Дорожная г. Лесозаводск  


	Отдел градостроительства и благоустройства, организация, выигравшая электронный аукцион
	2015
	2017
	Строительство а/дороги 3,9 км
	
	1 035


	1.3
	Строительство линии и объектов электропередачи, к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск (договор № 88/51 от 09.06.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  с ООО «Коммунальные сети» Размер платы 9 505 570,58 руб.

	ООО «Коммунальные сети»
	2015
	2018
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство 
инженерной инфраструктурой 
	
	500



	1.4
	Строительство сетей  и объектов водоснабжения, водоотведения  к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск (договор № 56/173 от 03.12.2014 г  о подключении ( технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения)
Размер платы 21 877 867,14 руб.
	ОАО «Электросервис»
	2015
	2018
	-/- 
	
	500



	
	
	
	
	
	
	Итого 
	2383

	2.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2018годы  

	
	Молодые семьи, получившие поддержку  в рамках подпрограммы  
	Отдел культуры, молодежной  политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2017
	13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья
	
	1724

	3.
	«О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы    

	
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2017
	Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит 108 человек
	
	34241


