6

	
	Приложение 6
 к постановлению администрации Лесозаводского городского округа 
от 12.02.2015  № 156



	
	Приложение № 9
к муниципальной программе  «Обеспечение доступным  жильем  отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановление администрации Лесозаводского городского округа  от  13.09.2013 № 1238


ПОДПРОГРАММА № 1

 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых
 на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктуры » на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
	Ответственные исполнители подпрограммы
	отдел градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа 


	Соисполнители подпрограммы
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;

отдел землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, 

финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа


	Цель подпрограммы
	-обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых   гражданам, имеющим трех и более детей.


	Задачи подпрограммы
	Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- планировка и межевание района малоэтажной жилой застройки  «Дорожный» в г. Лесозаводске Приморского края;
- сформировать 77 земельных участков и поставить  на кадастровый учет;
- предоставить 77 многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность бесплатно сформированные земельные участки для  индивидуального жилищного строительства;
- разработать и утвердить проектно-сметную документацию  по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  для обеспечения инженерной инфраструктурой 77 земельных участков,   предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,  по улице Дорожная в  г. Лесозаводске  Приморского края;

- разработать проектно-сметную документацию для   строительства автомобильной дороги  на земельном участке, предоставляемом многодетным семьям;
- обеспечить строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне жилой застройки.


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы


	- доля многодетных семей, получивших земельные участки для жилищного строительства и улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 78 %.

- вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  10,0га;

- ввод в эксплуатацию 3,9 км а/ дороги;

- ввод в эксплуатацию воздушных линии ВЛЗ – 10кВ, ВЛИ -0,4 кВ, 
  КТПН 10/04 кВ мощностью 630 кВА (три подстанции);
- строительство водопроводной сети длиной 2650м


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	подпрограмма реализуется в 2014-2018 годы  в один этап



	Объем средств бюджета 
Лесозаводского городского округа, краевого

бюджета на финансирование подпрограммы  

	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
52 398,6 тыс. рублей   из них:

объем средств бюджета Лесозаводского городского округа  на финансирование подпрограммы –23 314,71 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  1738  тыс. рублей;

2015 год –  2382  тыс. рублей;

2016 год –  4203  тыс. рублей;

           2017 год –  4320 тыс. рублей;
           2018 год – 10 671,71 тыс. рублей;

Прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 29083,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

           2014 год  -   470,19  тыс. рублей;
2015 год –  3415  тыс. рублей;

2016 год –  7540,33  тыс. рублей;

2017 год –  6986,66 тыс. рублей;
2018 год  - 10671,71 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	доля многодетных семей, получивших земельные участки для жилищного строительства и улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 78 %.

- вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  10,0га;

- ввод в эксплуатацию 3,9 км а/ дороги;

- ввод в эксплуатацию   воздушных линии ВЛЗ -10кВ, ВЛИ -0,4 кВ, 
  КТПН 10/04 кВ мощностью 630 кВА (три подстанции);

- строительство водопроводной сети длиной 2650м
  


I. Общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы и прогноз ее развития
В целях поддержки многодетных семей принят Закон  Приморского края             № 837-КЗ от 08.11.2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», который определяет случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства. По состоянию на 01.09.14 года в администрации Лесозаводского городского округа включены в реестр по предоставлению земельных участков 77 многодетных семей. 

На удовлетворение потребностей многодетных семей необходимо 10 га земли из расчета 0,12 га на 1 семью.   
           Выполнение запланированных данной подпрограммой мероприятий позволит решить поставленные задачи по предоставлению многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность  бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
           Поддержка многодетных семей станет основой стабильных условий для жизни и повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.  

II. Приоритеты государственной  политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели 
и задачи, и этапы  реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы определяются Законом Приморского края                № 837-КЗ от 08.11.2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», так как подпрограмма является основным инструментом его реализации на территории  Лесозаводского городского округа.

Основной целью подпрограммы является гарантированное обеспечение земельными участками многодетных семьей  в Лесозаводском городском округе для индивидуального жилищного  строительства с развитой инфраструктурой. 

Основными задачами подпрограммы, связанными с осуществлением органов муниципальной власти Лесозаводского городского округа своих полномочий являются: 
1. создание условий  для развития массового жилищного строительства; 

2. предоставление многодетным семьям Лесозаводского городского округа  в собственность бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного строительства;


3. оказание содействия в финансировании строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. 


4. создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности  участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

III. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

           Индикаторы и показатели реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы (приложение 1 к программе изложено  в приложении 3 к настоящему постановлению). 
IV. Описание мероприятий подпрограммы

Каждый структурный элемент подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач подпрограммы. Решение всего комплекса задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью подпрограммы выделяются пять основных мероприятий:

сбор исходных данных, о многодетных семьях;

формирование земельных участков и постановка на кадастровый учет;

подготовка проекта планировки;

разработка проектно-сметной документации;

осуществление строительно-монтажных работ;

V. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей мероприятий подпрограммы.
Отдел градостроительства и благоустройства  администрации Лесозаводского городского округа в целях реализации программных мероприятий:

координирует реализацию подпрограммы  и ежегодно:

уточняет объем средств, направленных на выполнение основных мероприятий подпрограммы;

подает финансовую заявку на очередной финансовый год для формирования бюджета, а также заявку о включении мероприятий в программу на очередной финансовый год;

готовит и направляет пакет документов в департамент градостроительства Приморского края для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на получение субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой, в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 – 2017»;
готовит пакет документов для размещения муниципальных заказов на выполнение комплекса работ по проведению изысканий и проектирования для строительства объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных документов;
контролирует сроки выполнения работ по разработке проектной документации, с организациями, заключившими муниципальные контракты на выполнение работ по разработке; 

выдает разрешения на строительство и  на ввод объектов в эксплуатацию  инженерный сетей подрядчикам,  заключившим муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры.

Отдел землепользования управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает формирование земельных участков для строительства объектов дорожной и инженерной  инфраструктуры (автомобильных дорог, сетей электроснабжения) в новых микрорайонах малоэтажной жилой застройки;

подготавливает проект постановления по предоставлению земельного участка на период проектирования;

подготавливает проект постановления по предоставлению земельного участника на период строительства;
осуществляет государственную регистрацию сданных в эксплуатацию объектов инженерной и  дорожной инфраструктуры в течение 30 дней с момента оформления разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

VI. Оценка применения мер  муниципального  регулирования 
в сфере реализации подпрограммы и сведения 
об основных мерах правового регулирования
Меры налогового, тарифного, правового и иные меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы – не предусмотрены. 
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий 

Муниципальные  задания подведомственным учреждениям не формируются.

VШ. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной  подпрограммы


Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
52398,6 тыс. рублей   из них:


объем средств бюджета Лесозаводского городского округа  на финансирование подпрограммы –23 314,71 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  1738  тыс. рублей;

2015 год –  2382  тыс. рублей;

2016 год –  4203  тыс. рублей;

           2017 год –  4320 тыс. рублей;

           2018 год – 10 671,71 тыс. рублей;

     Прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы – 29083,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

           2014год  -  470,193 тыс. рублей;
2015 год –  3415  тыс. рублей;

2016 год –  7540,33  тыс. рублей;

2017 год –  6986,66 тыс. рублей;
           2018 год  - 10671,71 тыс. рублей
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании краевого  бюджета на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов.

IХ. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах в один этап.
________________________
