3
3

                                                                                                       Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                  от 20.03.2015  № 316                                      
ЗАДАНИЕ
по организации и содержанию мест захоронения в 2015 году

1. Наименование работ: «Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) в 2015 году» на территории Лесозаводского городского округа.

2. Источник финансирования: местный бюджет.

3. Перечень выполняемых работ: очистка территорий кладбищ и площадок от снега (проходы, проезды), подсыпка при необходимости ПГС, ликвидация свалок, сбор и вывоз мусора на городскую свалку, уборка старых памятников, дератизация, акарицидная обработка, выкашивание травы, завоз песко-гравийной смеси. 
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 599 999,33 (пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей, 33 копеек).
5. Требования к выполнению работ: согласно требованиям статьи 17 ФЗ № 8 от 12.01.1996 года «Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения», СанПин и иных нормативных документов.
6. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 декабря 2015 года.

7. Стоимость работ остается неизменной на весь период действия контракта.
	№ п/п
	Наименование

работ
	Место выполнения работ
	Кол-во,

ед. изм.
	Примечание

	   1.
	Сбор и вывоз мусора

(ветки, ограды, памятники, кресты и прочий бытовой мусор)
	Кладбище ул. Курская
	80 м3
	1 этап:

 с даты подписания контракта по 10 апреля 2015 года.

2 этап: 
по мере необходимости в период действия контракта

Произвести сбор и вывоз мусора в соответствии с техническим заданием, общий объем не менее 350 м3., в том числе и с территории сельских кладбищ.

	
	
	Кладбище ул. Милицейская
	70 м3
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова
	130 м3
	

	
	
	Кладбище с.  Полевое
	20 м3
	

	
	
	Кладбище с. Филаретовка

ул. Заречная, ул. Уткина
	30 м3
	

	
	
	 Сельские населенные пункты:

с. Ружино, с. Орловка, с. Тургенево, с. Курское, с. Глазовка, с. Лесное

 с. Иннокентьевка, с. Елизаветовка, с. Тихменево,  с. Марково, с. Буссе  

с. Прохаско, с. Ильмовка,  с. Тамга

с. Пантелеймоновка, с. Невское, 

с. Донское, База Старой Уссури
	
	

	2.
	Дератизация, дезинсекция
	Кладбище ул. Курская
	2 раза
	март- ноябрь

	
	
	Кладбище ул. Милицейская
	
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова
	
	

	3.
	Очистка подъездных путей площадок и дорог от снега
	Кладбище ул. Курская


	4947 м2


	в зимний период по мере выпадения снега

	
	
	Кладбище ул. Милицейская


	5150 м2
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова


	2662 м2
	

	2.
	Выкашивание травы газонокосилкой
	Кладбище ул. Курская


	1800м2


	в летний период по мере необходимости

	
	
	Кладбище ул. Милицейская


	1000м2
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова


	1000м2
	

	
	Акарицидная обработка 


	Кладбище ул. Курская

Кладбище ул. Милицейская

Кладбище ул. Чехова
	1 раза  
	апрель-май

	
	Подсыпка дорог
	Кладбище ул. Курская
	не менее 

20 м3 
	апрель-июль

	
	
	Кладбище ул. Милицейская
	не менее 

20 м3
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова
	не менее

 20 м3
	

	
	Завоз песко-гравийной смеси
	Кладбище ул. Курская
	90 м3
	с момента подписания контракта по 12 апреля 2015 года 

	
	
	Кладбище ул. Милицейская
	70 м3
	

	
	
	Кладбище ул. Чехова
	50 м3
	

	
	
	Сельские населенные пункты:

с. Ружино, с. Орловка, с. Тургенево, с. Курское, с. Глазовка, с. Лесное

 с. Иннокентьевка, с. Елизаветовка, с. Тихменево,  с. Марково, с. Буссе  

с. Прохаско, с. Ильмовка,  с. Тамга

с. Пантелеймоновка, с. Невское, 

с. Донское, с. Филаретовка, с. Полевое, База Старой Уссури
	по заявке
	


