PAGE  
2

[image: image1.png]




АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2015                                         г. Лесозаводск                                                 № 367                                      
О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов
В целях  обеспечения  своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Лесозаводского  городского округа к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов, в соответствии с Федеральным законом                № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного                                          самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа, на основании распоряжения администрации Приморского края от 12.01.2015 № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и                     жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов» администрация Лесозаводского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Создать городской штаб Лесозаводского  городского  округа по                           подготовке и прохождению отопительного сезона 2015-2016 годов и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Лесозаводского городского округа  к  работе в осенне-зимний период  2015 - 2016 годов (приложение 2).
3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса,                 предприятий   различных форм собственности, обеспечивающих  население                   городского округа, объекты соцкультбыта  и производства  жилищно-коммунальными услугами, руководителям учреждений образования,                              здравоохранения и культуры, МКУ «Хозяйственное управление администрации» в пределах своих полномочий:
3.1. Обеспечить успешное завершение отопительного сезона 2014-2015              годов, проанализировать его итоги и наметить практические меры по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

3.2. Обеспечить поэтапное  выполнение плана ремонтно-подготовительных  работ:
- до 15 августа 2015 года - в размере 80 процентов от плановых объемов     работ;

- до 1 октября  2015 года – полную готовность к началу  отопительного               сезона;

3.3. Разработать и утвердить до 1 мая 2015 года планы-графики                         переаттестации  и  обучения работников жилищно-коммунальных предприятий.

3.4. До 1 октября 2015 года обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на энергосетевых объектах.
3.5. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок               персонала, в том числе, при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.
3.6. Для предотвращения нарастания износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства планировать замену ветхих и аварийных инженерных              сетей в объеме не менее пяти процентов от их общего числа.
4.   Рекомендовать филиалу «Лесозаводский»  КГУП "Примтеплоэнерго" (Кислицин):
4.1. Обеспечить:
а) подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его эксплуатации и ведении, к                    отопительному сезону 2015-2016 годов в установленные сроки;
б) устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 20 октября 2015 года представить отчет с копиями паспортов готовности предприятия,                   теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) в отдел                           жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;
в) отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и                  безаварийного прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов;
г) контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

д) с 01 февраля 2015 снижение в сопоставимых условиях объема потребления тепло- электроэнергии, воды, угля, мазута и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2014 году каждого из указанных ресурсов. 

4.2. При проведении промывки и опрессовки систем теплоснабжения                       привлекать представителей управляющих компаний, председателей ТСЖ,                   обслуживающих компаний. 
5.  Рекомендовать руководителям предприятий: ДВОСТ ДТВ-СП ЦДТВ И.Н. Андрееву, «Вагонное ремонтное депо Ружино» Новосибирского филиала «ВРК-1» П.Н. Семенову обеспечить:
5.1 подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его эксплуатации и ведении, к                      отопительному сезону 2015-2016 годов в установленные сроки;
5.2 устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 20 октября 2015 года представить отчет с копиями паспортов готовности предприятия,                    теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;
5.3 отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и                       безаварийного прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов;
5.4 контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

5.5 с 01 февраля 2015 снижение в сопоставимых условиях объема                       потребления тепло- электроэнергии, воды, угля, мазута и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2014 году каждого из указанных ресурсов.
6. Рекомендовать руководителям предприятий: МУП «Ружинские                    коммунальные сети» О.В. Красимову, ОАО «Электросервис» Т.И. Кунавиной, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву, ООО «Жилком-2» В.Н. Битинекову обеспечить подготовку объектов и сетей, находящихся в их эксплуатации и               ведении, к работе в условиях отопительного сезона 2015-2016 годов.
7. Обеспечить предоставление в установленные сроки информации:         
7.1. Руководителям учреждений образования, здравоохранения и культуры, МКУ «Хозяйственное управление администрации»,  руководителям предприятий: филиалу «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» В.В. Кислицину, ОАО «Электросервис» Т.И. Кунавиной, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву, ДВОСТ ДТВ-СП ЦДТВ  И.Н. Андрееву, Новосибирскому филиалу                                 «Вагонно-ремонтная компания№1» П.Н. Семенову, Филиалу «Уссурийский» ОАО «Славянка»  С.А. Бгатову, МУП «Ружинские коммунальные сети» О.В. Красимову,  ООО «Жилком» А.В. Васенёву, ООО «Жилком-2» В.Н. Битинекову, ООО «Наш дом» А.А. Кошевому, ООО «Лидер» В.А. Кузнецову, ООО «Ружино»                      П.П. Косякову, ООО «Прометей» С.А. Матежу, ООО «Гарант» С.А. Трапезникову,  председателям ТСЖ: ТСЖ-1, ТСЖ-2, В.К.Ушкову, ТСЖ-3 А.А. Олешкевичу, ТСЖ «Управдом» Н.М. Аслановой, ТСЖ-18 И.Л. Костюк, ТСЖ «Мастер»                                О.Е. Гарифулиной, ТСЖ-11 О.Б. Олешкевич, ТСЖ «Железнодорожник»                        Г.А. Морозовой, ТСЖ «Тепличная» А.Е. Штырмер, ТСЖ «Уютный дом»                 М.С. Переверзеву  и иных предприятий всех форм собственности, обслуживающих жилой фонд и объекты соцкультбыта - о ходе подготовки к осенне-зимнему                    периоду 2015-2016 годов еженедельно по состоянию на третий день недели (среда), начиная с 05 июня 2015 года по 16 октября  2015 года, в соответствии с                            приложением 3.         
7.2. Руководителям предприятий, вырабатывающих тепловую энергию и                  отапливающих жилищный фонд и объекты соцкультбыта: филиалу                                       «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» В.В. Кислицину,  ДВОСТ ДТВ-СП ЦДТВ  Д.В. Зинченко, Новосибирскому филиалу «Вагонно-ремонтная компания       № 1» П.Н. Семенову, ОАО «РЭУ» филиал «Приморский» ЭРТ-1 А.В. Зюзину:
а) о фактическом накоплении топлива на складах по состоянию на первое число каждого месяца следующего за отчетным, начиная с июня по октябрь      2015 года;
б) ежедневно, в период с 9-00 ч. до 10-00 ч., сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами                            энергетики в зимних условиях, с начала отопительного сезона 2015-2016 годов,               согласно приложению 4;

7.3. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий: филиалу                                «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» В.В. Кислицину, ОАО                          «Электросервис» Т.И. Кунавиной, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву,  МУП «Ружинские коммунальные сети» О.В. Красимову:
а) сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях  на 2015-2016 годы по состоянию на 01 и 15 число каждого                          месяца, начиная с 01 июня 2015 года по 15 ноября 2015 года, в соответствии с               приложением 5;
б) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах                               соцкультбыта ежемесячно в срок до второго числа месяца, следующего за                          отчетным периодом, начиная с 1 июля 2015 года;
в) взять под личный контроль работу по установке общедомовых и                            индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию.
8. Филиалу «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Кислицин): создать запас топлива к началу отопительного сезона  на 1 октября 2015 года:
-    мазута –  4412 тонн;
-     угля    -   1844 тонн. 
9. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание и обслуживание                 общего имущества многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон                   действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в                           многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической                        возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим                                    законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов                         собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.
10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации                        Лесозаводского городского округа (Лочмелев) до 15 мая 2015 года подготовить проект распоряжения о создании комис​сии по оценке готовности жилищного                    фонда, энергоисточников, тепловых и элек​трических сетей к эксплуатации в                 зимних условиях (в состав комиссии включить (по согласованию) представителя муниципальной жилищной инспекции и пред​ставителя Лесозаводского отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью) и обеспечить                      получение паспортов готовности:

- жилищного фонда - до 15 сентября 2015 года;

- организаций - до 01 ноября 2015 года;

11. Утвердить График проведения штабов по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016 годов по                          Лесозаводскому городскому округу (приложение 6).
12. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса,               пред​приятий различных форм собственности, обеспечивающих население                     городского округа, объекты соцкультбыгга и производства жилищно-коммунальными услуга​ми, руководителям учреждений образования,                                                 здравоохранения, культуры, управ​ляющих компаний, обслуживающих                             организаций, председателям ТСЖ:

12.1 предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства                             администрации Лесозаводского городского округа, подписанные паспорта                           готовности к прохож​дению отопительного сезона 2015-2016 годов жилищного фонда до 01 октября 2015 года и объектов жилищно-коммунального комплекса, предприятий до 01 но​ября 2015 года;

12.2 присутствовать и отчитываться о ходе подготовки к отопительному                 сезону 2015-2016 годов на городском штабе согласно графику проведения штаба по под​готовке к отопительному сезону 2015-2016 годов.
13. Финансовому управлению администрации Лесозаводского городского округа (Синюкова) с мая 2015 года начать финансирование работ по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов в соответствии с муниципальными                           целевыми программами.

14. Муниципальному автономному учреждению «Лесозаводское                         телевиде​ние» (Иванюта) регулярно освещать ход подготовки к отопительному                 сезону 2015-2016 годов в средствах массовой информации.
15. Общему отделу администрации Лесозаводского городского округа (Третьяченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте                    Лесозаводского городского округа.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на               первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа                   Ю.Н. Карлина.
Глава администрации
Лесозаводского городского округа                                                             А.С. Суханов
