PAGE  
3

Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа»

	Адресный перечень  


	общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» 


					
	№
п/п

	Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории

	Перечень видов работ

	Срок выпол-нения работ


	1

	2

	3

	4


	1

	Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 29

	 Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации в 2018 году;

снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроуста-

новочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения в 2019г.

	2018 - 2020


	2

	Площадь Славы, 

г. Лесозаводск, 
ул. Петрова,10 

	 Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2021


	3

	Сквер Дружбы, 

г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января,67

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2023


	4

	Сквер Имени М.И. Будника, г. Лесозаводск, ул. Будника,119

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2022


	5

	Сквер с. Пантелеймоновка,

г. Лесозаводск. с. Пантелеймоновка, 
ул. Гагарина,18

	Ремонт асфальтового покрытия,  установка урн, установка светильников, установка скамеек,  устройство спортивной площадки, установка малых архитектурных форм

	2020


	6

	Площадь Войнов-интернационалистов, 

г. Лесозаводск, 
ул. Ключевая, 26

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2022


	7

	Площадь 9 Января, 

г. Лесозаводск, 
ул.9 Января,62

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2023


	8

	Сквер «Планета», 

г. Лесозаводск,
 ул. Урицкого,14

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году; разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2020 


	9

	Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, 

г. Лесозаводск, 
ул. Заводская,8

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2023


	10

	Сквер Имени 12-ти, 

г. Лесозаводск,
пер. Советский,10.

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2024


	
11

	Пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская – завершение работ

	Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, смена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм ( установка скамеек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса,  игровой панели, счет со столиками, качалки. детского спортивно-игрового комплекса) завершение работ

	2018


	12

	Парк «Ружино», 

г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого,12

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018году;

Разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2020 


	13

	Парк «Городской», 

г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко,2

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2024



	


