PAGE  
6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                                     от 16.12.2019  № 1576-НПА
ПОРЯДОК
 подготовки проектов муниципально-частного партнерства, 
принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства и мониторинга реализации соглашений 
о муниципально-частном партнерстве в Лесозаводском городском округе  

1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), принятия решений о реализации проектов МЧП, реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП в Лесозаводском городском округе (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности органов администрации Лесозаводского городского округа (далее – Администрация), муниципальных учреждений Лесозаводского городского округа и частных партнеров при подготовке проектов МЧП, принятии решений о реализации проектов МЧП, реализации и мониторинге реализации соглашений о МЧП.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- публичный партнер - Лесозаводский городской округ, от имени которого выступает глава Лесозаводского городского округа;

- инициатор проекта:

а) органы Администрации, муниципальные учреждения Лесозаводского городского округа, осуществляющие управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП;

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным  партнером, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с ч.3-4 ст.8  Федерального  закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- решение о реализации проекта МЧП – муниципальный правовой акт Администрации. 

Остальные понятия используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).
1.3. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов МЧП, подготовкой и реализацией соглашений о МЧП, осуществляет отдел экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа (далее - уполномоченный орган).

1.4. До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее – Порядок проведения переговоров).

Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров в срок не позднее 15 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров.

2. Разработка и рассмотрение предложения 

о реализации проекта МЧП публичным партнером
2.1. В случае если инициатором проекта МЧП является Администрации, муниципальное учреждение Лесозаводского городского округа, инициатор проекта обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386).

2.2. Инициатор проекта  разрабатывает предложение о реализации проекта МЧП и направляет такое предложение в уполномоченный орган.

2.3. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения предложения о реализации проекта МЧП осуществляет подготовку заключения, в котором отражает:

2.3.1. возможность реализации проекта МЧП инициатором проекта;

2.3.2. возможность осуществления полномочий публичного партнера.

2.3.3. возможности направлении предложения о реализации проекта в уполномоченный орган Администрации Приморского края на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества
2.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний.  По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства РФ, законов Приморского края и муниципальных правовых актов Лесозаводского городского округа, уполномоченный орган направляет рекомендации инициатору проекта  по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня проведения переговоров.  Инициатор проекта, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган.  Срок, указанный в пункте 2.3. Порядка, продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.5. В срок не позднее 5 дней со дня подготовки заключения,  указанного  в пункте 2.3. Порядка, уполномоченный орган направляет заключение, оригиналы  протоколов  предварительных переговоров  инициатору  проекта.

2.6. В течение 5 дней со дня получения заключения, указанного  в пункте 2.3. Порядка инициатор проекта утверждает решение публичного партнера о направлении предложения о реализации проекта МЧП в орган Администрации Приморского края уполномоченный на осуществление полномочий, определенный постановлением администрации Приморского края от 16.08.2018 № 387 «Об уполномоченном органе на осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственном-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Приморского края от 04.02.2015 № 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» (далее - орган Администрации Приморского края) для рассмотрения, в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП 
частным партнером и рассмотрение предложения 
о реализации проекта МЧП
3.1. В случае если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое может являться частным партнером, оно обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и направляет его на рассмотрение в уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня получения и осуществляет подготовку заключения, в котором отражается:

3.3.1 возможность осуществления полномочий  публичного  партнера;

3.3.2 направление  предложения  о  реализации  проекта МЧП  в орган Администрации, муниципальное учреждение Лесозаводского городского округа,  осуществляющие управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП (далее – куратор проекта МЧП).

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 70 дней со дня поступления такого предложения куратор проекта МЧП принимает одно из следующих решений:

3.4.1 о направлении предложения о реализации проекта  МЧП  на рассмотрение в уполномоченный орган Администрации Приморского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

3.4.2 о невозможности реализации проекта МЧП по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.8 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП куратор проекта МЧП до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4. Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5. Порядка, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.7. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.4. Порядка, куратор проекта МЧП  направляет  данное  решение,  оригиналы  протоколов  предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта, в уполномоченный орган,  а также размещает указанные документы и предложение  о реализации проекта МЧП на официальном сайте Лесозаводского городского округа.

3.8. В случае если публичным партнером принято решение, указанное в подпункте 3.4.1. Порядка, публичный партнер в срок,  не превышающий 10 дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в уполномоченный орган Администрации Приморского края.

4. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП
4.1. Куратор проекта МЧП, разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет главе Лесозаводского городского округа  для утверждения.

4.2. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета Лесозаводского городского округа, либо бюджетные инвестиции осуществляются в форме капитальных вложений, проект МЧП направляется в Думу Лесозаводского городского округа для рассмотрения и принятия решением Думы Лесозаводского городского округа расходного обязательства с определением источников финансирования.
4.3. Решение о реализации проекта МЧП в форме постановления Администрации принимается в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения уполномоченным органом Администрации Приморского края об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

4.4. На основании решения о реализации проекта МЧП публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП, за исключением случаев, предусмотренных ч.8-10 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ.

5. Конкурс на право заключения соглашения 

о реализации проекта МЧП
5.1. Правовым актом Администрации определяется  порядок  размещения  сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП (далее-Конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального  закона № 224-ФЗ.

5.2. Куратор проекта МЧП согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом.

5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведенного конкурса куратор проекта МЧП направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса и проект соглашения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

6. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП
6.1. Куратор проекта МЧП  разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст.12 Федерального закона № 224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

6.3. Публичный партнер направляет в электронном виде подписанное соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня подписания. 

7. Порядок осуществления контроля за исполнением 
соглашения о реализации проекта МЧП
7.1. Куратор проекта МЧП  осуществляет контроль за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

7.2. Куратор проекта МЧП по результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным периодом, заверенные копии актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случае их выявления.

7.3 Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным партнером в лице куратора проекта МЧП в течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

8. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП
8.1. Куратор проекта МЧП в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга, размещает в электронном виде, посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление", сведения в соответствии с частью 7 Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее – Приказ от 27.11.2015 № 888).

8.2.Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с Приказом от 27.11.2015 № 888. Под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению на официальном сайте Лесозаводского городского округа.

8.4. Сведения, предоставленные отраслевыми  (функциональными) органами Администрации, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в течение срока действия соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.
___________________________
