PAGE  
5

[image: image1.png]





АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2020                                         г. Лесозаводск                                                 № 268
О подготовке жилищно-коммунального хозяйства
 Лесозаводского городского округа к работе 
в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Лесозаводского городского округа к работе                          в осенне-зимний период 2020-2021 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                           самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа, на основании распоряжения Администрации Приморского края                             от 09.01.2018 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса                         и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов» администрация Лесозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб Лесозаводского городского округа                          по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов                               жилищно-коммунального хозяйства Лесозаводского городского округа к работе              в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов (приложение 2).
3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса,                   предприятий   различных форм собственности, обеспечивающих  население                Лесозаводского городского округа, объекты соцкультбыта  и производства                    жилищно-коммунальными услугами, руководителям учреждений образования, здравоохранения и культуры, МКУ «Хозяйственное управление администрации Лесозаводского городского округа» в пределах своих полномочий:
3.1. Обеспечить успешное завершение отопительного сезона 2019-2020      годов, проанализировать его итоги и наметить практические меры по подготовке             к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
3.2. Обеспечить поэтапное выполнение плана ремонтно-подготовительных работ:
- до 01 сентября 2020 года - в размере 80 процентов от плановых объемов                  работ;

- до 15 октября 2020 года – полную готовность к началу отопительного                сезона;

3.3. Разработать и утвердить до 1 мая 2020 года планы-графики                            переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий.

3.4. До 01 октября 2020 года обеспечить накопление запасов                               материально-технических ресурсов комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных                ситуаций на энергосетевых объектах.
3.5. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок                      персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить                       их выполнение.
3.6. Для предотвращения нарастания износа основных фондов                              жилищно-коммунального хозяйства планировать замену ветхих и аварийных                   инженерных сетей в объеме не менее семи процентов от их общего числа.
4. Рекомендовать филиалу «Лесозаводский» КГУП "Примтеплоэнерго" (Широков) обеспечить:
4.1. Подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов                       инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его эксплуатации                      и   ведении, к отопительному сезону 2020-2021 годов в установленные сроки;
4.2. Устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 октября 2020 года представить отчет с копиями паспортов готовности предприятия,                            теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) в отдел                          жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа;
4.3. Отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного                          и безаварийного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов;
4.4. Накопление запасов материально-технических ресурсов,                   комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой          техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на энергосетевых объектах к 15 октября 2020 года;

4.5. Контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

4.6. Ежемесячное предоставление в управление жизнеобеспечения              администрации Лесозаводского городского округа отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца,         следующего за отчетным;

4.6. С 1 января 2020 года снижение в сопоставимых условиях объема          потребления тепло - электроэнергии, воды, угля, мазута и иного топлива не менее чем на 3 процента от объема, фактически потребленного в 2019 году каждого                     из указанных ресурсов; 

4.2. При проведении промывки и опрессовки систем теплоснабжения                       привлекать представителей управляющих компаний, председателей ТСЖ,               обслуживающих компаний. 
5.  Рекомендовать руководителям предприятий: ДВОСТ ДТВ-СП ЦДТВ   Д.В. Зинченко, Новосибирского филиала «ВРК-1» С.Ю. Московцу обеспечить:
5.1. Подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов                        инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в его эксплуатации                    и   ведении, к отопительному сезону 2020-2021 годов в установленные сроки;
5.2. Устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 15 октября 2020 года представить отчет с копиями паспортов готовности предприятия,                теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) в     управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.
5.3. Отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного                            и безаварийного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов.
5.4. Контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.
5.5. С 01 января 2020 снижение в сопоставимых условиях объема                потребления тепло-электроэнергии, воды, угля, мазута и иного топлива не менее чем на 3 процента от объема, фактически потребленного в 2019 году каждого                  из указанных ресурсов.

6. Рекомендовать руководителям предприятий: МУП «Коммунальное хозяйство» Ю.В. Кузьмину, ООО «Водоресурс» В.Н. Лазареву, ООО «Водосток» В.Н. Лазареву, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву обеспечить подготовку объектов и сетей, находящихся в их  эксплуатации и ведении, к работе в условиях отопительного сезона 2020-2021  годов.
7. Обеспечить предоставление в установленные сроки информации:
7.1. Руководителям учреждений: МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа» Ю.С. Мартеха, МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа» С.В. Пономарчуку, МКУ «Хозяйственное управление администрации Лесозаводского городского округа» Н.П. Полищуку,  руководителям предприятий: филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» А.В. Широкову, ООО «Водоресурс» В.Н. Лазареву,                 ООО «Водосток» В.Н. Лазареву, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву, ДВОСТ ДТВ-СП ЦДТВ  Д.В. Зинченко, Новосибирского филиала АО «ВРК-1» С.Ю.   Московцу, производственного участка № 5/4 ЖКС № 5 филиала                       ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО А.Н. Кочеткову, МУП «Коммунальное хозяйство» Ю.В. Кузьмину,  ООО «Жилком» С.А. Трапезникову, ООО «Жилком-2»                      В.Н. Битинекову, ООО «Наш дом» А.И. Кошевому, ООО «Лидер» В.А. Кузнецову, ООО «Ружино» В.В. Коровицкому, ООО «Прометей» С.А. Матежу, ООО «Гарант» Р.В. Сысоенко,  председателям ТСЖ: ТСЖ-1, ТСЖ-2 В.К.Ушкову, ТСЖ-3                     П.А. Боброву, ТСЖ «Управдом» Н.М. Аслановой, ТСЖ-18 И.Л. Костюк, ТСЖ-11 О.Б. Олешкевич, ТСЖ «Железнодорожник» Г.А. Морозовой, ТСЖ «Уютный дом» И.А. Переверзевой, ТСН «Уют» М.П. Струковой, ТСН «Согласие» А.Н. Бычкову, ТСН «Лотос» А.Г. Мининой  и иных предприятий всех форм собственности, обслуживающих жилой фонд и объекты соцкультбыта - о ходе подготовки                           к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов еженедельно по состоянию на третий день недели (среда), начиная с 03 июня 2020 года по 14 октября  2020 года,                         в соответствии с  приложением 3.
7.2. Руководителям предприятий, вырабатывающих тепловую энергию                      и отапливающих жилищный фонд и объекты соцкультбыта: филиала                     «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» А.В. Широкову, ДВОСТ                          ДТВ-СПЦДТВ Д.В. Зинченко, Новосибирского филиала «ВРК-1» «Вагонное ремонтное депо Ружино» С.Ю. Московцу, производственного участка № 5/4 ЖКС № 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО А.Н. Кочеткову:
7.2.2. О фактическом накоплении топлива на складах по состоянию                       на первое число каждого месяца следующего за отчетным, начиная с июня по октябрь 2020 года;
7.2.3. Ежедневно, в период с 09-00 до 10-00 сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами                      энергетики в зимних условиях, с начала отопительного сезона 2019-2020 годов,      согласно приложению 4.
7.3. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий: филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» А.В. Широкову, МУП «Коммунальное хозяйство» Ю.В. Кузьмину, ООО «Водоресурс» В.Н. Лазареву, ООО «Водосток» В.Н. Лазареву, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву:
7.3.1. Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе                 в зимних условиях на 2020-2021 годы по состоянию на 01 и 15 число каждого                    месяца, начиная с 01 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года, в соответствии                        с приложением 5;
7.3.2. О проделанной работе по установке приборов контроля и учета                     энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах                  соцкультбыта ежемесячно в срок до второго числа месяца, следующего                      за отчетным периодом, начиная с 1 июля 2020 года;
7.4. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий: филиала                «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» А.В. Широкову, МУП «Коммунальное хозяйство» Ю.В. Кузьмину, ООО «Водоресурс» В.Н. Лазареву, ООО «Водосток» В.Н. Лазареву, ООО «Коммунальные сети» В.Н. Лазареву взять под личный контроль работу по установке общедомовых и      индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию.
8. Филиалу «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Бабич) создать   запас топлива к началу отопительного сезона на 1 октября 2020 года:
- мазута – 3353 тонн;
-   угля   – 1478 тонн. 
9. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание и обслуживание                 общего имущества многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон                   действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии                                  в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической                   возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм                  и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим                                 законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов                                      собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.
10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа (Синюков) до 15 мая 2020 года подготовить проект постановления администрации  Лесозаводского городского округа о создании комиссии по оценке готовности жилищного фонда, энергоисточников тепловых и электрических сетей                              к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссии включить (по согласованию) представителя муниципальной жилищной инспекции и представителя Лесозаводского отдела по надзору за промышленной и  энергетической безопасностью) и обеспечить получение паспортов готовности:

- жилищного фонда - до 15 сентября 2020 года;

- объектов соцкультбыта - до 15 сентября 2020 года;

- организаций - до 01 ноября 2020 года.
11. Утвердить график проведения штабов по подготовке объектов                    жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов                        по Лесозаводскому городскому округу (приложение 6).

12. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса,                предприятий различных форм собственности, обеспечивающих население                                  городского округа, объекты соцкультбыта и производства                                         жилищно-коммунальными услуга​ми, руководителям учреждений образования, здравоохранения, культуры, управляющих компаний, обслуживающих организаций, председателям ТСЖ:
12.1. Предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,             подписанные паспорта готовности к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов жилищного фонда и объектов соцкультбыта до 14 сентября 2020 года,                               предприятий до 19 октября 2020 года;

12.2. Присутствовать и отчитываться о ходе подготовки к отопительному              сезону 2020-2021 годов на городском штабе согласно графику проведения штаба по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.
13. Финансовому управлению администрации Лесозаводского городского округа (Синюкова) с мая 2020 года начать финансирование работ по подготовке                  к отопительному сезону 2020-2021 годов в соответствии с муниципальными целевыми программами.

14. Муниципальному автономному учреждению «Лесозаводское                           телевидение» (Гершун) регулярно освещать ход подготовки к отопительному       сезону 2020-2021 годов в средствах массовой информации.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа Ю.Н. Федосенко.
Глава Лесозаводского городского округа                                                С.В. Михайлов
