PAGE  
3

Приложение 1
к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от 28.02.2020  № 256
Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2018 - 2022 годы»

	Адресный перечень

	общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» 

	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполне-ния работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская – завершение работ
	Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, смена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм ( установка скамеек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса, игровой панели, счет со столиками, качалки. детского спортивно-игрового комплекса) завершение работ
	2018

	2.
	Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 29
	Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации в 2018 году;

снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроустановочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения 
(в 2019 г. первая очередь; 
в 2020 г. вторая очередь)
	2018 - 2022

	3.
	Сквер «Планета», 

г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого, 14
	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году; разработка проектно-сметной документации в 2019 году
	2018-2022 

	4.
	Парк «Ружино», 

г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого, 12
	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году;

Разработка проектно-сметной документации в 2019 году
	2018-2022 

	5.
	Сквер с. Пантелеймоновка,

г. Лесозаводск. 
с. Пантелеймоновка, 
ул. Гагарина, 18
	Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка видеонаблюдения, устройство спортивной площадки, устройство детской площадки установка малых архитектурных форм
	2020

	6. 
	Парк «Сплавщик», 
г. Лесозаводск, в районе дома 48 по 
ул. Имени 12-ти
	Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, установка ограждения
	2021

	7. 
	Площадь Славы, 

г. Лесозаводск, 
ул. Петрова, 10 
	 Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2022

	8. 
	Сквер Имени М.И. Будника, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2022

	9. 
	Площадь Воинов-интернационалистов, 

г. Лесозаводск, 
ул. Ключевая, 26
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2022

	10. 
	Сквер Дружбы, 

г. Лесозаводск,

ул. 9 Января, 67
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2023

	11. 
	Площадь 9 Января, 

г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, 62
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2023

	12. 
	Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, 

г. Лесозаводск, 
ул. Заводская, 8
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2023

	13. 
	Сквер Имени 12-ти, 

г. Лесозаводск, 
пер. Советский,10.
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2024

	1. 14.
	Парк «Городской», 

г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко,2
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм
	2024


