PAGE  
11

                                                                                    Приложение 1
                                                                                                                                                             к постановлению администрации


                                                                          Лесозаводского городского округа


                                                                                       от 02.03.2020 № 266
Приложение 2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» 
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
	№ 
п/п
	Наименование  
муниципальной  программы,   
подпрограммы, 
отдельного  мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли
	Срок
	Ожидаемый    
непосредствен-ный  результат    
(краткое описание)
	Последствия  
 нереализации  
муниципальной программы,   отдельного   мероприятия
	Связь с  показателями муниципальной   программы

	
	
	
	начала  
реализа-ции
	окончания 
реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  1
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. Пушкинская,

ул. Дзержинского,

ул. Маяковского, 

ул. Октябрьская,

ул. Ленинская,

ул. Марковская,

ул. Литовская,

ул. Камышовая,

ул. Милицейская,

ул. Сибирцева

ул. 9 Января
ул. Курская,

ул. 50 лет ВЛКСМ,

ул. Пригородная,

ул. Пограничная,

ул. Кравчука,

ул. Калининская,

ул. Григоренко, 

ул. Луговая,

ул. Пролетарская,

ул. Степная
	отдел ЖКХ
	2017 г.
	2022 г.
	Повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, развитие экономики, повышение уровня жизни


	Отставание в развитии дорожной сети будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики
	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»   (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети  
	-/-
	2017 г.
	2022 г.
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2017 г.
	2022 г.
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3


Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов,                          придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование 

мероприятия
	Объем финансиро-вания 2017г.

(тыс.руб.)
	Объем финан-сирова-ния   2018г. (тыс.
руб.)
	Объем финанси-рования   2019г.

(тыс. руб)
	Объем финанси-рования 2020г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2022 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	г. Лесозаводск, ул. Белова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1231 м2
	-
	-
	1 287,724
	
	-
	-

	2.
	г. Лесозаводск, ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1631 м²
	
	
	2 148,288
	
	
	

	3.
	г. Лесозаводск, ул. Щорса
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2356 м²
	
	
	2 177,266
	
	
	

	4.
	г. Лесозаводск, ул. Куйбышева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 735 м²
	
	
	1 558,474
	
	
	

	5.
	г. Лесозаводск, ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 700 м²
	
	
	642,745 
	
	
	

	6.
	г. Лесозаводск,  

с. Филаретовка
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5460 м2
	-
	-
	2500,661
	-
	-
	-

	7.
	г. Лесозаводск, ул Курская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 8400 м2
	
	
	
	9 797,470
	
	

	8.
	г. Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3500 м²
	
	
	
	2 603,347
	
	

	9.
	г. Лесозаводск, ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 28600 м2, замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	
	
	
	20 991,049
	
	

	10.
	г. Лесозаводск, ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10400 м²
	
	
	
	3 498,244
	
	

	11.
	г. Лесозаводск, ул. Октябрьская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5600 м²
	
	
	
	
	402,88
	

	13.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 19750 м2
	
	
	
	
	1 420,86
	

	14.
	г. Лесозаводск, ул. Кравчука
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4200 м2
	
	
	
	
	402,88
	

	15.
	г. Лесозаводск, ул. Пригородная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2100 м²
	
	
	
	
	201,44
	

	16.
	г. Лесозаводск,  ул. Сибирцева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2100м2
	
	
	
	
	140,82
	

	17.
	г. Лесозаводск, ул. Григоренко
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 14400 м2
	
	
	
	
	965,59
	

	18.
	г. Лесозаводск, ул. Марковская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 14400 м2
	
	
	
	
	965,53
	

	19.
	г. Лесозаводск, ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6000  м2
	
	
	
	
	
	557,97

	20.
	г. Лесозаводск, ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия,  7700 м²
	
	
	
	
	
	716,06

	21.
	г. Лесозаводск, ул. Пограничная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5600 м2
	
	
	
	
	
	520,77

	22.
	г. Лесозаводск, ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 490 м2
	
	
	
	
	
	45,57

	23.
	г. Лесозаводск, ул. Луговая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 13300 м2
	
	
	
	
	
	1 236,83

	24.
	г. Лесозаводск, ул. Пролетарская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3500 м2
	
	
	
	
	
	325,48

	25.
	г. Лесозаводск, ул. Степная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5600 м2
	
	
	
	
	
	130,19

	26.
	г. Лесозаводск, ул. Литовская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2800 м2
	
	
	
	
	
	260,38

	27.
	г. Лесозаводск, ул. Урицкого
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2500 м2
	
	
	
	
	
	232,49

	28.
	г. Лесозаводск, ул. Камышовая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5500 м2
	
	
	
	
	
	474,26

	
	Итого:
	0
	3909,02
	10 315,16
	36 890,11
	4 500,00
	4 500,00


Таблица 2.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет

2017 г.

(тыс. руб.)
	Объем финансиро-вания мест-ный бюд-жет 2018 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2019 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2020 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2022 г.

(тыс. руб.

	1.
	 город

Лесозаводск
	Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог и улиц, исправление профиля автодорожного покрытия, механизированная и ручная  уборка, поливка ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт)в т.ч. сельские населенные пункты
	14775
	13870
	19 591,83
	19 604,04
	14 002,00
	15 039,00


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2017г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2018г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2019г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2022г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование  технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения
	2500
	2362,56
	1 749,15
	2000
	2000
	2000


Таблица 4.Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2017г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2018г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2019г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2022г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	0
	48,88
	761,24
	500,00
	500
	500

	2.
	Лесозаводский городской округ
	Субсидии из вышестоящего бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Лесозаводский городской округ
	Проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2017г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2018г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2019г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2020г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2022г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации за счет резервного фонда Администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0
	0
	728,887
	0
	0
	0


