PAGE  
10

Приложение 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
	Адресный перечень


	дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству в 2021-2027 годах


							
	№
п/п

	Наименование муниципального образования, адрес дома 

	Минимальный перечень видов работ

	Срок вы-полне-ния работ


			ремонт дворо-вых проез-дов

	обеспе-чение осве-щения дворо-вых терри-торий

	уста-новка ска-меек

	устано-вка урн 
для мусора

	
	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	1

	г. Лесозаводск, 

ул. Мира, д. № 1, № 2, № 3- работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2018


	2

	г. Лесозаводск, 

ул. Спортивная, д. № 4- работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2018


	3

	г. Лесозаводск, 

ул. Урицкого, д. № 7 - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2018


	4

	г. Лесозаводск, 

ул. Путейская, д. № 11 - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2018


	5
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 29

	х

	х

	х

	х

	2024

	6
	г. Лесозаводск, 

ул. Щорса, д. № 3

	x
	x
	х

	x
	2024

	7

	г. Лесозаводск, 

ул. Литовская, д. № 5- работы завершены

	х
	х
	х

	х
	2020


	8

	г. Лесозаводск,

ул. Урицкого, д. № 11а

	х

	х

	х

	х

	2024


	9
	г. Лесозаводск,

 ул. Путейская, д. № 8

	x

	x

	х

	X
	2024

	10
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, 
д. № 143 

	x
	x
	х

	x
	2024

	11
	г. Лесозаводск, 

ул. Океанская, д. № 8а

	x
	x
	х

	x
	2024

	12
	г. Лесозаводск,

 ул. Октябрьская, 
д. № 109

	x

	x

	х

	x

	2024

	13
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, № 49

	x

	x

	х

	x

	2024

	14
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 47

	х

	х

	х

	х

	2024

	15
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 45

	х

	х

	х

	х

	2024

	16
	г. Лесозаводск, 

ул. Королева, д. № 2

	х

	х

	х

	х

	2024

	17

	г. Лесозаводск, 

ул. Камышовая, д. № 3а - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2020


	18

	г. Лесозаводск, 

ул. Океанская, д. № 10

	х

	х

	х

	х

	2024


	19
	г. Лесозаводск, 

ул. Королева, д. № 4

	х

	х

	х

	х

	2024


	20
	г. Лесозаводск, 

ул. Сибирцева, д. № 90

	x
	x
	x
	x
	2024

	21
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный,
д. № 10

	x
	x
	x
	x
	2024

	22
	г. Лесозаводск, 

ул. Мира, д. № 5

	x
	x
	x
	x
	2024

	23
	г. Лесозаводск, 

ул. Макарова, д. № 20

	x
	x
	x
	x
	2024

	24
	г. Лесозаводск, 

ул. Макарова, д. № 21

	x
	x
	x
	x
	2024

	25
	г. Лесозаводск,

ул. Пушкинская, д. № 36

	x
	x
	x
	x
	2024

	26
	г. Лесозаводск, 

ул. Камышовая, д. № 1-в

	x
	x
	x
	x
	2024

	27
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, д. № 7

	x
	x
	x
	x
	2024

	28
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, д. № 9

	x
	x
	x
	x
	2024

	29
	г. Лесозаводск, 

л. Калининская, 
д. № 28-а

	x
	x
	x
	x
	2024

	30

	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 35- работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2020


	31
	г. Лесозаводск, 

ул. Заводская, д. № 4

	x
	x
	x
	x
	2024

	32

	г. Лесозаводск, 

ул. Заводская, д. № 6- работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2020


	33
	г. Лесозаводск, 

ул. Восточная, д. № 5

	x
	x
	x
	x
	2024

	34
	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 111

	x
	x
	x
	x
	2024

	35
	г. Лесозаводск, 

ул. 9-е Января, д. № 53-а

	x
	x
	x
	x
	2024

	36
	г. Лесозаводск, 

с. Пантелеймоновка, 
ул. Гагарина, д. № 1

	x
	x
	x
	x
	2024

	37
	г. Лесозаводск, 

с. Пантелеймонов-ка, ул. Гагарина, д. № 1-а

	x
	x
	x
	x
	2024

	38
	г. Лесозаводск, 

ул. Лесопильная,
 д. № 18

	x
	x
	x
	x
	2024

	39
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, д. № 84

	x
	x
	x
	x
	2024

	40
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 9

	x
	x
	x
	x
	2024

	41
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 44-а

	x
	x
	x
	x
	2024

	42
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 52

	x
	x
	x
	x
	2024

	43
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 54

	x
	x
	x
	x
	2024

	44
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, д. № 79

	x
	x
	x
	x
	2024

	45
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, д. № 99

	x
	x
	x
	x
	2024

	46
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, 
д. № 96-а

	x
	x
	x
	x
	2024

	47
	г. Лесозаводск,

 ул. Путейская, д. № 7

	x
	x
	x
	x
	2024


	48
	г. Лесозаводск,

 ул. Путейская, д. № 2

	x
	x
	x
	x
	2024


	49
	г. Лесозаводск, 

ул. Пролетарская, д. № 5

	x
	x
	x
	x
	2024


	50
	г. Лесозаводск, 

ул. Тепличная, д. № 3

	x
	x
	x
	x
	2024


	51
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, д. № 32

	x
	x
	x
	x
	2024


	52
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, 
д. № 54-а

	x
	x
	x
	x
	2024


	53
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, д. № 38 

	x
	x
	x
	x
	2024

	54
	г. Лесозаводск, 

ул. Чкалова, д. № 7-а

	x
	x
	x
	x
	2024


	55
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 11

	x
	x
	x
	x
	2024


	56
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 12

	x
	x
	x
	x
	2024


	57
	г. Лесозаводск, 

ул. Макарова, д. № 19

	x
	x
	x
	x
	2024

	58
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 10

	x
	x
	x
	x
	2025

	59
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 30 

	x
	x
	x
	x
	2025

	60

	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 31 - работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2019


	61
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 32

	x
	x
	x
	x
	2025

	62
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 40

	x
	x
	x
	x
	2025


	63
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 44 

	x
	x
	x
	x
	2025

	64
	г. Лесозаводск, 

ул. Сибирцева, д. №  92

	x
	x
	x
	x
	2025

	65
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 14

	x
	x
	x
	x
	2025

	66
	г. Лесозаводск,

 ул. Октябрьская, 
д. № 86 

	x
	x
	x
	x
	2025

	67
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, 
д. № 90-а 

	x
	x
	x
	x
	2025

	68
	г. Лесозаводск, 

ул. Путейская, д. № 1 

	x
	x
	x
	x
	2025


	69
	г. Лесозаводск, 

ул. Урицкого, д. № 13

	x
	x
	x
	x
	2025


	70
	г. Лесозаводск,

 ул. Пушкинская, 
д. № 24

	x
	x
	x
	x
	2025


	71
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 29

	x
	x
	x
	x
	2025


	72
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 2

	x
	x
	x
	x
	2025


	73
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 28

	x
	x
	x
	x
	2025


	74
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 36

	x
	x
	x
	x
	2025


	75
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 48

	x
	x
	x
	x
	2025


	76
	г. Лесозаводск,

ул. Калининская, 
д. № 34

	x
	x
	x
	x
	2025


	77
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 38

	x
	x
	x
	x
	2025


	78
	г. Лесозаводск, 

ул. Кооперативная, 
д. № 1-а

	x
	x
	x
	x
	2025


	79
	г. Лесозаводск, 

ул. Кравчука, д. № 3
	x
	x
	x
	x
	2025


	80
	г. Лесозаводск, 

ул. Кравчука, д. № 3-а

	x
	x
	x
	x
	2025


	81
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 36 

	x
	x
	x
	x
	2025


	82
	г. Лесозаводск,

 ул. Ленинская, д. № 38
	x
	x
	x
	x
	2025

	83
	г. Лесозаводск,

 ул. Ленинская, д. № 39

	x
	x
	x
	x
	2025



	84
	г. Лесозаводск,

 ул. Ленинская, д. № 40

	x
	x
	x
	x
	2025


	85
	г. Лесозаводск,

мкр Лесавино, д. № 12

	x
	x
	x
	x
	2025


	86
	г. Лесозаводск,

мкр Лесавино, д. № 13

	x
	x
	x
	x
	2025


	87
	г. Лесозаводск,

мкр Лесавино, д. № 14

	x
	x
	x
	x
	2025


	88
	г. Лесозаводск, 

ул. Литовская, д. № 3

	x
	x
	x
	x
	2025


	89
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, д. № 12

	x
	x
	x
	x
	2025


	90
	г. Лесозаводск,

ул. Ленинская, д. № 3

	x
	x
	x
	x
	2025


	91
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 5

	x
	x
	x
	x
	2025


	92
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 7

	x
	x
	x
	x
	2025


	93
	г. Лесозаводск, 
пер. Высотный, д. № 2

	x
	x
	x
	x
	2026


	94
	г. Лесозаводск,

 ул. Вокзальная, 

д. № 67-а

	x
	x
	x
	x
	2026


	95
	г. Лесозаводск,

 ул. Береговая, д. № 2-б

	x
	x
	x
	x
	2026


	96
	г. Лесозаводск, ул.50 лет ВЛКСМ, д. № 8

	x
	x
	x
	x
	2026

	97
	г. Лесозаводск, 
ул. Будника, д. № 115

	x
	x
	x
	x
	2026


	98
	г. Лесозаводск, 
ул. 9 января, д. № 65

	x
	x
	x
	x
	2026


	99

	г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 59- работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2019


	100
	г. Лесозаводск,

ул. Путейская, д. № 3

	x
	x
	x
	x
	2026


	101
	г. Лесозаводск,

ул. Путейская, д. № 4

	x
	x
	x
	x
	2026


	102
	г. Лесозаводск,

 ул. Путейская, д. № 6

	x
	x
	x
	x
	2026


	103
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 40

	x
	x
	x
	x
	2026


	104
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 42

	x
	x
	x
	x
	2026


	105
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 46

	x
	x
	x
	x
	2026


	106
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 48

	x
	x
	x
	x
	2026


	107
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 52

	x
	x
	x
	x
	2026


	108
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 54

	x
	x
	x
	x
	2026


	109
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 84

	x
	x
	x
	x
	2026


	110
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 50

	x
	x
	x
	x
	2026


	111

	г. Лесозаводск, 

ул. Спортивная, д. № 1 - работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2019


	112

	г. Лесозаводск, 

ул. Спортивная, д. № 2 - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2020


	113
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 1

	x
	x
	x
	x
	2026


	114

	г. Лесозаводск, 

ул. Степная, д. № 8

	х
	х
	х
	х
	2026


	115
	г. Лесозаводск, 

ул. Тельмана, д. № 1

	x
	x
	x
	x
	2026


	116
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, д. № 14

	x
	x
	x
	x
	2026


	117
	г. Лесозаводск,

 ул. Камышовая, 
д. № 1-а

	x
	x
	x
	x
	2026


	118
	г. Лесозаводск, 

ул. Камышовая, 

д. № 1-б

	x
	x
	x
	x
	2026


	119
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 46

	x
	x
	x
	x
	2026


	120

	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 41 - работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2026


	121
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 43

	x
	x
	x
	x
	2026


	122
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 48

	x
	x
	x
	x
	2026


	123
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 16

	x
	x
	x
	x
	2026


	124
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 50

	x
	x
	x
	x
	2026


	125
	г. Лесозаводск, 

ул. Ленинская, д. № 60

	x
	x
	x
	x
	2026


	126

	г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 26 - работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2020


	127

	г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 28 - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2019


	128
	г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 51

	x
	x
	x
	x
	2026


	129
	г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 53

	x
	x
	x
	x
	2026


	130
	г. Лесозаводск, 

ул. Березовая, д. № 5

	x
	x
	x
	x
	2026


	131
	г. Лесозаводск, 

ул. Березовая, д. № 6

	x
	x
	x
	x
	2026


	133
	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 68

	x
	x
	x
	x
	2026


	134
	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 70

	x
	x
	x
	x
	2026


	135
	Г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января, д. № 55

	x
	x
	x
	x
	2026


	136

	г. Лесозаводск, 
ул.9 Января, д. № 57

	х
	х
	х
	х
	2027


	137
	г. Лесозаводск,
ул.9 Января, д. № 61

	x
	x
	x
	x
	2027

	138
	г. Лесозаводск,
ул.9 Января, д. № 63

	x
	x
	x
	x
	2027


	139
	г. Лесозаводск,
 ул.9 Января, д. № 67

	x
	x
	x
	x
	2027


	140
	Г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 74

	x
	x
	x
	x
	2027


	141
	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 75

	x
	x
	x
	x
	2027


	142
	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 76

	x
	x
	x
	x
	2027


	143

	г. Лесозаводск, 

ул. Будника, д. № 77

	х
	х
	х
	х
	2027


	144
	г. Лесозаводск, 
пер. Высотный, д. № 1

	x
	x
	x
	x
	2027


	145
	г. Лесозаводск, 

ул. Гайдара, д. № 6 

	x
	x
	x
	x
	2027


	146

	г. Лесозаводск, 

ул. Григоренко, д. № 22

	х
	х
	х
	х
	2027


	147
	г. Лесозаводск, 

ул. Дзержинского, 
д. № 7

	x
	x
	x
	x
	2027


	148
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 11

	x
	x
	x
	x
	2027


	149
	г. Лесозаводск,

 ул. Калининская, 
д. № 13

	x
	x
	x
	x
	2027


	150
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 15

	x
	x
	x
	x
	2027


	151
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 21

	x
	x
	x
	x
	2027


	152
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 
д. № 24

	x
	x
	x
	x
	2027


	153
	г. Лесозаводск, 

ул. Камышовая, д. № 3

	x
	x
	x
	x
	2027


	154
	г. Лесозаводск,

ул. Куйбышева, д. № 7

	x
	x
	x
	x
	2027


	155
	г. Лесозаводск, 

ул. Куйбышева, д. № 9

	x
	x
	x
	x
	2027


	156

	г. Лесозаводск, 

ул. Линейная, д. № 26 - работы завершены

	х
	х
	х
	х
	2020


	157

	г. Лесозаводск, 

ул. Линейная, д. № 28 - работы завершены

	х

	х

	х

	х

	2020


	158
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 20

	x
	x
	x
	x
	2027


	159
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 22

	x
	x
	x
	x
	2027


	160
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 31

	x
	x
	x
	x
	2027


	161
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 34

	x
	x
	x
	x
	2027


	162
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 35

	x
	x
	x
	x
	2027


	163
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, 
д. № 35-а

	x
	x
	x
	x
	2027


	164
	г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская, д. № 38

	x
	x
	x
	x
	2027


	165
	г. Лесозаводск, 

ул. Сибирцева, 

д. № 94, д. № 96

	x
	x
	x
	x
	2027


	166
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 8

	x
	x
	x
	x
	2027


	167
	г. Лесозаводск, 

ул. Юго-Западный, 
д. № 9

	x
	x
	x
	x
	2027


	168
	г. Лесозаводск,

 ул. Челюскина, д. № 6

	x
	x
	x
	x
	2027


	169
	г. Лесозаводск, 

ул. Челюскина, д. № 16

	x
	x
	x
	x
	2027


	170
	г. Лесозаводск, 

ул. Октябрьская, № 141

	x
	x
	x
	x
	2027


	171
	г. Лесозаводск, 

ул. Сибирцева, д. № 78

	x
	x
	x
	x
	2027


	172
	г. Лесозаводск, 

ул. Мира, д. № 4

	x
	x
	x
	x
	2027



	


