PAGE  
4

Приложение 1

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 27.01.2021  № 88
Приложение 2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели
	Срок
	Ожидаемый 
непосредственный результат 
(краткое описание)
	Последствия не реализации муниципальной программы, отдельного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала 
реализа-ции
	оконча-ния 
реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. Пушкинская,

ул. Дзержинского,

ул. Маяковского, 

ул. Октябрьская,

ул. Ленинская,

ул. Марковская,

ул. Литовская,

ул. Камышовая,

ул. Милицейская,

ул. Сибирцева

ул. 9 Января

ул. Курская,

ул. 50 лет ВЛКСМ,

ул. Пригородная,

ул. Пограничная,

ул. Кравчука,

ул. Калининская,

ул. Григоренко, 

ул. Луговая,

ул. Пролетарская,

ул. Степная,
ул. Заводская,
ул. Восточная,
ул. Королева,
ул. Водная,
ул. Петрова,
ул. Набережная,
ул. Куйбышева,
ул. Свердлова,
ул. Школьная,

ул. Вокзальная,

ул. Первомайская
	Управление жизнеобес-печения 
	2021
	2027
	Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества,

повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа, обустройства остановочных пунктов

	Недостаточный уровень развития дорожной сети усугубит проблемы в социальной сфере, будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики


	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети 
	-/-
	2021
	2027
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	4
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	5
	Обустройство остановочных пунктов
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	6
	Обустройство и восстановление 
водоотводных кюветов
	-/-
	2021


	2027


	Защита населения городского округа от подтопления огородов, хозяйственных построек индивидуальных жилых домов 

	Рост причиняемого паводковыми водами ущерба населению,

экономики в целом


	Приложение 1 к Программе п. 4



Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, 
придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование

мероприятия
	Объем финанси-рования 2021г.

(тыс. 
руб.)
	Объем финанси-рования 2022г. (тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2024г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2025 г.

(тыс. 
руб.)
	Объем финанси-рования 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	г. Лесозаводск, 
ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 
9 300 м² замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	1 381,45
	
	
	
	
	
	

	2.
	г. Лесозаводск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3500 м²
	200,00
	
	
	
	
	
	

	3.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 28600 м2, замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	800,00
	
	
	
	
	
	

	4.
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4800 м²

замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	1 000,00
	
	
	
	
	
	

	5.
	г. Лесозаводск, 
ул. Ленинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12 600 м2 замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	10 464,14
	
	
	
	
	
	

	6.
	г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 
4 500 м2
	500,00
	
	
	
	
	
	

	7.
	г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10 000 м2
	500,00
	
	
	
	
	
	

	8.
	г. Лесозаводск, 
ул. Курская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4550 м2
	10 154,41
	
	
	
	
	
	

	9.
	г. Лесозаводск, 
ул. Щорса
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6000 м²
	
	5 000,00
	
	
	
	
	

	10.
	г. Лесозаводск, 
ул. Куйбышева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 1 200 м²
	
	2 193,00
	
	
	
	
	

	11.
	г. Лесозаводск,

ул. Свердлова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2700м2
	
	4 935,00
	
	
	
	
	

	12.
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10 800 м²
	
	6 000,00
	
	
	
	
	

	13.
	г. Лесозаводск, 
ул. Имени 12-ти
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 13 200 м²
	
	7 000,00
	
	
	
	
	

	14.
	г. Лесозаводск,

ул. Дзержинского
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10000 м2
	
	4 872,00
	
	
	
	
	

	15.
	г. Лесозаводск, 
ул. Белова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12 000м2
	
	5 000,00
	
	
	
	
	

	16.
	г. Лесозаводск, 
ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12000 м²
	
	
	9 000,00
	
	
	
	

	17.
	г. Лесозаводск, 
ул. Кравчука
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4 200 м2
	
	
	5 000,00
	
	
	
	

	18.
	г. Лесозаводск, 
ул. Сибирцева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12 600м2
	
	
	6 000,00
	
	
	
	

	19.
	г. Лесозаводск, 
ул. Марковская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 22 500 м2
	
	
	15 000,00
	
	
	
	

	20.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пограничная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	10 965,00
	
	
	

	21.
	г. Лесозаводск, 
ул. Школьная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4800 м2
	
	
	
	8 770,00
	
	
	

	22.
	г. Лесозаводск, 
ул. Луговая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 13300 м2
	
	
	
	24 304,00
	
	
	


	23.
	г. Лесозаводск, 
ул. Вокзальная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	10 965,00
	
	
	

	24.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пролетарская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3 600 м2
	
	
	
	6 579,00
	
	
	

	25.
	г. Лесозаводск, 
ул. Степная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 800 м2
	
	
	
	5 117,00
	
	
	

	26.
	г. Лесозаводск, 
ул. Литовская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 800 м2
	
	
	
	5 117,00
	
	
	

	27.
	г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 500 м2
	
	
	
	4 569,00
	
	
	

	28.
	г. Лесозаводск, 
ул. Камышовая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 500 м2
	
	
	
	
	10 050,00
	
	

	29.
	г. Лесозаводск, 
ул. Первомайская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	10 964,00
	
	

	30.
	г. Лесозаводск, 
ул. Челюскина
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 7 000 м2
	
	
	
	
	12 792,00
	
	

	31.
	г. Лесозаводск, 
ул. Маяковского
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 100 м2
	
	
	
	
	9 320,00
	
	

	32.
	г. Лесозаводск, 
ул. Заводская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4 800 м2
	
	
	
	
	8 772,00
	
	

	33. 
	г. Лесозаводск, 
ул. Восточная 
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3 000 м2
	
	
	
	
	5 482,00
	
	

	34. 
	г. Лесозаводск, 
ул. Королева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 100 м2
	
	
	
	
	
	9 320,00
	

	35. 
	г. Лесозаводск,

ул. Водная 
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 25 800 м2
	
	
	
	
	
	47 146,00
	

	36. 
	г. Лесозаводск,

ул. Петрова 
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5000 м2
	
	
	
	
	
	
	9 137,00

	37.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пригородная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 100 м²
	
	
	
	
	
	
	3 838,00

	38.
	г. Лесозаводск,

ул. Набережная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5000 м2
	
	
	
	
	
	
	9 137,00

	Итого:
	25 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	76 386,0
	57 380,0
	56 466,0
	22 112,0


Таблица 2. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет

2021 г.

(тыс.
 руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г.

(тыс.
 руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025 г.

(тыс. 
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	Лесозаводский городской округ
	Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог и улиц
	8 204,30
	10 516,20
	10 516,20
	19 381,60
	20 254,00
	21 165,00
	22 117,00

	2
	Лесозаводский городской округ
	Исправление профиля автодорожного покрытия с добавлением нового материала, механизированная и ручная уборка, поливка, ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт), в т.ч. сельские населенные пункты
	4 944,70
	6 149,80
	6 149,80
	13 694,00
	14 310,00
	14 954,00
	15 627,00

	Итого:
	13 149,00
	16 666,00
	16 666,00
	33 075,00
	34 564,00
	36 119,00
	37 744,00


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г.

(тыс. 
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г. 

тыс. 
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс.
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	4 565,00
	4 770,00
	4 985,00
	5 209,00


Таблица 4.Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог
 общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	500,00
	500,00
	500,00
	574,00
	600,00
	627,00
	655,00


Таблица 5. Обустройство остановочных пунктов
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Ремонт остановочных пунктов
	800,00
	800,00
	800,00
	2 282,00
	2 385,00
	2 492,00
	2 604,00

	2.
	Лесозаводский городской округ
	Строительство остановочных пунктов
	200,00
	354,00
	354,00
	1 369,00
	1 431,00
	1 495,00
	1 562,00


	Итого:
	1 000,00
	1 154,00
	1 154,00
	3 651,00
	3 816,00
	3 987,00
	4 166,00


Таблица 6. Обустройство и восстановление кюветов вдоль дорог общего пользования местного значения
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г.

(тыс.
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г.

(тыс.
руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027г.

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Устройство кюветов
	2 330,00
	2 200,00
	2 200,00
	6 847,00
	7 155,00
	7 477,00
	7 813,00


	2
	Лесозаводский городской округ
	Содержание кюветов
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00
	2 282,00
	2 385,00
	2 492,00
	2 604,00

	Итого:
	3 330,00
	3 400,00
	3 400,00
	9 129,00
	9 540,00
	9 969,00
	10 417,00


