### Приложение 4

### к постановлению администрации

### Лесозаводского городского округа

### от 25.03.2021 № 379

### Приложение 9

### к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы

## ПОДПРОГРАММА № 1

## «Повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» на 2020-2027 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы (далее – подпрограмма); |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | отдел муниципального заказа администрации Лесозаводского округа городского, исполнители мероприятий подпрограммы |
| Цели подпрограммы | повышение эффективности производства, передачи тепловой энергии за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения городского округа |
| Задачи подпрограммы | капитальный ремонт, реконструкция и модернизация муниципальных объектов теплоснабжения городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, м; уровень физического износа тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в 2021 - 2027 годах |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит – 22 706,0тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 500,0 тыс. рублей; ## в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; ## в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; ## в 2024 году – 7 262,0 тыс. рублей; ## в 2025 году – 7 146,00 тыс. рублей: ## в 2026 году – 3333,00 тыс. рублей; ## в 2027 году – 3465,00 тыс. рублей; прогнозные средства краевого бюджета составят - 9 700,0 тыс. рублей; в том числе: в 2021 году– 0 тыс. рублей; в 2022 году– 0,0 тыс. рублей; ## в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; ## в 2024 году – 4 850,0 тыс. рублей; ## в 2025 году– 4 850,0 тыс. рублей; ## в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; ## в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета составят – средства местного бюджета составят – 13 006,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году– 500,0 тыс. рублей; в 2022 году– 500,0 тыс. рублей; ## в 2023 году- 500,0 тыс. рублей; ## в 2024 году- 2 412,0 тыс. рублей; ## в 2025 году– 2 296,0 тыс. рублей; ## в 2026 году – 3 333,0 тыс. рублей; ## в 2027 году – 3 465,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы планируется капитальный ремонт магистральных теплосетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 1; ремонт тепловой сети и сети ГВС от котельной ВЧД-3 до ул. Линейная, ул. Камышовая; здания котельных № 1, 10; оборудования котельных № 1, 2, 10 |

### 1. Общая характеристика сферы реализации

### подпрограммы и прогноз ее развития

Коммунальное теплоснабжение  Лесозаводского городского округа осуществляется от тридцати двух котельных (двадцать восемь котельных, обслуживаемых КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Лесозаводский» - котельные № 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,27,28,29,31,32,33,41,42,43,102; одна котельная АО «ВРК-1», две котельные Производственного участка № 5/4 Жилищно-коммунальной службы № 5 (г. Лесозаводск), филиала 
ФГБУ «Центральное  жилищно-коммунальное управление» по восточному военному округу).

Всего в городском округе в рамках централизованного теплоснабжения
в эксплуатации находится 80 котлоагрегатов, установленных 
в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие строения. В основном используют водогрейные и паровые котлы различной мощности российского производства.
Основными видами топлива на котельных является уголь и мазут. В настоящее время возможность использования газового топлива на котельных отсутствует, 
так как населенные пункты городского округа не газифицированы. В целом парк котельного оборудования Лесозаводского городского округа характеризуется значительным износом. Доля котлов со сроком эксплуатации 20 лет и более составляет 46 %.

Общая протяженность тепловых сетей города Лесозаводска и сельских населенных пунктов составляет 55 440 м. в двухтрубном исполнении. Способ прокладки трубопроводов – подземный, в железобетонных лотках и надземный. Тепловые сети котельной №1, котельной №10 и котельной вагонного депо 
по ул. Камышовая,1 представлены в четырехтрубном исполнении. В качестве теплоносителя применяются вода и пар. Температурный график котельной №1 составляет 130/70С, всех остальных котельных – 95/70С. Современное состояние тепловых сетей городского округа характеризуется высокой степенью физического износа.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения. Угроза возникновения аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях городского округа возможна по следующим причинам:

большой процент износа тепловых сетей - часть участков тепловых сетей отработала нормативный срок эксплуатации, что при дальнейшей эксплуатации увеличивает вероятность возникновения отказов и прорывов на тепловых сетях 
и соответственно ведет к снижению надежности и эффективности теплоснабжения потребителей тепловой энергии, необходимо производить замену ветхих участков тепловых сетей на новые;

необходима замена котлового оборудования на котельных, 
где эксплуатируются котлы с более чем сорокалетним сроком службы; устаревшие котлы не оборудованы системой регулирования по температуре наружного воздуха и выдают теплоноситель с повышенными параметрами, современные котлы обладают более эффективной теплоизоляцией, этот факт способствует уменьшению теплопотерь и экономии топлива.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение вопросов 
по обеспечению безопасности и надежности теплоснабжения потребителей 
в соответствии с требованиями технических регламентов по ремонту магистральных теплосетей, сетей горячего водоснабжения, реконструкции котельных в г. Лесозаводске на условиях софинансирования местного и краевого бюджетов.

2. Приоритеты государственной политики в

реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности, а также механизмы их достижения определены исходя 
из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края 
до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 28.12.2018 N 668-па.

Основным приоритетом государственной политики является превращение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, инвестиционно-привлекательный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - надежный 
и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики региона и позволяющий решать задачи социально-экономического развития Приморского края.

Исходя из указанных приоритетов государственной политики цели подпрограммы сводятся к решению задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в социальной и жилищно-коммунальной сферах.

### 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми показателями индикаторами подпрограммы являются:

протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения;

уровень физического износа тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности.

Значения целевых индикаторов приведены в приложении 1к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы.

### 4. Описание мероприятий подпрограммы

Каждый структурный элемент подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач подпрограммы. Решение всего комплекса задач подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы.

В соответствии с целевой направленностью подпрограммы выделяются следующие мероприятия:

Ремонт магистральных теплосетей и сети горячего водоснабжения котельной № 1;

Ремонт тепловой сети и сети ГВС от котельной ВЧД-3 до ул. Линейная,

ул. Камышовая;

ремонт здания котельных  № 1, 10, оборудования котельных № 1, 2, 10.

Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в приложении        2 к муниципальной программе

### 5. Механизм реализации подпрограммы

Комплексное управление подпрограммой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ 
по реализации подпрограммы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля за реализацией подпрограммы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования подпрограммы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Реализацию подпрограммы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа:

нормативно - правовое обеспечение реализации подпрограммы;

оценку результативности мероприятий подпрограммы.

## В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет главе администрации Лесозаводского городского округа информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию подпрограммы.

### 6. Оценка применения мер государственного

регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения

об основных мерах правового регулирования

Меры налогового, тарифного и иные правовые меры регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

# Формирование муниципальных заданий в рамках программы 
не предусматривается.

### 8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит – 
22 706,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;

## в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;

## в 2023 году – 500,0 тыс. рублей;

## в 2024 году – 7 262,0 тыс. рублей;

## в 2025 году – 7 146,00 тыс. рублей:

## в 2026 году – 3333,00 тыс. рублей;

## в 2027 году – 3465,00 тыс. рублей;

прогнозные средства краевого бюджета составят - 9 700,0 тыс. рублей; в том числе:

в 2021 году– 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

## в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

## в 2024 году – 4 850,0 тыс. рублей;

## в 2025 году – 4 850,0 тыс. рублей;

## в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;

## в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета составят – средства местного бюджета составят – 13 006,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году– 500,0 тыс. рублей;

в 2022 году– 500,0 тыс. рублей;

## в 2023 году-  500,0 тыс. рублей;

## в 2024 году-  2 412,0 тыс. рублей;

## в 2025 году– 2 296,0 тыс. рублей;

## в 2026 году – 3 333,0 тыс. рублей;

## в 2027 году – 3 465,0 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета, 
на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей местного бюджета.

### 9. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2021 - 2027 годах.

_____________________