PAGE  
3

Приложение
                                                                                  к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
 от 24.06.2021  № 938
Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
	Адресный перечень  


	общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» 


					
	№
п/п

	Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории

	Перечень видов работ

	Срок выпол-нения работ


	1

	2

	3

	4


	1

	Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 29

	 Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации в 2018 году;

снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроуста-

новочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения 
(в 2019 г. первая очередь;
в 2020 г. вторая очередь;

в 2021 г. третья очередь;

в 2022-2023 г.г. четвертая очередь)
	2018 - 2023

	2

	Площадь Славы, 

г. Лесозаводск, 
ул. Петрова,10

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2024

	3

	Сквер Дружбы, 

г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января,67

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2025

	4

	Сквер Имени М.И. Будника, г. Лесозаводск, ул. Будника,119

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2023


	5
	Сквер с. Пантелеймоновка (г. Лесозаводск, с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, 18)
	работы завершены
Ремонт асфальтового покрытия, установка урн, установка светильников, установка скамеек, устройство спортивной площадки, установка малых архитектурных форм
	2020

	6
	Площадь Войнов-интернационалистов, 

г. Лесозаводск, 
ул. Ключевая, 26
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм
	2023

	7

	Площадь 9 Января, 

г. Лесозаводск, 
ул.9 Января,62

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2024

	8
	Сквер «Планета», 

г. Лесозаводск,
 ул. Урицкого,14

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году; разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2024 


	9

	Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, 

г. Лесозаводск, 
ул. Заводская,8

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2025

	10

	Сквер Имени 12-ти, 

г. Лесозаводск,
пер. Советский,10

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2026

	11

	Пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская - завершение работ
	Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, смена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм (установка скамеек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса, игровой панели, счет со столиками, качалки, детского спортивно-игрового комплекса) – завершение работ
	2018

	12
	Парк «Ружино», 

г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого,12

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018году;

Разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2024

	13

	Парк «Городской», 

г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко,2

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек,  установка малых архитектурных форм

	2022

	14
	Парк «Сплавщик», 
г. Лесозаводск в районе дома 48 по ул. Имени 
12-ти
	Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка видеонаблюдения, устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, установка малых архитектурных форм

	2021


	


