1
2

	  
	Приложение
к подпрограмме № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфра-структурой»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ)
	№ 
п/п
	Перечень

 мероприятий
	Источники   
финансирования
	Объем     
финансирования

руб.
	в том числе по годам
	Срок исполнения
	Ответственный   
  исполнитель

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	1.1.
	Разработка и утверждение инженерных изысканий на  з/у под малоэтажную жилую застройку 
по ул. Дорожная  
г. Лесозаводск ( 77 з/у)
	МБ
	850 000,00
	850 000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	 2021-2022
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.2.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке территории малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная  
г. Лесозаводск (132 з/у)
	МБ

	     412 717,09
	412 717,09
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	 2021-2022


	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.3.
	Обеспечение  132 земельных участков по ул. Дорожная, 
г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (сети канализации)
	Долевое

КБ

МБ
	43 746 155,11
43 628 872,20
    117 282,91
	14 660 240,31
14 542 957,40
117 282,91
	14 542 957,40
14 542 957,40
0,00
	14 542 957,40
14 542 957,40
0,00
	
	
	
	
	2021-2023
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальных  дорог и подъездных автомобильных дорог   к по ул. Дорожная,  
г. Лесозаводск  (132 з/у)
	МБ
	1 237 000,00 
	1 037 000,00
	200,00
	0,00
	
	
	
	
	2021

-

2022
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.5.
	Строительство внутриквартальных    дорог и подъездных автомобильных дорог по ул. Дорожная,  
г. Лесозаводск (132 з/у)
	Долевое

.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023

-

2025
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.6.
	Разработка и утверждение инженерных изысканий на  з/у под малоэтажную жилую застройку 
по пер. Высотный,  
г. Лесозаводск ( 50 з/у)
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022-2023
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.7.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке территории малоэтажной жилой застройки пер. Высотный,  
г. Лесозаводск (50 з/у)
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023-2024
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.8.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги по пер. Высотный 

г. Лесозаводск  (50 з/у)
	Долевое 


	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
-

2024
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.9.
	Обеспечение  50 земельных участков 
по пер. Высотный, 
г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (линии и объекты электропередачи, сети водоснабжения и канализации)  
	Долевое 


	
	
	
	
	
	
	
	
	2023-2026
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.10.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги - по пер. Высотный,  
г. Лесозаводск  (50 з/у)
	Долевое

.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

-

2027
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	
	Всего,

в том числе:
	
	46 245 872,20
	16 959 957,40
	14 742 957,40


	14 542 957,40


	
	
	
	
	
	

	
	- местный   бюджет      
- краевой бюджет
	
	2 617 000,00

43 628 872,20
	2 417 000,00

14 542 957,40
	200 000,00
14 542 957,40
	0,00

14 542 957,40
	
	
	
	
	
	


