PAGE  
5

	                         
	                                                      Приложение  5

                                         к постановлению администрации 
 Лесозаводского городского округа
                                                        от 15.09.2015   № 1221                    

                                                      Приложение № 2

к  подпрограмме № 1 «Развитие  дошкольного образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1227


Перечень мероприятий 
подпрограммы № 1 «Развитие  дошкольного образования 
Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы» 

1. Расчет финансовых затрат, необходимых на реализацию  подпрограммы

	№
п/п
	Мероприятия
	Ответственный

исполнитель
	Финансовые затраты (тыс. рублей)

	
	
	
	Местный бюджет
	Краевой  бюджет

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 - 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных        
учреждений             
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	2 090,5
	1 208
	4 500
	533
	0
	487,5
	
	
	
	

	1.1.
	Проектно-изыска-тельские работы по реконструкции второй половины здания  по адресу ул. 9 Января, 65 А, г. Лесозаводск, 
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	208,9
	
	
	
	
	487,5
	
	
	
	

	1.2
	Восстановление группы в ДОУ № 3 на 25 мест
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	1 724,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Строительство детского сада в микрорайоне ул. Мира г. Лесозаводск (6 групп  на 140 мест) (проведение проектно-изыскательских работ и изготовление проектной документации)
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	157,0
	0
	4 000


	533
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания под дошкольное учреждение, расположенное по адресу г. Лесозаводск, ул. Ленинская, 37
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	
	830,9
	500
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Ремонт части помещений ООШ ЛГО с. Курское для размещения в них МДОБУ ДС № 19 ЛГО с. Курское
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	
	377,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Модернизация системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования Приморского края:

Реконструкция второй половины здания по адресу г. Лесозаводск, ул. 9 Января, 65 а, в том числе приобретение оборудования для оснащения созданных дополнительных мест
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	697,1
	8202,8
	
	
	
	22 000
	32 811,2
	
	
	

	3.
	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную  общеобразовательную  программу дошкольного  образования
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	0
	776
	521
	1 255
	1421
	
	
	
	
	

	4.
	Обеспечение безопасности образовательных учреждений, реализующих
основную  общеобразовательную  программу дошкольного  образования
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	1 311
	1 490
	1 562
	1 355
	2 

438,3
	
	
	
	
	

	5.
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация;

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	МКУ «Управление образования ЛГО»
	51 825,4
	49088,2
	57386
	60 230
	72

 014,1
	101 108

95 835

5 273
	103 209,7

97 413

5 796,7


	103 209,7

97 413

5 
796,7


	106 972,7

101 310

5
662,7
	110

869,7

105207

5

662,7

	6.
	Объемы финансирования подпрограммы
	
	55 924
	60765
	63969
	63373
	75

873,4
	123
595,5


	136 020,9


	103 209,7


	106 972,7


	110

869,7

	ИТОГО
	319 904,4
	580 668,5


