PAGE  
2

Приложение 8
к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
	№ 
п./п.
	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия


	Ответствен-ный исполнитель, 
соисполни-тели
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	КБК

(код бюджетной классификации) (бюджет Лесозаводского городского округа)
	Объем 
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала 
реализа-ции
	оконча-ния 
реали-зации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»
	управление жизнеобеспечения
	2021
	2027
	Развитие и совершенствование технико-эксплуа-тационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	
	253 015,9

	
	1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования.
	управление жизнеобеспечения
	2021
	2027
	
	
	149999,2

	
	2. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети
	управление жизнеобеспечения
	2021
	2027
	
	
	92839,5

	
	3. Повышение уровня безопасности дорожного движения
	управление жизнеобеспечения
	2021
	2027
	
	
	8517,3

	
	4. Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	управление жизнеобеспечения
	2021
	2027
	
	
	1660,0


