PAGE  
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 24.06.2022  № 1365
Положение

о комиссии по контролю и приемке работ, выполненных в ходе

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» 
1. Комиссия по контролю и приемке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» (далее – Приемочная  комиссия) создается:

1.1. в целях контроля за исполнением хода работ по заключенным муниципальным контрактам в рамках исполнения муниципальной программы:

- контроль освидетельствования скрытых работ с оформлением соответствующих актов;

- контроль за выполнением всех технологических процессов, своевременность оформления и заполнения документации (журналов, актов и пр.);

- контроль за наличием и достоверностью результатов исполнительной документации;

- визуальный контроль качества входных материалов, изделий, оборудования согласно предоставляемым паспортам качества и сертификатам соответствия.

1.2. в целях приемки выполненных работ по качеству исполнения согласно заключенным муниципальным контрактам:

- установление соответствия выполненных работ (услуг) условиям и требованиям заключенного муниципального контракта;

- подтверждение факта исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств по передаче результатов работ и оказанию услуг заказчику;

- подготовка выводов, касающихся качества результатов исполнения контракта, его соответствия характеристикам, обозначенных в нормативной документации; 

- вынесение объективного и прозрачного решение относительно принятия приемки результатов работы; 

- затребование дополнительной документации при необходимости;

- получение нужной информации о поставляемых товарах; 

- получение разъяснений от представителей подрядчика; 

- организация экспертизы, получение экспертных заключений и предложений.
2. Для выполнения поставленных задач Приемочная комиссия реализует следующие функции:

2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных работ (услуг) количеству 
и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, включая сроки оказания услуг, выполнения работ;

2.2.  проводит анализ документов, подтверждающих факт выполнения работ или оказания услуг заказчику;

2.3. проводит анализ представленных подрядчиком (исполнителем) отчетных документов и материалов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает наличие 

предусмотренного условиями муниципального контракта количества
экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

2.4. при необходимости запрашивает у подрядчика (исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, предусмотренные условиями муниципального контракта, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

2.5. по результатам проведенной приемки работ (услуг) в случае 
их соответствия условиям муниципального контракта составляет заключение, на основании которого составляется документ о приемке – акт приемки работ (услуг) (если иное не предусмотрено условиями муниципального контракта) согласно образцу (прилагается).

3. Приемочная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

4. Руководство Приемочной комиссии осуществляет председатель, 
а в его отсутствие  - заместитель председателя.

5. Приемочная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 2/3 от общего числа ее членов. Каждый член Приемочной комиссии имеет 1 голос.

6. Решения Приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Приемочной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Приемочной комиссии является решающим.

7. Решения Приемочной комиссии в день их принятия оформляются заключением Приемочной комиссии. На основании заключения формируется акт приемки выполненных работ, который подписывают члены Приемочной комиссии. Заключения и акты составляются в 2 экземплярах. 

____________________________
