PAGE  
3

Приложение 6
к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от 14.11.2022  № 2434
Приложение 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
	Адресный перечень  


	общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» 


					
	№
п/п

	Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории

	Перечень видов работ

	Срок выпол-нения работ


	1

	2

	3

	4



Ремонт покрытия из бетонных плит, ремонт асфальтобетонного покрытия, покрытие из щебня, покрытие из тактильной плитки, ограждение к пешеходному переходу, замена бордюрного и установка бортового камня, покрытие детской площадки, наружное освещение, установка малых форм (установка ска

	еек, скамейки для инвалидов, урн, детского игрового комплекса, игровой панели, счет со столиками, качалки, детского спортивно-игрового комплекса

	2018


		Площадь «Центральная», г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 29

	 Выполнение комплекса работ по разработке проектно- сметной документации в 2018 году;

снос зеленых насаждений, вертикальная планировка, тротуарная плитка клинкерного типа, резиновое покрытие из крошки, бортовые гранитные камни тротуарные, люки, озеленение, установка малых архитектурных форм, электромонтажные работы, осветительные приборы и лампы, кабельные изделия, электроуста-

новочные изделия, освещение, мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения 
(в 2019 г. первая очередь;
в 2020 г. вторая очередь;

в 2021 г. третья очередь;

в 2022 г. четвертая очередь;
в 2023 г. пятая очередь)
	2018-2023

		Сквер «Планета», 

г. Лесозаводск,

 ул. Урицкого,14

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018 году; разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2024 


		Парк «Ружино», 

г. Лесозаводск, 

ул. Урицкого,12

	Выполнение работ по ремонту освещения, 1 этап в 2018году;

Разработка проектно-сметной документации в 2019 году

	2018-2024

		Сквер 

с. Пантелеймоновка, 

(г. Лесозаводск, 

с. Пантелеймоновка, 

	ул. Гагарина, 18 - работы завершены
	Ремонт асфальтового покрытия, установка урн, установка светильников, установка скамеек, устройство спортивной площадки, установка малых архитектурных форм

	2020


		Парк «Сплавщик», 
г. Лесозаводск в районе дома 48 по ул. Имени 
12-ти - работы завершены
	Укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка видеонаблюдения, устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, установка малых архитектурных форм

	2021


		Парк «Городской», 

г. Лесозаводск, 

ул. Григоренко, 2 – работы завершены
	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2022


		Площадь 9 Января, 

г. Лесозаводск, 

ул.9 Января,62

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2023


		Сквер Имени М.И. Будника, г. Лесозаводск, ул. Будника,119

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2024

		Площадь Славы, 

г. Лесозаводск, 

ул. Петрова,10 

	 Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2024


		Площадь Войнов-интернационалистов, 

г. Лесозаводск, 

ул. Ключевая, 26

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2025


		Сквер Дружбы, 

г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января,67

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2025


		Сквер Ветеранов Уссурийского ДОКа, 

г. Лесозаводск, 

ул. Заводская,8

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2026


		Сквер Имени 12-ти, 

г. Лесозаводск,

пер. Советский,10.

	Ремонт асфальтового покрытия, укладка брусчатки, установка урн, установка светильников, установка скамеек, установка малых архитектурных форм

	2027



	


