PAGE  
2

Приложение № 2
к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от 22.05.2023  № 846

                                                                                                                                                                               Приложение №2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели
	Срок
	Ожидаемый 
непосредственный результат 
(краткое описание)
	Последствия 
 нереализации 
муниципальной программы, отдельного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала 
реализа-ции
	оконча-ния 
реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника ,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Ленинская

ул. Курская

ул. Дзержинского

ул. Кравчука

ул. Украинская

ул. Петрова

ул. Будника

ул. Пушкинская

ул. Калининская

ул. Григоренко

ул. 9 Января

ул. Сибирцева

ул. Имени Двенадцати

ул. Белова

ул. Пограничная

ул. Марковская

ул. Щорса

ул. Свердлова

ул. Камышовая

ул. Первомайская

ул. Королева

ул. Водная

ул. Пригородная

ул. Набережная

ул. Октябрьская

ул. Милицейская

ул. Вокзальная

ул. Челюскина
	Управление жизнеобеспечения 
	2021
	2027
	Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества,

повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа, обустройства остановочных пунктов

	Недостаточный уровень развития дорожной сети усугубит проблемы в социальной сфере, будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики


	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети 
	-/-
	2021
	2027
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2021
	2027
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	4
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	-/-
	2021
	2027
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3


Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов,
придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование

мероприятия
	Объем финанси-рования 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2022г. (тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния 2023г.

(тыс. руб)
	Объем финанси-рования 2024г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2025 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	г. Лесозаводск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2337,5 м²
	4120,0
	
	
	
	
	
	

	2.
	г. Лесозаводск, 
ул. Ленинская (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 345м2 
	10 565,7
	
	
	
	
	
	

	2.1
	г. Лесозаводск, 
ул. Ленинская (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия 17 500м²
	
	
	25 304,05
	
	
	
	

	3.
	г. Лесозаводск, 
ул. Курская (Объездная)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4 550 м2
	10 052, 9
	
	
	
	
	
	

	4.
	г. Лесозаводск,

ул. Дзержинского (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2337,5 м2
	4 120
	
	
	
	
	
	

	5.
	г. Лесозаводск, 
ул. Кравчука
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 130 м2
	
	
	
	
	
	
	


	6.
	г. Лесозаводск, ул. Украинская (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2337,5 м2
	4 120, 0
	
	
	
	
	
	

	7.
	г. Лесозаводск, ул. Петрова (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2337,5 м2
	4 120,0
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Ремонт ул. Петрова и  искусственного сооружения на ней Автомобильный мост через реку Уссури
	Ремонт асфальтобетонного покрытия 9 636,0 м²
	
	
	60 845,83
	
	
	
	

	8.
	г. Лесозаводск, 
ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 40 370 м² замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб 
	
	103 093,21
	
	
	
	
	

	9.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 28600 м2, замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10400 м²

замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 
11 000 м2
	
	
	21 343,48
	
	
	
	

	12.
	г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	г. Лесозаводск, 
ул. Сибирцева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12 600м2
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	г. Лесозаводск, 
ул. Имени 
12-ти
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 13 200 м²
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	г. Лесозаводск, 
ул. Белова
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия,13611м2
	
	
	24 204,43
	
	
	
	

	17.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пограничная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	г. Лесозаводск, 
ул. Марковская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 22 500 м2
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	г. Лесозаводск, 
ул. Щорса
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6000 м²
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	г. Лесозаводск,

ул. Свердлова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2700м2
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	г. Лесозаводск, 
ул. Камышовая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 500 м2
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	г. Лесозаводск, 
ул. Первомайская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	г. Лесозаводск, 
ул. Королева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 100 м2
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	г. Лесозаводск,

ул. Водная 
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 25 800 м2
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пригородная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 100 м²
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	г. Лесозаводск,

ул. Набережная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 10 800 м²
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	г. Лесозаводск, 
ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12000 м²
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	г. Лесозаводск, 
ул. Вокзальная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	г. Лесозаводск, 
ул. Челюскина
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 17 670 м2
	
	
	41 855,19
	
	
	
	

	31
	г. Лесозаводск, ул. Макарова
	ремонт асфальтобетонного покрытия 3 900,0 м²
	
	
	6 413,82
	
	
	
	

	Итого:
	37099,2
	103 093,21
	179 966,77
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 2. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет

2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	Лесозаводский городской округ
	Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог и улиц
	17 667,0
	12 756,38
	14 112,8
	10 644,0
	10 644,0
	0,0
	0,0

	

	2
	Лесозаводский городской округ
	Исправление профиля автодорожного покрытия с добавлением нового материала, механизированная и ручная уборка, поливка, ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт), в т.ч. сельские населенные пункты
	9 437, 5
	26 390,82
	14 112,8
	10 644,0
	10 644,0
	0,0
	0,0

	2.1
	
	Очистка водоотводящего канала ул. Уткина; замена трубы водоотводного канала на пресечении улиц Уткина- Пограничная; установка мостика марковский тупик Нижне-Амурская; подсыпка и выравнивание гравийной дороги по пер. Прямому и ул. Ключевой; ремонт дороги ул. Бурейская, ул. Лагоды; проложить тротуар от остановки «Высотная» вниз по ул. Ленинская (200 метров); провести ямочный ремонт и поддержание в пригодном для проезда состоянии участка дороги по ул. Спортивная, до СОШ №1 ЛГО, и до дома по ул. Пушкинская, д.48; провести грейдирование и подсыпку дорог гравием по ул. Известковая, ямочный ремонт участка дороги от стелы  до центра с. Марково
	
	
	3 150,0
	
	
	
	

	Итого:
	27 104,5
	39 147,20
	28 225,62
	21 288,00
	21 288,00
	0,0
	0,0


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения
	2 017, 3
	3 301,6
	3 824,0
	3 824,0
	3 824,0
	0,0
	0,0


Таблица 4. Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	160,0 
	219,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0


