PAGE  
2

Приложение  
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 17.12.2015  № 1658
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по сбору мусора 
в местах общего пользования на территории 
Лесозаводского городского округа в 2016 году
1. Наименование выполняемых работ: Частичная уборка площадей; сплошная уборка площадей; уборка тротуаров и откосов прилегающих к ним.
2. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 30 июня 2016 года.
3. Порядок выполнения работ: согласно таблице № 1.
4. Требование к выполнению работ: мусор в местах общего пользования убирается вручную, с погрузкой мусора в мешки и дальнейшей погрузкой в специализированные автомашины и вывозом на специализированный  полигон твердых бытовых отходов. «Подрядчик» обеспечивает производство работ также в соответствии с «Правилами внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа» № 127-НПА от 28 мая 2009 года. Работы должны выполняться с соблюдением противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности
Периодичность и объемы уборки мусора
                                                                                                                                    таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
 измерения
	Место выполнения работ
	Периодичность уборки

	1


	Частичная уборка тротуаров и откосов прилегающих к ним
	2,717 тыс.м2
	улицы: Калининская, Пушкинская, Будника, Григоренко, 9 Января, Ленинская, Белова, Набережная, Дзержинского, Курская, Свердлова, Первомайская, Октябрьская Челюскина, Щорса, Имени 12-ти Матросов, откосы в районе автомобильного моста через р. Уссури, Пионерская (тротуар р-н СОШ № 156)
	1 раз в месяц (январь-март)

	2
	Уборка тротуаров и откосов прилегающим к ним
	5,434 тыс.м2
	улицы: Калининская, Пушкинская, Будника, Григоренко, 9 Января, Ленинская, Белова, Набережная, Дзержинского, Курская, Свердлова, Первомайская, Октябрьская Челюскина, Щорса, Имени 12-ти Матросов, откосы в районе автомобильного моста через р. Уссури, Пионерская (тротуар р-н СОШ № 156) 
	2 раза в 
месяц
(апрель-июнь)

	3
	Частичная уборка площадей


	7,108 тыс.м2


	Площадь СОШ № 5 
	1 раз в 
неделю 
(январь-март)

	
	
	
	Парк Ружино
	1 раз в 
неделю 
(январь-март)

	
	
	
	Площадь  Славы
	1 раз в 
неделю 
(январь-март)

	
	
	
	мемориал Афганцам
	1 раз в 
неделю 
(январь-март)

	
	
	
	Вокзал ст. Ружино
	1 раз в 
неделю 
(январь-март)

	
	
	
	9е Января 62 «Юность»
	по заявке

	4
	Частичная уборка площадей


	48,6 тыс.м2


	Площадь СОШ № 5 
	3 раза в 
неделю 

(апрель-июнь)

	
	
	
	Парк Ружино
	2 раза в 
неделю 

(апрель-июнь)

	
	
	
	Площадь  Славы
	1 раз в  

неделю 

(апрель-июнь)

	
	
	
	мемориал Афганцам
	2 раза в 

неделю 

(апрель-июнь)

	
	
	
	Вокзал ст. Ружино
	3 раза в 
неделю 

(апрель-июнь)

	
	
	
	9е Января 62 «Юность»
	по заявке

	5
	Сплошная уборка площадей
	6,631 тыс. м2
	Площадь СОШ № 5 
	1 раз в месяц (апрель-июнь)

	
	
	
	Парк Ружино
	1 раз в месяц (апрель-июнь)

	
	
	
	площадь Славы
	1 раз в месяц (апрель-июнь)

	
	
	
	мемориал Афганцам
	1 раз в месяц (апрель-июнь)

	
	
	
	Вокзал ст. Ружино
	1 раз в месяц (апрель-июнь)


	Подрядчик:      
	Заказчик:

Администрация 
Лесозаводского городского округа

Глава администрации

Лесозаводского городского округа 

  _____________________     А.С. Суханов


