PAGE  
2

	
	                                                                                             Приложение № 3

                                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                                  Лесозаводского городского округа 
                                                                                                  от 21.02.2014  № 150

                                                                                                  Приложение № 8

к программе «Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского округа на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации  Лесозаводского городского округа                                                                        от  13.09.2013 № 1228


План реализации муниципальной программы

«Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского округа на 2014-2016 годы» на 2014 год    
	№ 
п/п
	Наименование программы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    непосредственный результат    
    (краткое описание)
	КБК   
(бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа

	
	«Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского округа на 2014-2016 годы»
	отдел жилищно-коммуна-льного хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа, 
отдел природопользования и сельского хозяйства администрации  Лесозаводского городского округа
	
	
	
	98305021300000000
	1000

	1.
	подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений ДО-3-1
	отдел жилищно-коммуна-льного хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа, 
отдел природопользования и сельского хозяйства администрации  Лесозаводского городского округа
	2014
	2014
	подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию ДО-3-1 (определение участков подлежащих реконструкции)
	98305021399339414
	100

	2.
	выполнение строительных работ по реконструкции гидротехнических сооружений ДО-3-1
	отдел жилищно-коммуна-льного хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа, 
отдел природопользования и сельского хозяйства администрации  Лесозаводского городского округа
	2014
	2014
	 Выполнение работ по реконструкции 

ДО- 3-1
	98305021399339414
	900


