PAGE  
2

Приложение № 2

к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от 12.02.2024 № 202
Приложение 2

к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия
	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели
	Срок
	Ожидаемый 
непосредственный результат 
(краткое описание)
	Последствия 
 нереализации 
муниципальной программы, отдельного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий:

ул. Будника,

ул. Белова,

ул. Челюскина,

ул. Пушкинская, 

ул. Щорса,

ул. Урицкого, 

ул. Пушкинская,

ул. Дзержинского,

ул. Октябрьская,

ул. Марковская,

ул. Камышовая,

ул. Милицейская,

ул. Сибирцева

ул. 9 Января

ул. Курская,

ул. 50 лет ВЛКСМ,

ул. Пригородная,

ул. Пограничная,

ул. Кравчука,

ул. Калининская,

ул. Григоренко, 

ул. Восточная,
ул. Королева,
ул. Водная,
ул. Петрова,
ул. Набережная,
ул. Свердлова,
ул. Вокзальная,

ул. Украинская, 

ул. Первомайская

ул. Котовского
	Управление жизнеобеспечения 
	2021
	2027
	Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества,

повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа, обустройства остановочных пунктов

	Недостаточный уровень развития дорожной сети усугубит проблемы в социальной сфере, будет являться сдерживающим фактором развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики


	Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» (далее Программа) п. 1

	2
	Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети 
	-/-
	2021
	2027
	-/-
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 2

	3
	Повышение уровня безопасности дорожного движения 
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	4
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	5
	Обустройство остановочных пунктов
	-/-
	2021
	2027
	-/
	-/-
	Приложение 1 к Программе п. 3

	6
	Обустройство и восстановление 
водоотводных кюветов
	-/-
	2021


	2027


	Защита населения городского округа от подтопления огородов, хозяйственных построек  индивидуальных жилых домов 
	Рост причиняемого паводковыми водами ущерба населению,

экономики в целом


	Приложение 1 к Программе п. 4


Таблица 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов,
придомовых территорий Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование

мероприятия
	Объем финанси-рования 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2022г. (тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния 2023г.

(тыс. руб)
	Объем финанси-рования 2024г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2025 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	г. Лесозаводск, 
ул. Будника
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 9 300 м² замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	
	103 093,21
	
	
	
	
	

	2.
	г. Лесозаводск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 3500 м²
	4 120,0
	
	
	
	
	
	

	3.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская
	ремонт асфальтобетонного покрытия 28600 м2, замена бортового камня, замена колец колодцев, замена водопропускных труб
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	г. Лесозаводск, 
ул. Ленинская
(частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 345 м²
	10 565,7
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	г. Лесозаводск, ул. Ленинская от пересечения ул. Челюскина – ул. Ленинская от пересечения ул. Челюскина – ул. Ленинская до пересечения ул. Ленинская-ул. Ленинская – ул. Уссурийская; от пересечения ул. Ленинская-пер. Высотный до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 

05 OП РЗ 05К-195

Лесное-Лесозаводск  
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

17 500 м²
	
	
	25 692,59754
	
	
	
	

	5.
	г. Лесозаводск, ул. Григоренко (от примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 

05 OП РЗ 05К-195 Лесное-Лесозаводск до пересечения ул. Григоренко- ул. 9 Января)   
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

11 000 м2
	
	
	21 942,89572
	
	
	
	

	6.
	г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января (от д. № 2А по ул. 9 Января до д. №111 по ул. 9 Января)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 17 694,0 м2
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	г. Лесозаводск, 
ул. Курская

(объездная)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 4 550 м2
	10 052,9
	
	
	
	
	
	

	8.
	г. Лесозаводск, 
ул. Щорса
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6000 м²
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	г. Лесозаводск,

ул. Свердлова
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2700м2
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

10 800 м²
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	г. Лесозаводск, 
ул. Имени 12-ти
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

13 200 м²
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	г. Лесозаводск,

ул. Дзержинского
(частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 337,5 м2
	4 120,0
	
	
	
	
	
	

	12.1
	г. Лесозаводск, ул. Дзержинского (от пересечения ул. Украинская -ул. Дзержинского до пересечения ул. Набережная – ул. Дзержинского)
	ремонт асфальтобетонного покрытия 6719,0
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	г. Лесозаводск, ул. Белова от пересечения ул. Белова- ул. Имени,12 до пересечения ул. Белова -ул. Пригородная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

13 400м2
	
	
	26 398,65156
	
	
	
	

	14.
	г. Лесозаводск, 
ул. Милицейская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 12000 м²
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	г. Лесозаводск, 
ул. Кравчука
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 130 м2
	3 660,0
	
	
	
	
	
	

	16.
	г. Лесозаводск, 
ул. Сибирцева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

12 600м2
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	г. Лесозаводск, 
ул. Марковская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

22 500 м2
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пограничная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	г. Лесозаводск, ул. Украинская (частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия

2 337,5 м2
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	г. Лесозаводск, 
ул. Вокзальная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	г. Лесозаводск, 
ул. Камышовая
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 500 м2
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	г. Лесозаводск, 
ул. Первомайская
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 6 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	г. Лесозаводск, 
ул. Челюскина
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 7 000 м2
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	г. Лесозаводск, 
ул. Королева
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 5 100 м2
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	г. Лесозаводск,

ул. Водная 
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 

25 800 м2
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	г. Лесозаводске, ул. Петрова

(частично)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 337,5 м2
	4 120,0
	
	
	
	
	
	

	26.1. 
	г. Лесозаводск, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури» (от пересечения ул. 9 Января- ул. Петрова до пересечения ул. Набережная -ул. Петрова)
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 9 636,0 м2
	
	
	60 666,37277
	
	
	
	

	27.
	г. Лесозаводск, 
ул. Пригородная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 100 м²
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	г. Лесозаводск,

ул. Набережная
	ремонт асфальтобетонного покрытия, 8 928,0 м2
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. Лесозаводск, ул. Челюскина (от пересечения

 ул. Челюскина-

ул. Путейская до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения 
05 OП РЗ 05К-167 
с. Ружино-ст. Ружино)
	ремонт асфальтобетонного покрытия 17670,0 м²
	
	
	41 429,22994
	
	
	
	

	29
	г. Лесозаводск, ул. Макарова от пересечения ул. Будника- ул. Макарова до пересечения ул. Макарова- ул. Калининская
	ремонт асфальтобетонного покрытия

3 900,0 м²
	
	
	6 477,12865
	
	
	
	

	30
	г. Лесозаводск, ул. Калининская от пересечения ул. Калининская- ул. Пушкинская до ул. Заводская
	Ремонт асфальтобетонного покрытия

3600,0 м² (частично)
	
	
	0
	
	
	
	

	31
	г. Лесозаводск, ул. База Старой Уссури ориентир дом № 26Б от дома № 49 по ул. База Старой Уссури)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия 5 320,0 м²


	
	
	8 068,85287
	
	
	
	

	32
	г.Лесозаводск, ул. Котовского
	Ремонт дорожного покрытия 4 800 м²
	
	
	
	3 428,75
	
	
	

	Итого:


	36 638,6
	103 093,21
	190 675,728
	3 428,75
	0
	0
	0


Таблица 2. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет

2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г.

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027 г.

(тыс. руб.)

	1
	Лесозаводский городской округ
	Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог и улиц.
	17 667,0
	12 756,38
	17 288,51

	20 790,66
	15 000,00
	15 000 ,00
	0,00

	2
	Лесозаводский городской округ
	Исправление профиля автодорожного покрытия с добавлением нового материала, механизированная и ручная уборка, поливка, ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт), в т.ч. сельские населенные пункты. 
	9 437,5
	26 390,82
	17 288,51
	5 968,34
	14 400,00
	14 700,00
	0,00

	3.
	Лесозаводский городской округ
	Ремонт автомобильного моста через протоку Донская ул. Марковская, г. Лесозаводск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00

	4.
	Лесозаводский городской округ
	Ремонт автомобильного моста ул. Первомайская и Кубанская
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	2 500,00

	Итого:
	27 104,5
	39 147,20
	34 304,47
	26 759,0
	30 000,00
	30 000,00
	2 500,00


Таблица 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022 г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023 г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024 г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Обследование технических средств регулированного дорожного движения (дорожные знаки, светофоры).

Приобретение, установка дорожных знаков согласно единой дислокации, приведение дорожной разметки в соответствие с правилами дорожного движения, строительство уличного освещения по адресу: г. Лесозаводск, пер. Объездной в сторону ул. Свердлова, протяженностью 304 м, разработка проекта восстановления уличного освещения по адресу: г. Лесозаводск, ул. Белова, протяженностью 2100м.
	2 017,3
	3 301,6
	6 136,23
	6 778,0
	6 378,0
	6 378,0
	0,0

	2.
	Лесозаводский городской округ
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	2 017,3
	593,0
	4 312,23
	6 000,0
	3 824,0
	3 824,0
	200,0

	2.1
	Лесозаводский городской округ
	Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным не коммерческим организациям
	0,0
	2 708,0
	1 824,0
	778,0
	2 554,0
	2 554,0
	200,0

	2.1.1.
	Лесозаводский городской округ
	Обустройство остановочных  пунктов
	0,0
	0,0
	0,0
	578,0
	1 000,0
	1 000,0
	200,0


Таблица 4. Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и инженерных сооружений

	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений
	160,0
	219,0
	344,5
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0

	1.2
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железнодорожные пути по ул. Дзержинского в с.Полевом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Лесозаводский городской округ
	Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железнодорожные пути в с. Урожайном

 (а/д «с. Ружино – ст. Ружино»)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица 4. Организация транспортного обслуживания в границах муниципальных образований Приморского края
	№ п/п
	Адрес
	Наименование мероприятия
	Объем финанси-рования местный бюджет 2021г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2022г. 

тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2023г.

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2024г. 

(тыс. руб.)
	Объем финанси-рования местный бюджет 2025г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2026г. 

(тыс. руб.)
	Объем финан-сирова-ния местный бюджет 2027г. 

(тыс. руб.)

	1.
	Лесозаводский городской округ
	Организация транспортного обслуживания в границах муниципальных образований Приморского края
	10,0
	0,0
	0,0
	14 408,41
	0,0
	0,0
	0,0


