1
1

Приложение № 1

к постановлению администрации Лесозаводского городского округа

от 28.11.2024 № 2016
Приложение 1
к муниципальной программе 
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»
на 2021–2027 годы
	№ п/п
	Показатель индикатор) 
(наименование)
	Ед.

измере
ния
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	58
	58
	70
	62
	65

	66
	64
	62
	60

	2
	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	0,56
	0,14
	0,79
	0,79
	1,29
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	3
	Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог
	км
	2,0
	0,5
	2,841
	2,84
	8,6
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Протяженность обустроенных и восстановленных кюветов
	км
	3
	9
	6,8
	6,8
	0,5
	0
	0
	0
	0


