PAGE  
3

Приложение
к постановлению администрации 
Лесозаводского городского округа
от 25.03.2016  № 317
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На выполнение подрядных работ по организации
 и содержанию мест захоронения
1. Наименование выполненных работ: организация и содержание мест захоронения.
2. Место выполнения работ:  площадь  кладбищ расположенных  на территории Лесозаводского городского округа.
3. Начало работ: с момента заключения контракта.
4. Окончание работ: 31 декабря 2016 года.


5. Перечень выполняемых работ:
	№

п/п
	Наименование работ
	Место проведения 
работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Песок с доставкой
	Кладбище ул. Чехова, 

Кладбище ул. Милицейская, 
Кладбище ул. Курская
	М3

	48
	По заявке заказчика 

	2
	Выкашивание травы газонокосилкой
	Кладбище ул. Чехова, 
Кладбище ул. Милицейская

Кладбище ул.Курская
	100 м2 газона
	38
	В летний период по мере необходимости

	3
	Очистка территорий кладбищ от мусора вручную: венки, ограды, памятники и пр.
	Кладбище ул.Чехова, 

Кладбище ул. Милицейская

Кладбище ул. Курская
Кладбище с. Полевое

Кладбище с. Филаретовка (ул. Заречная, 
ул. Уткина)

Сельские населенные пункты: с. Ружино,

 с. Орловка, с. Тургенево, с. Курское, с. Глазовка, с. Лесное,

 с. Иннокентьевка,

 с. Елизаветовка, 

с. Тихменево,

с. Марково, с. Буссе,

с. Прохаско, с.Ильмовка,

с. Тамга,с. Пантелеймоновка, с. Невское, с. Донское, База Старой Уссури
	1000 м2
	60,81374
	1 этап:
С даты подписания контракта по 3 мая 2016 года.
2 этап:

По мере необходимости в период действия Контракта произвести сбор и вывоз мусора в соответствии с техническим заданием.

	4
	Затаривание мусора в мешки
	
	1т.
	7
	Мешки полиэтиленовые емкостью 50 литров

	5
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой в ручную
	Кладбища на территории ЛГО
	1т. груза
	32
	

	6
	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 3км. 

І класс груза
	С кладбищ территории ЛГО
	1 т. груза
	32
	

	7
	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 80 л.с.
	Кладбище ул. Чехова, 

Кладбищеул. Милицейская, 

Кладбище ул.Курская
	10000
	2,5518
	В зимний период по мере выпадения снега

	8
	Песчано-гравийная смесь с доставкой
	Кладбище ул.Чехова, 

Кладбище ул. Милицейская

Кладбище ул.Курская

Кладбище с.Полевое

Кладбище с. Филаретовка (ул. Заречная, ул. Уткина)

Сельские населенные пункты: с.Ружино,

 с. Орловка, с. Тургенево, с.Курское, с. Глазовка, 

с. Лесное,

 с. Иннокентьевка,

 с. Елизаветовка, 

с.Тихменево,

с. Марково, с. Буссе,

с. Прохаско, с.Ильмовка,

с. Тамга,с. Пантелеймоновка

с. Невское, с.Донское,

База Старой Уссури
	М3
	48
	С момента подписания Контракта по

 3 мая 2016 года

	9
	Добавка гравия, песка или песчано – гравийной смеси
	
	100м3 добавок в рыхлом виде
	0,48
	

	10


	Акарицидная обработка


	Кладбище ул. Чехова, 

Кладбищеул. Милицейская, 

Кладбище ул.Курская
	
	1 раз
	Апрель- май

	11
	Дератизация,

дезинсекция
	Кладбище ул. Чехова, 

Кладбищеул. Милицейская, 

Кладбище ул.Курская
	
	1 раз
	Март- ноябрь


6. Требования к выполнению работ: Подрядчик обязуется выполнить порученные ему работы в соответствии с требованиям установленными  статьей 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-II «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Закон Приморского края от 23.12.2005 № 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском крае», Решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.02.2010 № 238-НПА «О Положении «Об организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Лесозаводского городского округа».
___________________________
