

Приложение № 4
к постановлению администрации Лесозаводского муниципального округа
от 31.07.2025 № 1554

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа
	№ 
п./п.
	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия


	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный результат (краткое описание)
	КБК (код бюджетной классификации)  (бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования 

 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реалиизации

 
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.
	Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа
	Управление жизнеобеспечения 
	2021
	2030
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503 1600000000
	 332 281,1219

	
	1.1. Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории Лесозаводского городского округа
	Управление жизнеобеспечения 
	2021
	2030
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503 1610000000
	129 365,47

	
	1.2.  Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Лесозаводского городского округа
	-/-
	2021
	2030
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503 1690000000
	202 915,66

	
	1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	-/-
	2021
	2030
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503 1690000000
	73 445,75

	
	1.2.2. Благоустройство парка «Ружино» победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создание комфортной городской среды
	-/-
	2023
	2025
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503
169F254240
	101 010,10101

	
	1.2.3. Благоустройство


	-/-
	2024
	2030
	благоприятная комфортная среда обитания горожан
	983 0503 1690000000
	4 982,34


