5

Приложение № 8
к постановлению администрации Лесозаводского муниципального округа

от 31.07.2025 № 1554

Приложение 1

к подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» 

Адресный перечень 
территорий, отобранных для благоустройства, расположенных
на территории Лесозаводского городского округа
	№ п/п
	Адрес МКД
	Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории
	Оборудование детских и (или) спортивных площадок
	Срок выполнения работ
	Стоимость выполнения работ

	
	
	
	Оборудо-вание детских площадок
	Оборудо-вание спортив-ных площадок
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	За счет средств Федера-льного бюдже-та
	За счет средств бюджета Приморско-го края
	За счет средств бюджета Лесоза-водского городско-го округа
	Внебюджетные источники финан-сирова-ния

	
	
	
	
	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	7
	8
	9
	12
	16
	17
	18
	19
	21

	1
	с. Донское, Лесозаводский городской округ
	Благоустройство общественной территории (устройство детской площадки)
	да
	да
	2021
	2 036 777,42
	-
	1 975 674, 10
	61 103 ,32
	-

	2
	с. Урожайное, Лесозаводский городской округ, 
ул. Комарова   
	Благоустройство общественной территории (устройство детской площадки)
	нет
	да
	2021
	1 463 929,76
	-
	1 420 011, 87
	43 917, 89
	-

	3
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская, д. 143
	благоустройство придомовой территории МКД
	нет
	да
	2021
	1 818 008,00
	-
	1 763 467, 76
	54 540, 24
	-

	4
	г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого, д. 11а
	благоустройство придомовой территории МКД
	да
	нет
	2021
	1 490 185,00
	-
	1 445 479, 45
	44 705, 55
	-


	5
	г. Лесозаводск, 
ул. Линейная, д. 26
	благоустройство придомовой территории МКД
	да
	нет
	2021
	1 845 232,00
	-
	1 789 875, 04
	55 356, 96
	-

	6
	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 11
	благоустройство придомовой территории МКД
	да
	нет
	2021
	2 028 030,10
	-
	1 967 189, 20
	60 840, 90
	-

	7
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, д. 34 
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство твердого покрытия, освещение, устройство подпорной стены, устройство лестничных маршей, установка МАФ, устройство ливневой канализации, устройство бортового камня, устройство ограждения) 
	нет
	нет
	2021
	2 584 932,53
	-
	2 507 384, 55
	77 547, 98
	-

	8
	г. Лесозаводск, 
ул. Григоренко, д. 2 
	Благоустройство общественной территории (парк «Городской») (укладка брусчатки, устройство твердого покрытия, устройство бортового камня, установка МАФ, устройство освещения, устройство водоотведения)
	нет
	нет
	2022
	12 133 778,86
	-
	11 522 367,57
	611 411,29
	-

	9
	г. Лесозаводск. 
ул. Калининская, д. 48 
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ)  
	нет
	нет
	2022
	2 186 160,00
	-
	2 120 575,20
	65 584,80
	-

	10
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 29 
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ, устройство искусственных неровностей)
	нет
	нет
	2023
	9 884 816,92
	-
	9 588 272,41
	296 544,51
	-

	11
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, 36
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство бортового камня, устройство твердого покрытия, ремонт канализационных колодцев, устройство освещения, установка МАФ, устройство ограждения) 
	нет
	нет
	2023
	2 126 476,06
	-
	2 062 681,78
	63 794,28
	-

	12
	г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого, 14  
	благоустройство сквера «Планета» (устройство покрытия, освещение, вертикальная планировка территории, услуги специальной техники)
	нет
	нет
	2024
	8388728,49
	-
	8137066,61
	251661,88
	-

	13
	г. Лесозаводск, 
ул. Ленинская, д. 48
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство бетонного покрытия, установка бордюрного камня устройство ливневой канализации, установка МАФ, устройство освещения)
	нет
	нет
	2024
	4278933,58
	-


	4150565,57
	128368,01
	-

	14
	г. Лесозаводск, 
ул. Путейская, д. 1,2,3,4, ул. Кооперативная,
д. 1А
	благоустройство придомовой территории МКД (снос зеленых насаждений, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, устройство ливневой канализации, установка МАФ, устройство освещения)
	нет
	нет
	2024
	9051839,51
	-
	8780284,32
	271555,19
	-

	15
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, д. 40
	благоустройство придомовой территории МКД (демонтажные работы бордюрного камня)
	нет
	нет
	2024
	143845,08
	-
	139529,73
	4315,35
	-

	16
	с. Лесное, ул. Школьная
	благоустройство общественной территории «Спортивная» (устройство спортивной площадки)
	нет
	да
	2024
	1670128,81
	-
	1620024,96
	50103,85
	-

	17
	г. Лесозаводск,
ул. Будника, д. 76
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство детской площадки)
	да
	нет
	2024
	2017404,46
	-
	1956882,32
	60522,14
	-

	18
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, д. 40
	благоустройство придомовой территории МКД (устройство асфальтобетонного покрытия, установка бордюрного камня, устройство ливневой канализации, установка МАФ)
	нет
	нет
	2026
	2095965,43
	-
	2033086,47
	62878,96
	-

	19
	г. Лесозаводск,  
ул. Макарова, д. 18
	благоустройство придомовой территории МКД (детская площадка)
	да
	нет
	2026
	3259223,33
	-
	3161446,63
	97776,7
	-

	20
	г. Лесозаводск, 
ул. Путейская, д. 6
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	2014594,19
	-
	1954156,36
	60437,83
	-

	21
	г. Лесозаводск, 
ул. Урицкого, д. 11А
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	1548363,01
	-
	1501912,12
	46450,89
	-

	22
	г. Лесозаводск, 
ул. Литовская, д. 3
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	2606976,15
	-
	2528766,87
	78209,28
	-

	23
	г. Лесозаводск, 
ул. 9 Января, д. 53А
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	2778984,89
	-
	2695615,34
	83369,55
	-

	24
	г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, д. 32
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	3333480,43
	-
	3233476,01
	100004,42
	-

	25
	с. Тихменево
	Благоустройство общественной территории (спортивная площадка)
	нет
	да
	2026
	3270608,00
	-
	3172489,77
	98118,23
	-

	26
	г. Лесозаводск,
ул. 9 Января, д. 53
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2026
	1110004,10
	-
	1076703,98
	33300,12
	-

	27
	г. Лесозаводск, 
ул. Октябрьская, д.109
	благоустройство придомовой территории МКД (асфальтирование)
	нет
	нет
	2027
	5217542,16
	-
	5061015,89
	156526,27
	-


