Приложение № 4

к постановлению администрации

Лесозаводского муниципального округа

от 19.03.2026 № 560

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1177

План реализации

муниципальной программы «Развитие образования Лесозаводского городского округа»

на 2021-2027 годы за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК | Объем финансиро-вания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 | Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования | 0701 0210000000 000 | 845 054,98 |
| 1.1. | Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Снижение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0701 0210094010 611 | 0,00 |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Улучшение условий содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210090620 611 | 5 262,20 |
| 1.3. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210093750 611 | 5 241,79 |
| 1.5. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Благоустройство территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО | 0701 02100S2360611 | 30,30 |
| 1.6. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МДОБУ ЦРР ДС № 10 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Благоустройство территории МДОБУ ЦРР ДС № 10 ЛГО | 0701 02100S2364 612 | 30,00 |
| 1.7. | Изготовление проектно-сметной документации для строительства дошкольных образовательных учреждений за счет местного бюджета |  | 2021 | 2027 | Проектно-сметная документация для строительства дошкольного образовательного учреждения | 0701 0210096120611 | 0,00 |
| 1.8. | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО | 0701 021Я153150612 | 1 981,90 |
| 1.9. | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО | 0701 021Я1А3150612 | 1 269,01 |
| 1.10. | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО | 0701 02100S2340611 | 0,00 |
| 1.11. | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 14 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 14 ЛГО | 0701 02100S2340244 | 0,00 |
| 1.12. | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 1 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 1 ЛГО | 0701 02100S2340 244 | 0,00 |
| 1.13. | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС ЛГО с. Тихменево |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС ЛГО с. Тихменево | 0701 02100S2340244 | 0,00 |
| 1.14. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0701 0210090590611 | 831 239,78 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 0220000000 611 | 1 131 517,30 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы школ, в т.ч.: |  | 2021 | 2027 | Создание для обучающихся 14 школ условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам | 0702 0220090620 611 | 6 678,30 |
| 2.1.1. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2021 | 2021 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 0220090620 611 | 265,10 |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 467,46 |
| 2.3. | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 |  | 2021 | 2021 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 | 0702 02200S2360 611 | 26,85 |
| 2.4. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 065,21 |
| 2.5. | Капитальный ремонт оконных проемов спорт. Зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт оконных проемов спорт.зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 030,00 |
| 2.6. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 767,48 |
| 2.7. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,31 |
| 2.8. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,30 |
| 2.9 | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское | 0702 02200S2360 611 | 60,30 |
| 2.10. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 34 ЛГО |  | 2024 | 2024 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 34 ЛГО | 0702 02200S2363 611 | 24,10 |
| 2.11. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 34 ЛГО |  | 2024 | 2024 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ №34 ЛГО | 0702 02200S2751 611 | 14,997 |
| 2.12. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2024 | 2024 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2752 611 | 265,00 |
| 2.13. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2365 612 | 29,28 |
| 2.14. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 02200S2366 612 | 30,30 |
| 2.15. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ №3 ЛГО | 0702 02200S2755 612 | 14,15 |
| 2.16. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ №5 ЛГО | 0702 02200S2753 612 | 15,00 |
| 2.17. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ № 34 ЛГО |  | 2025 | 2025 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» МОБУ СОШ №34 ЛГО | 0702 02200S2754 612 | 60,15 |
| 2.18. | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.19. | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 2 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 2 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.20. | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.21. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.22. | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.23. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.24. | Капитальный ремонт системы отопления МОБУ СОШ №34 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт системы отопления МОБУ СОШ №34 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.25. | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 156 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 156 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.26. | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.27. | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.28. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.29. | Кабинет «Точка роста» МОБУ ООШ ЛГО с. Курское |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ ООШ ЛГО с. Курское | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.30. | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности обучения детей в 14 школах | 0702 0220093750 611 | 32 695,26 |
| 2.31. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0702 0220090590 611 | 1 080 042,46 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий молодежной политики в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0700 0230000000 611 | 410 628,88 |
| 3.1. | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 2021 | 2027 | Увеличение доли детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления до 61 % | 0709 0230094050 611 | 1 743,93 |
| 3.2. | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 2021 | 2027 | Обеспечение условий для трудоустройства несовершеннолетних | 0709 0230094150 611 | 8 776,69 |
| 3.4 | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | 2025 | 2027 | Обеспечение условий для трудоустройства несовершеннолетних | 0709 02300S4050 612 | 4 939,59 |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230090620 611 | 1 020,00 |
| 3.4 | Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание безопасных условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230093750 611 | 1 683,90 |
| 3.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0703 0230090590 611 | 379 010,88 |
| 3.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЛГО |  | 2021 | 2027 | Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0703 0230096282 614 | 13 453,89 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Реализация национальных проектов «Демография » и «Образование» в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 022Е250980 612 | 0,00 |
| 4.2. | Выплаты обучающимся по договорам о целевом обучении в учреждении |  | 2021 | 2027 |  | 0702 0220090590 611 | 0,00 |