3
3

	
	Приложение
к подпрограмме № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктурой»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ)
	№ 
п/п
	Перечень

 мероприятий
	Источники   
финансирования
	Объем     
финансирования

руб.
	в том числе по годам
	Срок исполнения
	Ответственный   
исполнитель

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Разработка и утверждение инженерных изысканий на з/у под малоэтажную жилую застройку по ул. Дорожная  
г. Лесозаводск ( 77 з/у)
	МБ
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	 2021-2022
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.2.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке территории малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная  
г. Лесозаводск (132 з/у)
	МБ

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	 2021-2022


	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.3.
	Обеспечение  132 земельных участков по ул. Дорожная, 
г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (сети канализации)
	Долевое

КБ

МБ
	48 953 065,55
48 103 057,11,
850 008,44
	14 660 240,31
                    14 542 957,40
117 282,91
	15 059 957,40
14 542 957,40
517 000,00
	14 660 240,40
14 542 957,40
117 283,00


	4 572 627,44
4 474 184,91
98 442,53
	
	
	
	2021-2024
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.4.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальных  дорог и подъездных автомобильных дорог   к по ул. Дорожная,  
г. Лесозаводск                            (132 з/у)
	МБ
	860 000,00 
	850 000,00
	10 000,00
	0,00
	
	
	
	
	2023
-

2025
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.5.
	Строительство внутриквартальных    дорог и подъездных автомобильных дорог по ул. Дорожная,  
г. Лесозаводск                  (132 з/у)
	Долевое

.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023

-

2025
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.6.
	Разработка и утверждение инженерных изысканий на  з/у под малоэтажную жилую застройку 
по пер. Высотный,  
г. Лесозаводск ( 62 з/у)
	МБ
	600 000,00
	600 000,00
	
	
	
	
	
	
	2023-2024
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.7.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке территории малоэтажной жилой застройки пер. Высотный,  
г. Лесозаводск (62 з/у)
	МБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023-2024
	Отдел градостроительства УИО администрации  ЛГО

	1.8.
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги по пер. Высотный 

г. Лесозаводск (62 з/у)
	Долевое
МБ

	600 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	2023
-

2025
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.9.
	Обеспечение 62 земельных участков 
по пер. Высотный, 
г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (линии и объекты электропередачи, сети водоснабжения и канализации)  
	Долевое 
МБ

КБ

	90 322 646,62
8 013 271, 19
82 309 375,43
	
	
	
	32 435 603,77
796 364,6
31 639 239,17
	56 319 925,23
5 649 788,97
50 670 136,26
	2 167 118,00
1 567 118,00

0,00
	0,00
	2023-2026
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	1.10.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги - по пер. Высотный,  
г. Лесозаводск (62 з/у)
	Долевое

МБ
	1 200 000,00


	
	
	
	
	
	600 000,00

	600 000,00
	2025

-

2027
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО

	
	Всего,

в том числе:
	
	141 935 712, 55
	16 110 240,31
	15 069 957,40
	14 660 240,40


	37 008 231,21
	56 319 925,23
	2 167 118,00
	600 000,00
	
	

	
	- местный   бюджет      

- краевой бюджет
	
	11 523 280,01
    130 412 432,54
	1 567 282,91
14 542 957,40
	527 000,00

14 542 957,40
	117 283,00

14 542 957,40
	894 807,13
36 113 424,08
	5 649 788,97
50 670 136,26
	2 167 118,00
0,00
	600 000,00
0,00
	
	


