4

                                                                                                                                          Приложение № 3

                                                                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                                                                              Лесозаводского городского округа

                                                                                                                                          от 18.03.2014 № 281
                                                                                                                                               Приложение № 8

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации лесозаводского городского округа от 13.09.2013               № 1238 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2014 год

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного 
строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017  годы

	№ 
п/п
	Наименование 
подпрограммы,
отдельного  
мероприятия 
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	        Срок         
	   Ожидаемый    
непосредственный
   результат    
    (краткое    
   описание)    
	  КБК   
(бюджетВГО) 
	    Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)  

	
	
	
	  начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма № 1«Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий 
указанной категории граждан» на 2014-2017годы      

	1.1.
	Разработка проектной документации для  строительства  автомобильных дорог:  

1. район запланированной
малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в границах:             
ул. Марковкая- ул. Уборевича-ул. Окопная (40участков, общей площадью 4,0га.)      
(1,5 км)

2. район запланированной
малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в границах:             
ул. Дорожная (29  участков, площадь-3,6га)      
	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений.
	2014
	2014
	Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, площадью 8,0га 
	
	250

	1.2.
	Формирование земельных участков   в 
районе запланированной
малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в границах:             
ул. Марковская- ул. Уборевича-ул. Окопная (41 участок, общая площадь-4,00га) Один участок съемки 14тыс. руб    
	Отдел градостроительства и благоустройства, отдел землепользования управления имущественных отношений.
	2014
	2014
	70 участков
	
	250

	
	Строительство         
автомобильных дорог в районе запланированной
малоэтажной  застройки г. Лесозаводска, в районе
ул. Марковская- ул. Уборевича-ул. Окопная       
(1,5 км) и в районе ул. Дорожная
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	2014
	2017
	3,5км
	
	262

	
	Строительство линии электропередачи в районе запланированной малоэтажной жилой  застройки г. Лесозаводска в       
границах:             
ул. Марковская- ул. Уборевича-ул. Окопная       
(1,5км) и в районе ул. Дорожная (2,0км)
	Организация, заключившая муниципальный контракт
	
	2016
	3,5км
	
	200

	2.
	«Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2017годы  

	
	Молодые семьи, получившие поддержку  в рамках подпрограммы  
	Отдел культуры, молодежной  политики и спорта администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2017
	13 молодых семей получат поддержку на приобретение жилья
	
	1724

	3.
	«О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа»
на 2014-2017 годы    

	
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными
	Отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2017
	Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда составит 108 человек
	
	38759

	
	Итого
	
	


