1
5

	
	Приложение 1

к постановлению администрации 

Лесозаводского городского округа 

от 17.05.2016  № 600  


	
	Приложение № 6
к муниципальной программе «Обеспечение доступным  жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительств на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы, утвержденной постановление администрации Лесозаводского городского округа  от 13.09.2013 № 1238


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства 

на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2019 годы  
	№  
п/п
	Наименование муниципальной
  программы,  подпрограммы, 
  отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Код бюджетной   
  классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства

 на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы    

	
	Программа «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы     
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа
	000
	000
	0600000
	000
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» на 2014-2018 годы    
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа
	000
	000
	0610000
	000
	1 306,39
	544,
11
	2 000,
03
	2 000,11

	14 706,0
	

	1.1.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная г. Лесозаводск   
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа
	983
	0412
	0619623
	244
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.
	Формирование земельных участков под строительство  малоэтажной жилой застройки 
	Отдел землепользования управления имущественных отношений
	985
	0412
	0619623
	244
	238,0
	0
	0
	0
	0
	

	1,3
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа
	983
	0409
	0619623
	414
	414,
56
	414,
56
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Разработка проектно-сметной  документации по строительству внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	Организация заключившая муниципальный контракт
	983
	0409
	0619623
	414
	53,83
	544,1


	196,8
	0
	0
	

	1.5.
	Проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерно-геологических изысканий
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений  администрации Лесозаводского городского округа
	983
	0409
	0619623
	414
	0
	0
	283,03
	0
	0
	

	1.6.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам ул. Дорожная г. Лесозаводск  
	Организация заключившая муниципальный контракт
	983
	0409
	061923
	414
	0
	0
	520,2


	1000,0


	10
585,4


	

	1.7.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации  под строительство линии электропередачи, водоснабжения, водоотведения  к 77 участкам по ул. Дорожная,  г. Лесозаводск  
	Организация заключившая муниципальный контракт ООО «Коммунальные сети»
	983
	0502
	0619623
	414
	600
	-
	-
	-
	-
	

	1.8.
	Строительство линии и объектов электропередачи,  к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  (договор № 88/51  от 09.06.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  с ООО «Коммунальные сети» Стоимость работ 9 505 570,58 руб.
	Организация заключившая муниципальный контракт ООО «Коммунальные сети»
	983
	0502
	0619623
	414
	0


	0
	1000,
0


	745,
11

	745,
11


	0

	1.9.
	Строительство сетей  и объектов водоснабжения, водоотведения  к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск (договор № 56/173 от 03.12.2014 г.  о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Стоимость работ 21 877 867,14 руб.
	Организация заключившая муниципальный контракт ОАО «Электросервис»
	983
	0502
	0619623
	414
	0


	0
	0,0

	255,0


	4120,6

	0

	2.
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации ЛГО»
	983
	1003
	0629613
	322
	1724,0
	1377,6
	1424,0
	1424,0
	1424,0
	1 770,7

	3.
	Подпрограмма № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы
	Отдел  ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа
	983
	0501
	0639603
	410
	15324
	13185
	49300
	14000
	0
	0


