10
2

                                                                                   Приложение 8
                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                    Лесозаводского городского округа

                                                                                      от 17.05.2016  № 600                                             
                                                                                         Приложение № 11

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238 

ПОДПРОГРАММА №3
«О переселении граждан  из аварийного жилищного фонда  
Лесозаводского городского округа» на 2014 - 2017 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

	Ответственный исполнитель подпрограммы

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа;

Отдел градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа;

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа;

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа 



	Цели подпрограммы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа Приморского края путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах

	Задачи подпрограммы
	Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах;

Приобретение жилых помещений (квартир) или строительство малоэтажных домов за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Приморского края, а также бюджета Лесозаводского городского округа Приморского  края;

Снос аварийных домов.


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 

2. Площадь построенного жилищного фонда.         

3. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014 - 2017 годы в пять этапов: 
- первый этап: завершение реализации мероприятий 2013 года – с 01.01.2014 по 01.06.2015;

- второй этап: реализация мероприятий 2014 года -  с 01.01.2014 по 01.08.2015;
- третий этап: реализация мероприятий 2015 года -  с 01.01.2015 по 01.06.2016;
- четвертый этап: реализация мероприятий 2016 года –  с 01.01.2016 по 01.06.2017;
- пятый этап: реализация мероприятий 2017 года -  с 01.01.2017 по 01.09.2017;.


	Объем средств бюджета Лесозаводского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников
	общий объем финансирования подпрограммы составляет 381102 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда (прогноз) – 228207 тыс. рублей, из них:

28 611 тыс. руб. – 2014 год;
     Из них:

    18 701 тыс. руб. – реализация мероприятий 2013 года;
    9 910 тыс. руб. – мероприятия 2014 года;

38003 тыс. руб. - 2015 год;

     Из них:

     0 тыс. руб. – завершение мероприятий 2013 года;

     23121 тыс. руб. – завершение мероприятий 2014 года;

     14882 тыс. руб. – мероприятия 2015 года. 

94638 тыс. руб. - 2016 год;

66955 тыс. руб. - 2017 год;
- средства бюджета Приморского края (прогноз) – 61087 тыс. рублей, из них:
10 763 тыс. руб. – 2014 год;

    Из них:

    5 667 тыс. руб. – реализация мероприятий 2013 года;

    5 095 тыс. руб. – мероприятия 2014 года;

15603 тыс. руб. - 2015 год;

     Из них:

     0 тыс. руб. – завершение мероприятий 2013 года;

     11 889 тыс. руб. – завершение мероприятий 2014 года;

     3714 тыс. руб. – мероприятия 2015 года. 

20335 тыс. руб. - 2016 год;

14 386 тыс. руб. - 2017 год

- средства бюджета городского округа – 91808 тыс. рублей, в том числе:

* 60667 тыс. рублей - на софинансирование мероприятий подпрограммы, из них:
14 926 тыс. руб. – 2014 год;

    Из них:

    10 444 тыс. руб. – реализация мероприятий 2013 года;

    4 482 тыс. руб. – мероприятия 2014 года;

12421 тыс. руб. - 2015 год;

     Из них:

     2905 тыс. руб. – завершение мероприятий 2013 года;

     2200 тыс. руб. – завершение мероприятий 2014 года;

     7316 тыс. руб. – мероприятия 2015 года. 

19514 тыс. руб. - 2016 год;

 13806 тыс. руб. - 2017 год; 

* 200 тыс. рублей - на финансирование общей площади построенного (приобретенного) малоэтажного дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения, из них:
200 тыс. руб. – 2014 год;

    Из них:

    200 тыс. руб. – реализация мероприятий 2013 года;

    0 тыс. руб. – мероприятия 2014 года;

    0 тыс. руб. - 2015 год;

    0 тыс. руб. – 2016 год;

    0 тыс. руб. – 2017 год;

* 686 тыс. рублей – на проведение обследования  многоквартирных домов планируемых к признанию в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом. 

198 тыс. руб. – 2014 год;

488 тыс. руб. – 2015 год;

0 тыс. руб. – 2016 год;

0 тыс. руб. – 2017 год.

* 1027 тыс. рублей – по иску о выкупе жилого помещения.  

0 тыс. руб. – 2014 год;

0 тыс. руб. – 2015 год;

1027 тыс. руб. – 2016 год;

0 тыс. руб. – 2017 год.

* 275 тыс. рублей – на проведение мероприятий по обследованию вновь построенных многоквартирных домов.
0 тыс. руб. – 2014 год;

275 тыс. руб. – 2015 год;

0 тыс. руб. – 2016 год;

0 тыс. руб. – 2017 год
* 28953 тыс.руб. – на погашение кредиторской задолженности.
28759 тыс.руб. -2016 год;

194 тыс.руб. – 2017 год.



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Переселение 499 граждан в малоэтажные дома из 256 жилых помещений в 29 аварийных домах;

снос 29 аварийных домов;

предоставление гражданам жилых помещений в малоэтажных домах общей площадью 9690,68 кв. м.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

              В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
Муниципальный жилищный фонд Лесозаводского городского округа на 01.08.2013 г. составляет  89, 9 тысяч квадратных метров
По состоянию на 01.08.2013 г. на территории  Лесозаводского городского округа  по итогам проведения инвентаризации аварийного жилищного фонда признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 40 многоквартирных жилых домов, общей площадью 16 479,90  кв. м, в которых проживают 838 человек. То есть 18% жилья является аварийным. Поэтому  работа по ликвидации аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа продолжается. 
Лесозаводский городской округ претендует стать участником адресной  программы Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2017 годах, так как проблемой в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда является недостаток финансовых ресурсов бюджета Лесозаводского городского округа.
С учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) данная подпрограмма направлена на решение указанной проблемы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа путем переселения граждан из аварийных домов в жилые помещения во вновь построенных или приобретенных многоквартирных домах.

Основными задачами подпрограммы являются: 

1. Строительство, приобретение малобюджетного жилья за  счет (предполагаемых, прогнозных) средств Фонда, бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа.
2.Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения  в малоэтажных домах.
3.Снос аварийных домов.

4. Признание в установленном законом порядке многоквартирных домов аварийными в связи с физическим износом.

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам:

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 

2. Площадь построенного жилищного фонда

3. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в приложении 2 к подпрограмме.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство и или приобретение малоэтажных многоквартирных жилых домов;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

- снос расселенных аварийных домов.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммой предусмотрен следующий порядок улучшения жилищных условий:

- предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах;

- часть жилых помещений предоставляются на условиях социального найма после заключения договора между администрацией Лесозаводского городского округа и нанимателями;

- часть жилых помещений предоставляются на условиях договора мены между собственниками и администрацией  Лесозаводского городского округа. 
                          5. Механизм реализации подпрограммы

Источником реализации подпрограммы являются предполагаемые (прогнозные) средства Фонда, бюджета Приморского края и бюджета Лесозаводского городского округа. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Приморского края, кассовым планом исполнения бюджета Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на указанные цели. 

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является администрация Лесозаводского городского округа, которая осуществляет формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии.

 Администрация Лесозаводского городского округа  предоставляет в Департамент:

а) для перечисления субсидии в размере 30 процентов единовременно:

заявку на предоставление субсидии;

копию настоящей подпрограммы;

выписку из муниципального правового акта о бюджете Лесозаводского городского округа, предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение подпрограммы;

документы о признании многоквартирных домов аварийными;

требование администрации Лесозаводского городского округа к собственникам помещений в расселяемом многоквартирном доме о его сносе в определенный срок, предъявленное в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

технические паспорта аварийных домов;

б) для перечисления субсидии в размере оставшихся 70 процентов единовременно:

реестр муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов (далее - муниципальные контракты) с приложением копий муниципальных контрактов в течение 5 дней со дня заключения каждого муниципального контракта по форме, утвержденной Департаментом;

копии платежных документов, подтверждающих перечисление застройщику из бюджета муниципального образования - участника подпрограммы авансовых платежей за счет субсидии в размере не более 25 процентов;

правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для строительства малоэтажного дома;

градостроительный план земельного участка, используемого для строительства малоэтажного дома;

утвержденная заказчиком проектная документация на строительство малоэтажного дома;

разрешение на строительство малоэтажного дома;

утвержденный календарный график строительства малоэтажного дома.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в рамках выделяемых средств из бюджета Лесозаводского городского округа, предполагаемых долевых средств бюджета Приморского края и средств Фонда на строительство и (или) приобретение малоэтажных многоквартирных домов.

Перечень аварийных домов, признанных до 01.01.2012 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках подпрограммы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, изложен в приложении 1 к подпрограмме.

В указанный перечень включены аварийные многоквартирные жилые дома, в которых собственники жилых помещений приняли решение участвовать в подпрограмме.

Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа организует работу межведомственной комиссии по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач. 
Отдел градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа осуществляют контроль за строительством, обеспечивают ввод жилых домов.

 Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий подпрограммы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства управления  жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа в пределах своих полномочий осуществляет координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, планирование работ и мероприятий, анализ исполнения принятых решений. 

В ходе реализации подпрограммы администрация Лесозаводского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел по содействию реформе ЖКХ администрации Лесозаводского городского округа ежеквартально предоставляет в Департамент информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

6. Ресурсное обспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет
- средств Фонда (прогноз на 2014 год 50,85%, на 2015 год 55,97%, на 2016 год 70,36%, на 2017 год 70,36%),
- средств бюджета Приморского края (прогноз на 2014 год 26,15%, на 2015 год 13,97%, на 2016 год 15,12%, на 2017 год 15,12%)
- бюджета Лесозаводского городского округа (прогноз на 2014 год 23,00%, на 2015 год 30,06%, на 2016 год 14,51%, на 2017 год 14,51%).

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования подпрограммы:

9656,37 кв. метра - общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств Фонда;

9656,37 кв. метров - планируемая  предоставляемая  площадь для расселения аварийных домов;

 9656,37 кв. метров – общая площадь помещений в малоэтажных домах, планируемая к строительству.

Удельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, принятая в подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах, составляет:

- 36 430,00 рублей на 2014 год; 
- 38 324,36 рубля на 2015 год;

- 40 432,20 рублей на 2016 год;

- 42 655,97 рублей на 2017 год.
Расчет стоимости приобретения жилых помещений осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Расчетом лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда для субъектов Российской Федерации.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 381102496,26 рублей, в том числе:
1. средства Фонда (прогноз) – 228207766,27 рубль на финансирование мероприятий подпрограммы:
 28 610 976,31 руб. – 2014 год;

 Из них: 

 18 700 913,35 руб. – реализация мероприятий 2013 года;

 9 910 062,96 руб. – мероприятия 2014 года.

 38003150,25 руб. - 2015 год;
 Из них:

 0 руб. - завершение мероприятий 2013 года;

 23121040,14 руб. – завершение мероприятий 2014 года;

 14882110,11 руб. – мероприятия 2015 года.

 94638358,76 руб. - 2016 год;

 66955280,95 руб. - 2017 год;

общий объем средств Фонда 28 610 976,31 руб. + 38003150,25 руб. + 94638358,76 руб. + 66 955280,95 руб. = 228207766,27 рубль) при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в размере 53,72% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 50,85% в 2014 году, 55,97% в 2015 году, 70,37% в 2016 году, 70,37% в 2017 году;
2. средства бюджета Приморского края (прогноз) – 61 086 704,89 рубль на финансирование мероприятий подпрограммы:
10 762 592,62 руб. – 2014 год;

Из них: 

5 667 364,81 руб. – реализация мероприятий 2013 года;

5 095 227,81 руб. – мероприятия 2014 года.

15603409,80 руб. - 2015 год;

Из них:
0 руб. - завершение мероприятий 2013 года;

11 888 864,90 руб. – завершение мероприятий 2014 года;

3714544,90 руб. – мероприятия 2015 года.

20 334 403,65 руб. - 2016 год;

14 386 298,82 руб. - 2017 год;

общий объем средств бюджета Приморского края 10 762 592,62 руб. + 15 603 409,80 руб. + 20 334 403,65 руб. + 14 386 298,82 = 61 086 704,89 рубль) при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в размере 16,28% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 26,15% в 2014 году, 13,97% в 2015 году, 15,12% в 2016 году, 15,12% в 2017 году;

3. средства бюджета Лесозаводского городского округа: – 91808025,10 рублей на финансирование мероприятий подпрограммы
а. 60666535,48 руб. на софинансирование мероприятий подпрограммы.

14 925 647,62 руб. – 2014 год;

Из них: 

10 443 547,78 руб. – реализация мероприятий 2013 года;

4 482 099,84 руб. – мероприятия 2014 года.

12420954,48 руб. - 2015 год;

 Из них:

 2905000,81 руб. - завершение мероприятий 2013 года;

 2200000,0 руб. – завершение мероприятий 2014 года;

 7315953,67 руб. – мероприятия 2015 года.

 19514034,18 руб. - 2016 год;

 13805899,20 руб. - 2017 год.

Общий объем средств бюджета Лесозаводского городского округа в части софинансирования 14 925 647,62 руб. + 12420954,48 руб. + 19514034,18 руб. + 13805899,20 = 60666535,4833,49 68,246


















































































































 рубля при оплате стоимости общей площади построенного жилого помещения, равнозначного общей площади занимаемого жилого помещения в размере 30% в 2014 году на мероприятия 2013 года, 23% в 2014 году, 30,06% в 2015 году, 23% в 2016 году, 23% в 2017 году;

б. 200000,00 руб. на финансирование общей площади построенного  жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения.

200 000,00 руб. – 2014 год;

Из них: 

200 000,00 руб. – реализация мероприятий 2013 года;

0 руб. – мероприятия 2014 года.

0 руб. – мероприятия 2015 года.

0 руб. - 2016 год;

0 руб. - 2017 год

на финансирование общей площади построенного  жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения.

Общий объем средств бюджета Лесозаводского городского округа в части финансирования общей площади построенного жилого дома, превышающей общую площадь занимаемого жилого помещения 200 000,00 руб. + 0 руб. + 0 руб. + 0 руб. = 200000,00 рублей.

в. 686 000,00 руб. на проведение обследования  многоквартирных домов планируемых к признанию в установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом.

198 000,00 руб. – 2014 год; 

488 000,00 руб. – 2015 год;

0 руб. – 2016 год;

0 руб. – 2017 год;

г. 1027326,00 руб. по иску о выкупе жилого помещения.

0 руб. – 2014 год; 

0 руб. – 2015 год;

1027326,00 руб. – 2016 год;

0 руб. – 2017 год;

д. 275423,00 руб. на проведение мероприятий по обследованию вновь построенных многоквартирных домов.

0 руб. – 2014 год; 

275423,00 руб. – 2015 год;

0 руб. – 2016 год;

0 руб. – 2017 год;
Е.28952740,62 руб. – на погашение кредиторской задолженности.

28758639,82 руб. – 2016 год;

194100,80 руб. – 2017 год;

Итого: средств бюджета Лесозаводского городского округа: 60666535,48 руб. + 200000,00 руб. + 686 000,00 руб. + 1027326,00 руб. + 275423,00 руб. + 28952740,62 =  91808025,10 рублей.
Разбивка по годам:

	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	итого (руб.)

	Средства Фонда (прогноз) (руб.)
	28 610 976,31
	38003150,25
	94638358,76
	66955280,95
	228207766,27

	Средства  бюджета Приморского края (прогноз) (руб.)
	10 762 592,62
	15603409,80
	20334403,65
	14386298,82
	61086704,89

	Средства  бюджета Лесозаводского городского округа(руб.)
	15 323 647,62
	13184377,48
	49300000,00
	14000000,00
	91808025,10


            В ходе реализации подпрограммы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета. 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2017 годы в пять этапов:

- первый этап: завершение реализации мероприятий 2013 года – с 01.01.2014 по 01.06.2015;

- второй этап: реализации мероприятий 2014 года – с 01.01.2014 по 01.08.2015;
- третий этап: реализации мероприятий 2015 года – с 01.01.2015 по 01.06.2016;
- четвертый этап: реализации мероприятий 2016 года – с 01.01.2016 по 01.06.2017;

- пятый этап: реализации мероприятий 2017 года – с 01.01.2017 по 01.09.2017.
_____________________
