1
5

	
	Приложение
к подпрограмме № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой»   на 2014-2020 годы




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ)

	№ 
п/п
	Перечень
 мероприятий
	Источники   
финансирования
	Объем     
финансирования

тыс. руб.
	в том числе по годам
	Срок   
исполнения
	Ответственный   
   исполнитель

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная  г. Лесозаводск   
	М.б.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений Лесозаводского городского округа; исполнители,  заключившие муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации

	1.2.
	Формирование земельных участков под строительство  малоэтажной жилой застройки 
	М.б.
	238
	238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	Отдел землепользования Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

	1,3
	Выполнение инженерно-геологичес-ких изысканий для строительства внут-риквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	М.б.
	414,56
	414,
56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений Лесозаводского городского округа; исполнители,  заключившие муниципальные контракты на разработку проектной документации

	1,4
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	М.б.
	794,73
	53,83


	544,
11
	196,8
	0
	0
	0
	0
	2014
-
2016
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа; исполнитель,  заключивший муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации 

	1.5
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	М.б.
	283,03
	0
	0
	283,
03
	0
	0
	0
	0
	2016
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа; исполнитель,  заключивший муниципальный контракт на проведение экспертизы проектной документации

	1.6.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги - к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  


	долевое
20% м.б.
	12 105,64

	0

	0

	520,2


	1000,0


	3 528,48

	3 528,
48

	3 528,
48

	2016
-
2020
	Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на строительство автомобильных  дорог.

Стоимость работ по ССР по гл. 1—8 составляет 60 528,21 тыс.руб.

	1.7
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации, строительство линии и объектов электропередачи,    к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  
	М.б.

К.б.
	600,0

180,0
	600,0

180,0


	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0
	2014
-
2016
	Отдел градостроительства Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа, ООО «Коммунальные сети

	1.8.
	Строительство линий и объектов электропередачи,    к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск, 9 505,57 – 780,0 (проект) = 8 725,57 


	долевое -
20%  м.б.
	1 745,
11

4 000,0 (80 % к.б.)
	0


	0


	1000,0

4000,0 (80% к.б.)


	745,
11


	0

	0


	0


	2016

-
2017
	ООО «Коммунальные сети» (договор  №    88/51  от 09.06.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  с ООО «Коммунальные сети» Размер платы 9 505 570,58 руб., в том числе разработка проектно-сметной документации)

	1.9.
	Строительство сетей  и объектов водоснабжения, водоотведения  к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  


	долево -20% м.б.
	4 375,
56

	0


	0


	0,0


	255,0


	2060,28

	2060,
28

	0

	2017
-
2019
	ОАО «Электросервис» (договор № 56/173 от 03.12.2014 г.  о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения). Размер платы 21 877 867,14 руб.

	
	Итого:
	М.б.

К.б.
	20 556,63

4 180,0
	1 306,39

180,0
	544,
11

0
	2000,03

4000,0
	2 000,11


	5588,76

	5588,
76

	3 528,
48


	
	


