PAGE  
2

                                                                                                                           Приложение 4

                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                     Лесозаводского городского округа 

                                                                                                                   от 14.11.2016   № 1670       
                                                                                                                             Приложение 8

 к муниципальной программе «Энерго   эффективность, развитие системы  газоснабжения в Лесозаводском городском округе» на 2015 - 2020годы  
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергоэффективность, развитие системы  газоснабжения    
Лесозаводском городском округе» на 2015 - 2020 годы в 2016 году
	№ 
п/п
	Наименование муници-пальной программы,
отдельного мероприятия
    
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	        Срок         
	Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание)    
	КБК (код бюджетной классификации)  
(бюджет ЛГО)
	 Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)  

	
	
	
	  начала  
реализации
 
	окончания 
реализации
 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Энергоэффективность в  Лесозаводском городском округе
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	9815,82

	
	1. Капитальный ремонт   тепловой сети    
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	Стабильный тепло-

вой режим работы 
технологического 
оборудования, су-

щественное уме-

ньшение затрат на 
теплоснабжение в 
жилых домах.
- снижение потерь в
 сетях; 
- снижение потребления тепловой энергии; 

- экономия топлива –  445 т мазута  в год;
- снижение износа тепловых сетей 

в Центральном микрорайоне г. Лесозаводска   с 80% до 65 %;
	
	5870,13

	
	1.1. Капитальный ремонт   тепловой сети по ул. Калининская от ТК33до ТК60 
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	2025,04  

 

	
	 1.2. Капитальный ремонт   тепловой сети по ул. Пушкинская от ТК2доТК3 
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	 2477,06

	
	1.3. Замена участка тепловых сетей по ул.Путейская, д. № 10-11
	Отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	1346,43

	
	  1.3. Экспертиза сметной документации  тепловых сетей
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	21,60

	
	 2. Капитальный ремонт, реконструкция котельного оборудования
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	3945,69

	
	2.1. Капитальный ремонт (замена) котла № 4 (КВГМ 30-150), котельной №1
	отдел ЖКХ
	2016
	2016
	
	
	3945,69

	
	
	
	
	
	
	
	


