ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

31.10.2006 года                                         г. Лесозаводск                                         № 399

Об обращении Думы Лесозаводского городского округа

в  Департамент по жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам

Администрации Приморского края

На основании обращений граждан, заслушав информацию главы администрации Лесозаводского городского округа Осипенко В.В. о деятельности ООО «Союз» по благоустройству дворовых территорий, выполнению работ при подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2006 - 2007 годов на территории городского округа, информацию ООО «Союз», решение постоянной комиссии Думы по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять обращение Думы Лесозаводского городского округа в  Департамент по жилищно-коммунальному   хозяйству и топливным ресурсам  Администрации Приморского края (Прилагается).

2. Направить настоящее решение в  Департамент по жилищно-коммунальному   хозяйству и топливным ресурсам  Администрации Приморского края.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «На берегах Уссури».

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству (Замятин).

Глава Лесозаводского городского округа                                                         	Т.Л. Лазарева

Приложение

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от  31.10.2006 года    № 399

Департамент

по жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам

Администрации

Приморского края

Майорову С.Н.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Сергей Николаевич!

16 марта 2005 года был принят Закон Приморского края № 228-КЗ «О краевой целевой программе «Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края» на 2005-2006 годы. В соответствии со статьей 8 Закона: «Управление ходом реализации Программы осуществляет департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края, который проводит конкурсы по отбору организаций всех форм собственности для выполнения программных мероприятий и осуществляет контроль объемов работ, предусмотренных Программой…». В Программу вошел и Лесозаводский городской округ.

8 июля 2006 года состоялось заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок участников открытого конкурса по размещению заказа на выполнение подрядных работ по  благоустройству дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края на 2006 год. Победителем конкурса в отношении Лесозаводского городского округа признано ООО «Союз», генеральный директор - Непрокина Надежда Петровна. 19 июня 2006 года на выполнение указанных работ заключен государственный контракт Приморского края с «Государственным заказчиком» в Вашем лице.

В адрес депутатов Думы городского округа поступают многочисленные жалобы и обращения граждан по поводу некачественно выполненных ООО «Союз» работ по благоустройству  придомовых территорий. В частности: асфальт уложен небрежно,  при укладке техникой сломаны и не восстановлены бордюры,  канализационные люки закатаны. Нередко асфальтирование территории производится во время дождя на сырую поверхность, в некоторых случаях - поверх луж.

Несмотря на определенный контрактом срок окончания  выполнения работ – август 2006 года, до настоящего времени они не завершены. Таким образом,  упущено время, благоприятное для выполнения работ.

На основании обращений граждан, после выезда депутатов на места проведения ООО «Союз» работ 10.10.2006 года данный вопрос был рассмотрен на совместном заседании шести постоянных комиссий Думы.

Помимо указанного контракта, 10 апреля 2006 года с ООО «Союз» заключен государственный контракт на выполнение работ при подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2006-2007 годов на территории Лесозаводского городского округа. По данному контракту ООО «Союз» также неоднократно нарушились сроки выполнения работ.

Например, последние объекты  (по ремонту теплосетей) были сданы перед началом отопительного периода, что чуть не привело к его срыву. После ремонта тепловых сетей на местах раскопов осталась грязь, мусор.

Администрация Лесозаводского городского округа неоднократно докладывала «Государственному заказчику»  о нарушениях условий государственного контракта на селекторных совещаниях.  Ставила в известность руководителя ООО «Союз» о неудовлетворительном ходе работ по благоустройству дворовых территорий, при подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, нарушению сроков выполнения работ. В конце сентября 2006 года руководитель ООО «Союз» была вызвана на заседание административной комиссии, где ей выписано 3 постановления  общей суммой 150 тыс.руб. штрафа. 4 октября был составлен протокол еще на 80 тыс. руб. штрафа. Но даже такие жесткие меры не привели к положительным результатам.

Считаем, что причинами неудовлетворительной работы ООО «Союз» явились отсутствие собственной материально-технической базы, что ставило предприятие в зависимость от поставщиков асфальта, низкая организация труда, нестабильность и неподготовленность кадров – от рабочих до руководителей, а главное – отсутствие опыта проведения данных работ.

На основании сказанного, просим  принять в отношении ООО «Союз» соответствующие полномочиям «Государственного заказчика» меры.

Депутаты  Думы Лесозаводского городского округа